# AXPLATFORM

# 실무 개발 기획안

서비스 흐름 · 데이터 규칙 · 연동 절차 · 개발 범위 · 인수 검수

v1.6.2  /  2026년 10월 8일

# 서비스 목적

AI에게 어떻게 요청해야 할지 몰라도, 업무를 선택하고 순서대로 따라가면 실제 사용할 결과와 나만의 업무 환경이 만들어지는 플랫폼.

## v1.6.2 주요 개정

화면 기술을 Spring Boot와 Thymeleaf로 확정했습니다. 동적인 사용 경험은 JavaScript와 필요한 라이브러리로 구현합니다. 별도 React 프런트엔드 요구를 제거하고 단일 Maven 프로젝트의 템플릿·정적 자원·비동기 처리·실행 절차를 맞췄습니다. 3.4, 12.1~12.2, 12.11, 15.2, 16.6절을 확인하세요. 기존 관리자·세부 권한과 모든 업무 요구는 유지합니다.

## 이 문서의 상태

개발 착수용 제안안입니다. 사용자 지정 요구는 보존하고, 권장 설계와 사업적으로 결정할 항목을 구분했습니다. 실제 소프트웨어 구현·계정 연동·HWP 생성 시험이 끝났다는 의미는 아닙니다.

## 함께 사용할 파일

AxPlatform_개발마스터프롬프트_v1.6.2.txt

마스터 프롬프트와 이 기획안을 함께 제공해 P0 설계를 먼저 구체화하고, 이어서 단계별 전체 소스 ZIP을 요청합니다. 실제 키와 비밀번호는 문서에 포함하지 않습니다.

# 읽는 순서와 개발 요청 방법

먼저 1~6장에서 서비스 방향·사용 흐름·인증·구독·공통 데이터를 확인하고, 7~11장에서 일곱 기능을 검토하세요. 12~16장은 구현·연동·납품·검수 기준입니다. 17장은 비용이나 사업 판단이 필요한 결정 목록입니다.

1. 기획안을 첨부하고 마스터 프롬프트 TXT 내용을 전달합니다. 기본 실행 단계는 P0 설계입니다.

2. P0에서 핵심 결정을 확정한 뒤 “확정된 설계로 P1 전체 개발을 진행하고, 검증 결과와 전체 소스 ZIP을 제공해 주세요”라고 요청합니다.

3. 실제 프로젝트의 INTEGRATIONS 안내대로 외부 계정·발급값을 준비해 로컬에 입력하고 연결을 확인합니다.

4. 각 단계 검수 결과와 현재 전체 소스 ZIP을 기준으로 다음 단계를 요청합니다. 이어지는 대화에는 최신 소스·결정 기록·검수 결과를 함께 전달합니다.

## 단계 개발 요청 예시

“첨부한 최신 소스와 기획안으로 P4 문서 제작을 구현해 주세요. 사진·채팅·직접 생성, 글·표·도형의 직접/AI 편집, 버전 저장과 실제 파일 출력을 포함하고, 전체 소스 ZIP·실행 방법·검수 결과·외부 연동 대기를 제공해 주세요.”

## 목차

1. 제품의 정의와 성공 기준

2. 현재 플랫폼 비교와 가져올 원칙

3. 공통 사용 경험과 화면 설계

4. 로그인·회원가입·복구의 확정 규칙

5. 구독·요금제·사용량

6. 일곱 기능이 함께 쓰는 기반

7. 엑셀 작성과 데이터 분석

8. 워드 한글 PPT 제작

9. 간단한 프로그램 만들기

10. 나만의 CRM

11. 거래처와 연결되는 일정관리

12. 기술 구조 권장안

13. 서드파티 가입·설정·연결 순서

14. 운영에 필요한 기본 기능

15. 개발 순서와 납품 방식

16. 인수 테스트와 추적표

17. 구현을 멈추지 않고 관리할 결정 항목

18. 공식 참고자료와 확인 범위

# 1. 제품의 정의와 성공 기준

## 1.1 한 문장 정의

AI 사용법이나 프롬프트 작성법을 모르는 소규모 사업자가, 하려는 일을 선택하고 몇 가지 질문에 답하면 업무 도구·문서·고객관리·일정을 만들고 계속 활용할 수 있는 구독형 업무 플랫폼입니다.

슬로건 원안: ‘최소 3명의 인건비를 절약해 드립니다.’ / ‘나만의 비서를 만들어 보자.’

첫 번째 문구는 사업 목표로 보존합니다. 고객 모두에게 최소 3명분의 비용 절감을 보장하는 근거는 아직 없으므로, 공개 초기 문구는 ‘반복 업무를 줄이고, 나만의 AI 비서를 만들어 보세요’를 권장합니다. 실제 절감 사례가 쌓이면 측정 범위와 조건을 함께 제시합니다. 절감 시간은 기존 소요시간에서 검수·수정·예외 처리 시간을 포함한 실제 소요시간을 차감해 계산합니다. 자동 실행 횟수를 곧바로 인건비 절감으로 환산하지 않습니다.

## 1.2 초기 고객과 대표 업무

권장 초기 대상은 수기 전표·엑셀·거래처별 메모를 함께 사용하는 소규모 제조업, 도소매업, 현장 서비스업입니다. 모든 업종을 동시에 만족시키려 하지 않고, 공통 구조에 업종별 시작 양식을 얹습니다.

공장: 전표 사진 → 검수 → 누적 대장 → 월별 집계 → 거래처별 보고서.

영업·대리점: 고객 목록 → 상담 이력 → 방문 일정 → 안내문 발송.

소규모 사무실: 자료 업로드 → 제안서·한글 문서·PPT → 수정 → 다운로드.

현장 담당자: 오늘 일정 → 거래처 카드 → 주소·연락처·파일 확인 → 처리 결과 기록.

## 1.3 핵심 차별화 가설

차별화는 ‘AI가 파일을 생성한다’는 사실보다, 필요한 질문을 플랫폼이 먼저 정하고 지난 업무의 자료와 설정을 다시 사용하는 데 있습니다. ‘엑셀 폼 1’은 파일명만 저장하는 것이 아니라 열의 의미, 데이터 유형, 검수 규칙, 출력 모양, 분석 기준을 함께 저장하는 업무 양식입니다.

검증할 지표: 첫 유용한 결과까지 걸린 시간, 도움 없이 완료한 비율, 재사용률, 전표 한 장당 검수 시간, 잘못 반영된 행 비율, 내보내기 성공률, 작업당 AI 원가, 4주 후 지속 사용률. 목표 예시는 첫 결과 5분 이내·대표 초보 사용자 10명 중 8명 이상 독립 완료이며, 실제 측정 전 달성했다고 표시하지 않습니다.

## 1.4 이번 개정의 중심: 사용자의 지시 능력에 의존하지 않기

핵심 고객은 Claude·Gemini·ChatGPT 같은 AI 서비스가 유용하다는 것을 알지만, 자신의 업무를 설명하거나 작업을 지시하는 일부터 부담스러운 사람입니다. 그 서비스들이 관련 기능을 제공하지 않는다고 주장하는 것이 아니라, 본 플랫폼의 고객과 제공 경험을 명확히 정의하는 것입니다.

사용자는 일곱 메뉴 중 하나를 고르거나 제시된 업무 예시를 선택하면 시작할 수 있어야 합니다. 긴 프롬프트 작성, 업계 용어로 된 설정표, 빈 채팅창을 첫 화면의 필수 과제로 주지 않습니다. 플랫폼이 질문하고, 답과 자료를 업무 구조로 정리하며, 실제 결과에서 고칠 부분을 찾게 합니다. 최종적으로 사용자의 양식·문서 구성·CRM·프로그램 설정을 남겨 다음 업무가 더 짧아져야 합니다.

간편함은 설정을 없애는 것이 아니라 지금 필요한 결정만 보여주는 것입니다. 정밀함은 메뉴를 많이 추가하는 것이 아니라 선택한 대상의 값·조건·범위·출력 결과를 정확히 바꾸고 되돌릴 수 있게 하는 것입니다. 새 기능을 제안할 때는 기존 대표 업무의 어느 막힘을 해결하는지 먼저 설명하고, 설명할 수 없는 기능은 이번 범위에 추가하지 않습니다.

# 2. 현재 플랫폼 비교와 가져올 원칙

아래 기능은 공식 소개·도움말에서 확인한 범위입니다. 요금·플랜별 제공 범위는 변동되므로 확정 비교에서 제외했습니다. 사용 난이도의 우열은 아직 사용자 실험으로 검증하지 않은 설계 가설입니다.

| 비교 대상 | 공식 자료로 확인한 기능 | AxPlatform에 적용할 방향 |
| --- | --- | --- |
| Airtable Omni [S01] | 대화로 데이터·화면·자동화를 포함한 앱 구성 | 자연어 요청을 검증된 업무 구성요소로 변환하고, 초보자에게는 질문을 먼저 제시 |
| Google AppSheet [S02] | 자연어 설명에서 앱 구조 제안·생성 | 실행 장소·공동 사용·입력 자료를 먼저 물어 기술 선택 부담을 줄임 |
| Microsoft Excel [S03] | 이미지에서 표 데이터를 가져오는 기능 | 전표 원본 대조·중복 탐지·거래처 연결·누적 대장까지 하나의 업무로 연결 |
| Gamma [S04] | 문서·발표 자료 내보내기와 PPTX의 편집 가능한 표 | 개요 확인 후 디자인을 선택하고, 다운로드 결과의 편집 가능성까지 검수 |
| HubSpot [S05] | 사용자 정의 속성 생성·관리 | 고객관리 항목을 질문으로 추천하고, 열·입력 폼·검색·통계를 같은 항목 정의로 관리 |

참고 플랫폼에 없는 기능이라고 단정하지 않습니다. 우리 서비스의 개선점은 한국 소상공인 업무 예시, 순서가 정해진 설정, 재사용 가능한 양식, CRM·일정·문서의 연결에 집중합니다.

## 2.1 문서·CRM 편집 경험 비교와 채택할 부분

비교 범위는 공개 공식 도움말의 작업 방식입니다. 유료 계정으로 동일 과제를 실측하지 않았으며, 특정 서비스가 불편하다거나 아래 개선이 독점 기능이라고 단정하지 않습니다. 화면·브랜드·유료 템플릿을 복제하지 않고 상호작용 원칙을 참고합니다.

| 비교 대상 | 확인한 작업 방식 | AxPlatform의 적용 제안 |
| --- | --- | --- |
| 미리캔버스 [S21] | 표/셀 선택에 따라 설정이 나타나고, 크기는 드래그와 숫자 입력으로 조정 | AI가 자료에 맞는 표를 먼저 구성; 선택한 열/셀만 정확한 값으로 조정하고 실제 출력 확인 |
| Canva [S22] | 선택 요소의 그룹·레이어·정렬을 조작하며 선택 범위에 따라 정렬 기준 구분 | PPT 초안 후 해당 요소만 선택해 배치 수정; AI 수정에도 동일한 선택 범위와 잠금 적용 |
| HubSpot [S23] | 레코드 화면의 카드·속성·배치를 설정하고 조건에 따른 표시와 미리보기 제공 | 관리 목적을 먼저 질문해 고객 항목/화면 추천; 사용 중인 화면에서 해당 항목·조건으로 바로 진입 |
| monday.com [S24] | 빠른 필터에서 상세 필터로 확장; 열·조건·값 및 AND/OR 그룹 구성 | ‘이번 달 미연락 거래처’ 같은 요청을 읽기 쉬운 조건식으로 제안하고 결과 건수와 함께 저장 |

기존 도구의 직접 편집과 상세 설정은 그대로 가치가 있습니다. 본 서비스는 그 앞단의 ‘무엇을 만들고 어떻게 설정할지’ 결정을 질문·업무 예시·내 자료 기반 추천으로 돕고, 만들어진 결과를 지속적인 개인 업무 환경으로 저장하는 데 집중합니다. 정밀 편집을 매번 AI에게 다시 설명해야 하는 구조로 만들지 않습니다.

## 2.2 비교 검증 기준

같은 자료와 같은 목표로 비교합니다. 대표 과제는 ‘사진 3장을 누적 대장에 추가’, ‘10장 발표 자료에서 표의 열 너비만 수정’, ‘거래처 CRM을 만들고 법인에만 사업자번호 입력 표시’, ‘저장한 양식으로 다음 달 보고서 작성’입니다. 서비스별 지원 범위가 다르면 공통으로 가능한 과제만 시간 비교하고 고유 기능은 별도 기록합니다.

초보자의 도움 없는 완료율, 최초/재사용 완료 시간, 설명을 새로 작성한 횟수, 잘못된 변경 수, 정확한 수치 조정 성공률, 취소·복구 성공률을 측정합니다. 클릭 수만 줄이기 위해 확인을 없애지 않습니다. 질문을 많이 줄여도 결과가 틀리면 개선으로 판정하지 않습니다. 실제 사용자 시험 전 모든 개선 효과는 가설로 표시합니다.

# 3. 공통 사용 경험과 화면 설계

## 3.1 전체 메뉴

홈 / 프로그램 만들기 / 엑셀·데이터 / 워드 / 한글 / PPT / 고객관리 / 일정 / 내 작업·파일 / 연결 서비스 / 요금제·사용량 / 설정.

홈에서는 메뉴 전체를 긴 설명으로 나열하지 않습니다. ‘어떤 일을 도와드릴까요?’ 아래 대표 작업 카드와 최근 작업, 오늘 일정, 확인이 필요한 작업을 보여줍니다. 워드·한글·PPT는 메뉴를 분리하되 작업 엔진과 저장 구조는 공유합니다.

## 3.2 공통 작업 순서: 플랫폼이 먼저 질문하기

① 업무 메뉴/예시 선택 → ② 새로 만들기 또는 내 양식 추천 → ③ 목적·자료·필요한 결과를 좁히는 질문 → ④ ‘이렇게 이해했어요’ 확인 → ⑤ 내 자료 기반 추천·미리보기 → ⑥ 필요한 부분만 정밀 수정 → ⑦ 저장·다운로드 → ⑧ 다음 작업에서 재사용.

자료 제공과 질문의 순서는 업무에 맞게 조절합니다. 자료가 있으면 먼저 읽어 중복 질문을 줄이고, 자료가 없으면 선택지로 목적을 좁힙니다. 업로드를 모든 작업의 필수 단계로 만들지 않습니다.

한 화면에는 한 가지 결정 주제를 중심으로 짧은 질문과 2~4개의 쉬운 선택지·짧은 예시·‘잘 모르겠어요’·‘직접 입력’을 제공합니다. 수치는 권장값이며 억지로 선택지를 채우지 않습니다.

처음에는 대표 업무에서 3~5개의 핵심 질문으로 유용한 초안을 만드는 것을 목표로 합니다. 이미 확인된 질문은 생략하고, 결과에 영향을 주는 모호함이 남으면 필요한 추가 질문만 합니다. 무조건 5개를 묻거나 5개 뒤 검증 없이 진행하지 않습니다.

‘잘 모르겠어요’에는 추천안과 한 줄 이유를 보여줍니다. 디자인 같은 되돌릴 수 있는 선택은 기본값으로 진행할 수 있지만, 금액 단위·리셋 대상·수신자·실행 환경 같은 핵심 조건은 실제로 확인합니다.

‘이렇게 이해했어요’에는 목적, 대상, 입력 자료, 원하는 결과, 반복 사용 방식, 아직 확인하지 못한 조건을 간단한 카드로 표시합니다. 카드별 ‘수정’을 누르면 관련 질문으로 돌아갑니다.

완성 후 사용자가 이름을 직접 짓지 않아도 업무에 맞는 양식명을 제안합니다. ‘이 양식으로 계속 사용’과 ‘이번만 만들기’를 구분하고 다른 양식에 자동 덮어쓰지 않습니다.

반복 작업은 ‘지난 양식으로 추가’, ‘자료만 바꿔 만들기’, ‘기존 설정 수정’으로 바로 시작합니다. 새로 만들기 전체 질문을 다시 통과하게 하지 않습니다.

업무 입력과 초안은 뒤로가기·새로고침·재접속에 복구합니다. 인증 비밀번호·OTP·외부 연동 비밀값은 복구용 대화/브라우저 저장소에 남기지 않습니다.

## 3.3 고정된 업무 질서 안에서 AI가 다음 질문 결정

메뉴별로 필요한 정보와 확인 규칙을 정의한 흐름을 두고, AI는 현재 답변·권한 있는 자료·선택한 양식을 바탕으로 아직 부족한 정보 중 가장 중요한 질문을 제안합니다. 모든 업종에 같은 문장을 반복하는 설문이나 자유 대화에 전부 맡긴 챗봇으로 만들지 않습니다.

정보 상태는 ‘사용자 확인’, ‘자료에서 확인’, ‘AI 추정’, ‘미확인’, ‘충돌’로 구분합니다. AI 추정은 사용자 사실로 저장하지 않으며, 중요한 추정/충돌을 먼저 묻습니다. 목적이 바뀌면 영향을 받는 추천·항목만 다시 검토하고 관계없는 답을 지우지 않습니다.

예: ‘고객관리’ 선택 → ‘주로 누구를 관리하시나요?’ → ‘납품 거래처’ 선택 → ‘가장 놓치기 쉬운 일은 무엇인가요?’ → ‘재주문 연락’ 선택 → 기존 목록 유무 확인 → 거래처명·담당자·연락처·최근 납품일·다음 연락일 추천. 처음부터 고객에게 컬럼·스키마·조건식 작성을 요구하지 않습니다.

AI가 질문을 만들더라도 서버가 필수 정보, 허용 선택지/입력 유형, 참조 범위, 현재 단계에서 가능한 행동을 검증합니다. 질문 생성 실패 시 이미 모은 답을 유지하고 검증된 기본 질문으로 계속 진행합니다. 무응답/모델 오류 때문에 저장된 목록·수정·다운로드가 막히지 않아야 합니다.

채팅은 현재 목적과 선택 영역을 수정하는 보조 입력입니다. ‘3번 슬라이드 > 매출 표 > 금액 열’처럼 대상과 적용 범위를 표시합니다. 직접 편집·AI 제안이 같은 편집 구조를 사용하며, 사용자가 설정한 정확한 값을 AI가 몰래 바꾸지 않습니다.

## 3.4 디자인 기준

확정: Spring Boot와 Thymeleaf로 화면을 렌더링하고 JavaScript·CSS 및 필요한 라이브러리로 동작을 구현합니다. ‘React처럼’은 부드럽고 동적인 사용 경험의 표현입니다. 실제 React 애플리케이션 개발을 뜻하지 않으며, 순차 질문·부분 갱신·정밀 편집 요구는 그대로 구현합니다.

좌측 탐색, 상단 작업 제목·저장 상태, 중앙 작업 공간, 선택적 우측 보조 패널 구조.

사용자 행동에 대한 전환은 대체로 150~250ms로 제안합니다. 완료한 질문은 한 줄 요약으로 접히고 다음 필요한 항목이 같은 작업 영역에 나타납니다. 현재 위치·입력 초점·스크롤을 예측 가능하게 유지하고 진행 중인 입력을 방해하는 장식 효과는 넣지 않습니다.

단순 확인은 작은 대화상자, 상세 편집은 측면 패널, 긴 작업은 독립 작업 화면을 사용합니다. 팝업 안에 팝업을 겹치지 않습니다.

드래그로 열·카드·일정을 옮길 수 있고 키보드·이동 버튼으로도 같은 작업을 할 수 있습니다.

높이·간격·정렬·버튼 크기·입력 필드·아이콘은 공통 디자인 토큰으로 통일합니다.

빈 화면, 데이터 없음, 로딩, 실패, 권한 없음, 연동 안 됨, 사용량 초과를 각각 설계합니다.

모션 감소 설정, 키보드 이동, 포커스 복귀, 충분한 명암, 터치 조작을 지원합니다.

저장 중/저장됨/저장 실패를 구분하며, 실제 처리량을 모르면 가짜 퍼센트를 표시하지 않습니다.

## 3.5 모든 업무 메뉴의 대시보드

일곱 기능 모두 목록과 현황을 함께 보는 대시보드를 제공합니다. 공통 탐색은 ‘플랫폼 홈 → 기능별 오버뷰 → 개별 프로그램/문서/엑셀 양식/CRM의 상세 → 편집·실행’입니다. 일정은 ‘일정 현황 → 달력/목록 → 개별 일정’으로 같은 원칙을 적용합니다. 뒤로가기 시 직전 사업·검색·필터·정렬·스크롤 위치를 복원합니다.

대시보드는 상단 핵심 요약, 최근 작업/주의가 필요한 일, 내가 만든 항목 목록, 새로 만들기·이어하기, 필요한 경우의 추천 영역으로 구성합니다. 상세한 위젯은 접어서 필요할 때 열며 모든 통계를 한 화면에 펼치지 않습니다. 카드/리스트 보기를 지원하고 위젯 표시·순서·즐겨찾기를 저장합니다.

| 메뉴 | 오버뷰의 주요 요약 | 목록에서 이어지는 작업 |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | 만든 프로그램 수, 초안/사용 중/오류, 최근 실행·수정 | 실행·미리보기·편집·버전·해당 프로그램 현황 |
| 워드·한글·PPT 각각 | 문서 수, 작성/완료/실패, 최근 수정, 첨부·이미지 등 리소스 | 문서 미리보기·편집·다운로드·리소스·추천 레이아웃 |
| 엑셀·데이터 | 여러 엑셀의 행 수·업로드·검수 대기·갱신 상태·호환 지표 | 목록→상세 HTML 편집; 대시보드/분석 보기·추가/리셋·출력 |
| CRM | CRM별 고객 등록 수·신규·미처리·예정 활동·최근 변화 | CRM 목록→상세 고객 목록; 개별 현황·구조 편집·일정 |
| 일정 | 오늘/이번 주 일정, 미완료·기한 경과·충돌·예약 알림 | 달력·거래처·해당 CRM·일정 상세 |

플랫폼 홈은 접근 가능한 각 기능의 요약과 지금 처리할 일을 모읍니다. 공통 기간·사업 필터를 제공하되 서로 다른 단위의 숫자를 한 합계로 합치지 않습니다. 금액·인원·행 수·실행 횟수의 의미를 표시합니다. 빈 상태에는 실제 생성 버튼과 시작 양식을 보여주고, 가상의 성과 수치를 채워 넣지 않습니다.

엑셀 목록의 항목 선택은 상세의 HTML 엑셀 편집 화면으로 바로 이어집니다. 개별 대시보드는 상세 안에서 선택합니다. 전체 오버뷰와 목록은 구분하며 구체 순서는 7장을 따릅니다.

## 3.6 실시간 상태·리소스·추천의 공통 표시

‘실시간’은 서버에 저장·확정된 변경을 연결된 화면에 자동 반영한다는 의미입니다. 브라우저에서 작성 중인 초안, PC에 내려받아 수정 중인 엑셀 파일, 연결되지 않은 외부 시스템까지 자동 동기화된다는 뜻으로 사용하지 않습니다.

위젯마다 집계 범위·기간·마지막 갱신 시각을 표시하고 연결 중/최신/갱신 중/지연/연결 끊김 상태를 구분합니다. 간단한 집계는 목표 환경에서 확정 후 5초 이내 반영을 목표로 검증합니다. 대량 가져오기·수식 재계산은 별도 작업 상태와 데이터 기준 버전을 표시하며 완료 전 새 수치와 예전 수치를 섞지 않습니다. 자동 연결이 끊기면 권장 30초 간격 재조회와 수동 새로고침을 제공하고 이를 지연 갱신으로 표시합니다. 이 시간은 개발 목표이며 보장된 성능이 아닙니다.

리소스는 이미지·로고·원본 자료·첨부 파일·참고 데이터·템플릿·폰트/스타일 자산을 뜻합니다. 저장 용량과 AI 사용량/비용은 별도 항목으로 구분합니다. 추천 레이아웃은 작업 목적과 콘텐츠 길이에 맞는 소수의 선택지를 제시하며 추천·사용 미리보기를 생성 완료 결과와 구분합니다.

## 3.7 쉬운 시작과 정밀 조정을 같은 화면에서 연결

초급/전문가용 프로그램을 둘로 나누지 않습니다. 처음에는 추천 결과를 보여주고, 바꾸고 싶은 대상을 선택하면 자주 쓰는 조절이 나타나며, ‘자세히 조정’을 펼치면 정확한 값과 조건을 설정합니다. 자세히 조정한 값은 패널을 닫아도 유지됩니다.

| 사용자의 현재 행동 | 지금 보여줄 것 | 필요한 경우 확장할 정밀 설정 |
| --- | --- | --- |
| 새 작업의 목적 선택 | 업무 예시·추천 질문·관련 자료 | 입력/결과 범위·반복 방식 |
| 문서의 제목·표·이미지 선택 | 해당 대상의 글꼴·정렬·크기·자르기 | 숫자 단위·간격·위치·개별 셀·페이지 적용 범위 |
| 엑셀/CRM의 열 선택 | 이름·유형·표시·필수 여부 | 단위·소수점·검증·기본값·표시 조건·계산 규칙 |
| 고객 목록의 필터 선택 | 추천 조건과 일치 고객 | 조건 추가·AND/OR·기간 경계·저장한 보기 |
| 대시보드 지표 선택 | 지표 뜻·근거·기간 | 대상 데이터→집계 항목→묶음/조건→표현을 순서대로 조정 |

정밀 설정은 숫자 입력과 직접 조작을 함께 제공합니다. 지원하지 않는 옵션은 구현된 것처럼 표시하지 않습니다. 설정 검색과 ‘이 항목 설정’ 진입점을 제공해 접힌 기능을 찾을 수 있게 하고, 권한/플랜/형식 때문에 제한되면 이유를 표시합니다. 숨겨진 메뉴를 외워야만 전문가 설정에 도달하는 구조를 피합니다.

다중 선택 시 공통으로 적용 가능한 속성만 표시하고 서로 다른 값은 ‘여러 값’으로 표시합니다. 선택 범위 밖의 속성은 보존합니다. 화면의 편집 잠금과 서버 접근 권한은 별개이며, AI 수정도 편집 잠금 대상은 바꾸지 않습니다.

## 3.8 변경·취소·저장의 예측 가능한 의미

‘미리보기 반영’은 현재 초안만 바꾸고 확정 저장은 해당 업무의 서버 원본에 반영합니다. 문서는 문서 버전, 프로그램은 AppVersion을 만들며 CRM 고객·일정은 개별 레코드와 수정 이력을 갱신합니다. 업무별 버튼 이름과 반영 대상은 3.11절을 따릅니다. ‘이번 제안 취소’는 이번 AI 제안만 제거하며 이미 있던 다른 수동 편집 초안은 유지합니다. ‘전체 변경 취소’는 이번 편집 초안 전체를 마지막 확정 버전으로 되돌리는 별도 행동입니다. 저장 전 두 종류의 변경이 섞여 있으면 함께 저장될 항목을 표시합니다.

AI 변경안은 대상, 바뀌는 항목, 영향 범위, 이전/이후 값을 제시합니다. 단순한 글꼴 변경에 반복 확인창을 띄우지 않고 실행 취소를 제공하되, 데이터 전체 교체·발송·결제·참조 삭제 등은 기존 확인 규칙을 적용합니다. AI 추천마다 새 팝업을 띄우지 않습니다.

‘이 요소만’, ‘이 문서 전체’, ‘내 기본 양식으로 저장’은 서로 다른 범위입니다. 기본 적용은 현재 선택 범위이며 넓힐 때 표시합니다. 기본값 상속과 직접 바꾼 값을 구분하고, 기본값으로 되돌리기는 선택 속성에만 적용합니다. 저장한 양식 변경이 과거 문서를 일괄 바꾸지 않게 버전을 고정합니다.

## 3.9 일곱 업무의 질문과 저장 결과

아래는 최초 흐름의 대표 예입니다. 사용자가 이미 제공한 답은 생략하고 업무 요약을 확인한 뒤 미리보기를 제시합니다.

| 메뉴 | 플랫폼이 질문할 순서의 예 | 남겨서 다시 사용할 것 |
| --- | --- | --- |
| 프로그램 | 줄일 업무→사용 기기/온라인 여부→사용자→입력/결과 | 앱 정의·입력 폼·계산/행동·화면·버전 |
| 엑셀 | 생성 방식 선택; 사진은 원본 검수, 채팅은 헤더 제안/결정, 직접 입력은 빈 그리드 | 헤더·데이터·수식·입력 양식·출력 서식·분석 보기·대시보드 |
| 워드 | 문서 목적→받는 사람→핵심 내용/자료→분량/말투 | 문서 구성·문단/표 스타일·자리표시자·내 레이아웃 |
| 한글 | 제출 목적→지정 서식 유무→내용/자료→필수 출력 형식 | 서식·입력 위치·문단/표 설정·검증한 출력 양식 |
| PPT | 발표 목적/청중→핵심 메시지→자료→발표 시간/분량 | 이야기 구성·슬라이드 레이아웃·스타일·리소스 참조 |
| CRM | 관리 대상→놓치기 쉬운 업무→기존 목록→필요한 후속 행동 | 고객 항목·입력 폼·보기·대시보드·확정한 업무 규칙 |
| 일정 | 무엇을 할지→거래처/개인→일시→필요할 때 반복/알림 | 일정·거래처 연결·선택한 보기/반복 기본값 |

추천은 사용자가 시작한 일과 직접 관련된 1개 주추천 및 소수 대안부터 보여줍니다. ‘추천 이유: 지난번 출고대장과 열 구성이 같습니다’처럼 근거를 짧게 표시하고, 맞지 않으면 ‘다른 양식’·‘새로 만들기’로 바로 바꿉니다. 기능 홍보 카드로 작업 공간을 채우지 않습니다.

## 3.10 순차 등장과 애니메이션의 동작 조건

논리적으로 묶인 질문, 진행 상태, 완료한 단계의 수정 진입점은 계속 식별할 수 있게 합니다. 입력값을 선택했다고 예고 없이 다른 페이지로 보내거나 외부 실행을 시작하지 않습니다. 관련 추가 필드가 나타나면 같은 위치에서 안내하고, 큰 단계 전환은 명확한 다음 버튼으로 진행합니다. W3C의 다단계 폼·입력 시 맥락 유지·모션 감소 안내를 참고한 제품 설계입니다. [S25~S27]

펼침/접힘은 데이터 삭제가 아닙니다. 업무 조건이 바뀌어 숨겨진 입력은 초안에서 보관하고 다시 조건이 맞으면 복원합니다. 숨겨진 비활성 입력을 발송·계산·신규 저장의 필수값으로 몰래 사용하지 않습니다. 기존에 확정된 고객 값은 화면에서 숨겼다고 지우지 않습니다. 키보드와 모션 감소 상태에서도 같은 순서·버튼·결과를 제공하고 애니메이션 완료를 기다려야 다음 입력이 가능하게 만들지 않습니다.

## 3.11 모든 기능의 오버뷰 목록 생성 상세 편집

기능마다 ‘오버뷰’와 ‘목록’을 명확히 구분한 화면 또는 탭으로 제공합니다. 오버뷰의 요약에서 근거 목록으로 이동하고, 목록의 항목 이름을 누르면 실제 작업을 이어갈 수 있는 상세 화면을 엽니다. 목록과 버전 목록은 다릅니다. 문서/프로그램 하나의 과거 버전은 그 항목의 상세 안에서 보여주며 최상위 목록에 V1·V2를 각각 다른 프로젝트처럼 중복 나열하지 않습니다.

| 메뉴 | 신규 생성 버튼과 방식 | 목록 선택 후 기본 상세 | 확정 저장의 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 워드·한글·PPT 각각 | 새 문서; 사진 업로드/채팅으로 만들기/직접 작성 | 페이지 또는 슬라이드를 직접 편집하는 문서 상세 | 변경사항 저장→새 문서 버전; 포맷별 파일 생성 상태 표시 |
| 프로그램 | 새 프로그램; 질문으로 만들기/사진으로 설명하기/부품 직접 구성 | 부품 목록과 실제 동작 미리보기 | 변경사항 저장→V1·V2 등 새 AppVersion; 빌드 성공 후 다운로드 |
| CRM | 새 CRM; 질문/기존 자료 또는 사진/직접 항목 구성 | 해당 CRM 고객 목록과 고객 상세 진입 | CRM 구조 변경 적용과 고객 저장을 별도 처리 |
| 일정 | 새 일정; 직접 입력/AI에게 말하기/사진에서 가져오기 | 선택 일정의 상세와 수정; 목록·달력에서 동일 객체 열기 | 일정 저장; 반복이면 변경 범위와 알림 영향 반영 |
| 엑셀 | 엑셀 생성; 사진/채팅/직접 입력 | HTML 엑셀 상세 편집 | 새 엑셀 저장 또는 기존 변경 적용; 7장 유지 |

사용자는 처음에 생성 방식만 고르고 그 방식에 필요한 요소를 순서대로 봅니다. 직접 작성은 AI 질문을 거치지 않고 편집을 시작할 수 있습니다. 채팅 제안의 공통 행동은 ‘더 이야기하기’와 ‘현재 제안으로 결정’입니다. 결정은 선택한 제안 버전으로 편집 가능한 초안을 열며, 문서/CRM/일정의 최종 저장이나 프로그램의 활성화를 뜻하지 않습니다. 기존 항목의 AI 수정에는 ‘수정안 반영/이번 제안 취소’를 사용합니다.

상세 상단에는 이름·소속 사업·현재 버전 또는 수정 시각·저장 상태·대표 행동만 보여줍니다. 사진/대화/직접 편집을 작업 중 전환해도 같은 초안을 유지합니다. 지원 범위 내에서 선택한 요소에만 속성·채팅을 열고, 저장 이력·리소스·분석·고급 설정은 요청한 때 펼칩니다. 템플릿·복제·사진 분석 결과도 같은 상세 편집과 서버 검증을 통과합니다.

자동 저장은 ‘초안 보관됨’이며 확정본과 구분합니다. 다운로드는 선택한 확정 버전으로 제공하고, 미저장 변경이 있으면 ‘변경사항 저장 후 다운로드’ 또는 ‘마지막 저장본 다운로드’를 명확히 선택하게 합니다. 저장 실패·생성 중·파일 생성 실패에는 성공 표시를 하지 않습니다. 뒤로가기 시 검색·필터·선택·스크롤을 복원하고 저장하지 않은 초안을 복구합니다.

## 3.12 질문을 줄이고 결과를 먼저 보여주기

‘순차식’은 모든 사용자가 같은 질문을 끝까지 답한다는 의미가 아닙니다. 현재 업무에 필요한 결정 순서는 지키되 이미 알 수 있는 정보는 활용합니다. 신규 사용자는 안내를 받고, 익숙한 사용자는 결과 화면에서 바로 수정할 수 있어야 합니다. 별도 초보/전문가 모드로 데이터를 나누지 않습니다.

홈의 업무 예시를 고르면 해당 메뉴와 선택 이유를 보여주고 맥락을 이어갑니다. ‘고객 안내문’처럼 결과 형식이 아직 정해지지 않은 경우 목적부터 확인하고 Word·한글·PPT 등 적합한 형식을 추천합니다. 메뉴를 직접 선택한 사용자는 불필요하게 다시 선택시키지 않습니다.

같은 판단에 필요한 값은 묶습니다. 일정의 날짜·시각, 표의 너비·단위처럼 함께 정하는 항목을 한 칸씩 별도 장면으로 쪼개지 않습니다. 한 번에 적은 답이나 업로드 자료에서 여러 답을 얻으면 출처와 확인 상태를 요약하고 해결된 질문은 건너뜁니다.

최소 정보가 모이면 ‘현재 정보로 초안 보기’를 제공합니다. 디자인·보조 항목은 추천값으로 시작하고 미확인 사실은 빈칸 또는 확인 표시로 남깁니다. 금액·수신자·데이터 리셋·실제 실행 조건의 미확인은 확정/실행 전에 해결합니다. 초안을 허용하는 것과 실제 반영을 허용하는 것을 구분합니다.

엑셀 채팅의 ‘더 이야기하기’와 ‘현재 제안으로 결정’은 그대로 유지합니다. 먼저 본 초안을 바탕으로 추가 질문하거나 현재 제안을 선택하며, 충분한 정보가 이미 있으면 불필요한 문답을 요구하지 않습니다.

진행 표시는 ‘자료 확인 → 초안 → 다듬기 → 저장’처럼 안정된 업무 단계로 합니다. 질문 수가 달라지는 동안 고정 분모의 진행률을 꾸며내지 않습니다. 완료한 답은 요약에서 수정하며 영향을 받는 항목만 재질문합니다.

첫 작업 전에 사업 프로필·세부 취향·외부 서비스 연결을 모두 요구하지 않습니다. 해당 작업에 필요한 시점에 설명하고 연결하며, 중단 후 돌아오면 하던 단계로 복귀합니다. 빈 목록에는 대표 예시와 시작 버튼을, 기존 자료가 있으면 이어 할 작업을 우선합니다.

## 3.13 선택한 결과에서 정밀 설정까지 바로 이동하기

화면의 요소 선택, 속성 패널, AI 요청은 같은 대상 ID와 현재 초안을 가리킵니다. ‘3번 슬라이드 > 매출 표 > 금액 열’처럼 위치를 짧게 표시하고 실제 선택 영역을 강조합니다. 화면에서 선택하기 어려운 겹친 요소는 간단한 요소 목록으로 찾게 합니다.

처음에는 자주 바꾸는 속성만 보여주고 ‘세부 조정’에서 나머지를 펼칩니다. 설정 검색에서 ‘표 넓이’, ‘글씨 간격’, ‘필수 입력’ 같은 사용자 표현을 허용하고 해당 요소의 실제 설정으로 이동합니다. 존재하지 않는 기능을 검색 결과로 제시하지 않습니다.

드래그·추천값·직접 숫자 입력은 동일한 값을 수정합니다. 크기에는 단위, 날짜에는 시간대, 금액에는 통화를 해당 맥락에서 표시합니다. 숫자 증감·키보드 미세 조정·입력 범위를 지원하고 화면의 반올림 표시 때문에 저장값이 몰래 바뀌지 않게 합니다.

속성이 양식 기본값인지 이번 작업에서 직접 바꾼 값인지 확인할 수 있게 합니다. ‘이 항목 기본값으로’는 선택 속성만 복원합니다. 부분 초기화가 문서 전체나 고객 데이터를 지우지 않습니다.

적용 범위는 ‘선택한 요소’, ‘선택한 여러 요소’, ‘문서 전체’, ‘내 양식’ 중 실제 지원되는 것만 제시합니다. 권한 부족·잠금·출력 엔진 미지원으로 변경할 수 없다면 이유와 가능한 대안을 해당 위치에 보여줍니다.

되돌리기/다시 실행은 직접 편집과 확정 전 AI 반영을 함께 다룹니다. 저장 후 취소는 새 변경 또는 새 버전 복원 규칙을 따르며, 이미 실행된 문자 발송까지 취소된 것처럼 표시하지 않습니다.

## 3.14 모호한 요청과 복잡한 조건을 눈으로 확인하기

‘더 깔끔하게’처럼 해석이 여러 개인 요청은 필요할 때 2~3개의 작은 실제 미리보기로 구체화합니다. 예를 들어 같은 표에 ‘여백 중심’, ‘구분선 중심’을 제안하고 바뀌는 부분을 한 줄로 설명합니다. 사용자 데이터와 선택 범위를 유지하며, 가짜 수치나 다른 예시 자료를 최종 결과처럼 보여주지 않습니다. 매번 선택지를 추가하는 것은 피하고 충분히 명확한 요청은 바로 변경안을 제시합니다.

AI 응답의 기본 화면은 ‘이해한 내용 → 바뀌는 부분 → 미리보기 → 반영/다시 요청’입니다. 긴 설명과 계산 근거는 펼쳐 볼 수 있게 합니다. 직접 수정한 뒤 도착한 오래된 AI 결과는 현재 초안과 비교하고 충돌을 해결한 후 반영합니다.

CRM의 조건부 항목, 분석 필터, 수식 등에는 ‘이 조건 시험하기’를 제공합니다. 자연어를 읽기 쉬운 조건으로 바꾸고 AND/OR 묶음·빈 값 처리·기준 날짜·단위를 직접 조정할 수 있게 합니다. 해당되는 예와 해당되지 않는 예를 현재 권한 범위에서 보여주며 계산은 실제 엔진으로 수행합니다. 시험 버튼으로 고객 데이터를 바꾸거나 문자·메일을 발송하지 않습니다. 수식/조건 오류는 해당 입력과 이유를 연결해 설명합니다.

## 3.15 변경 범위와 오류 수정을 분명하게 하기

상단 저장 상태에서 ‘이번 변경 3개’처럼 현재 변경 묶음을 펼쳐 볼 수 있게 합니다. 내용 변경·구조 변경·보기 설정·양식 변경을 구분하고 영향을 받는 행/고객/슬라이드 수를 가능한 범위에서 표시합니다. 단순 입력마다 확인창을 반복하지 않고 파괴적 변경·외부 발송·중요 범위 확대에서 집중 확인합니다.

AI 제안 취소는 그 제안만 제거하고 이전 직접 편집을 보존합니다. 선택 반영은 독립적으로 검증 가능한 변경에만 허용합니다. 새 열과 그 열을 참조하는 수식처럼 의존성이 있으면 함께 반영할 최소 묶음을 안내하고 불완전한 일부 반영을 막습니다. 저장은 검증된 변경 묶음 단위로 처리합니다.

여러 오류가 있으면 ‘확인할 항목 4개’에서 첫 오류와 다음 오류로 이동합니다. 문서 객체·엑셀 셀·CRM 항목을 ID로 찾아 실제 위치를 강조하고 ‘문제 이유 + 수정 방법’을 가까이 표시합니다. 색만으로 오류를 구분하지 않습니다. 저장을 막는 오류와 참고 알림을 구별하고 관계없는 조회·초안 보관을 불필요하게 막지 않습니다. 오류 제안이 계정 존재나 민감정보를 드러내지 않게 합니다. [S32]

사진 인식은 원본과 추출 값을 나란히 대조하고 불확실한 값부터 검수합니다. 같은 종류의 수정 일괄 적용은 바뀔 범위와 샘플을 먼저 보여주며, 한 숫자의 수정으로 관계없는 행까지 자동 변경하지 않습니다. 실패 후에는 해결된 입력을 남기고 필요한 부분만 다시 진행합니다.

## 3.16 반복 작업과 저장한 양식의 관계를 쉽게 이해하기

기존 항목의 기본 동작은 ‘이어서 수정’입니다. 복제할 때는 ‘이 설정으로 새로 만들기’를 사용하고, 저장한 기본 양식을 바꿀 때는 ‘내 양식 업데이트’를 명시합니다. 이번 문서의 색상 수정이 앞으로 생성할 모든 문서를 바꾸거나, 보기 필터 변경이 실제 데이터를 삭제하는 일이 없어야 합니다.

양식을 선택하면 적용되는 항목을 짧게 보여줍니다. 구조·디자인·수식·조건은 재사용할 수 있지만 고객 데이터·발송 수신자·인증정보는 기본 복제하지 않습니다. 저장할 개인 선호는 업무/양식별 범위를 확인하고, 사용자가 한 번 고친 내용을 모든 사업장의 영구 선호로 자동 학습하지 않습니다.

반복 사용은 ‘자료 추가’, ‘이 양식으로 새 문서’, ‘지난 설정으로 분석’처럼 이번에 다른 정보만 받습니다. 이름은 업무와 날짜로 추천하고 저장 위치와 연결 사업을 보여줍니다. 같은 과정에서 이미 입력한 값을 불필요하게 다시 입력시키지 않는 원칙을 적용하되 보안상 재확인이 필요한 값은 별도 처리합니다. [S31]

목록에는 현재 필터·정렬을 짧게 표시하고 검색 결과가 없으면 ‘조건 해제’를 제공합니다. 실시간 갱신 중 사용자가 편집하는 행이나 선택한 항목이 갑자기 이동하지 않게 하며 ‘새 항목 N개’로 갱신을 선택하게 할 수 있습니다. 화면 위치를 유지해도 집계의 기준시각과 최신 여부는 숨기지 않습니다. 완료 후에는 관련 다음 행동 한 가지를 우선 제안하고 닫을 수 있게 합니다.

## 3.17 기다리는 시간과 작은 화면에서도 흐름 유지하기

오래 걸리는 OCR·문서 출력·프로그램 빌드는 실제 상태에 따라 대기/처리/검수 가능/완료/실패를 표시합니다. 신뢰할 수 있을 때만 수량과 예상 시간을 표시하고, 다른 업무로 이동해도 같은 작업을 다시 찾을 수 있게 합니다. 일부 결과만 준비됐다면 전체 완료로 표현하지 않습니다. 취소 요청과 취소 완료를 구분하고 중복 재시도가 이중 생성·이중 발송을 일으키지 않게 합니다.

연결이 끊기면 서버에 저장된 범위와 아직 반영되지 않은 입력을 구분해 보여줍니다. 민감정보를 제외한 초안 복구 가능 범위를 실제 구현에 맞게 안내하고, 재접속 시 최신 버전과 충돌을 확인합니다. ‘저장됨’은 서버의 확인 이후에만 표시합니다.

휴대전화에서는 사진 촬영/업로드·오류 검수·일정 확인·고객 메모를 우선 지원합니다. 큰 엑셀은 같은 데이터의 행 단위 입력 폼으로 바꾸어 다룰 수 있으며 시트 편집과 동일한 필드 ID·검증·적용 규칙을 씁니다. 정밀한 다중 객체 배치처럼 큰 화면이 필요한 작업은 저장 후 PC에서 이어 하도록 안내하고 지원 범위를 감추지 않습니다.

핵심 버튼은 아이콘에만 의존하지 않고 짧은 이름을 함께 표시합니다. 키보드 탐색·초점 복귀·확대 화면을 검수하며, 한글 IME 조합 중 Enter가 채팅 전송이나 셀 확정으로 처리되지 않도록 합니다. 애니메이션을 줄여도 현재 단계와 다음 행동을 알 수 있어야 합니다.

# 4. 로그인·회원가입·복구의 확정 규칙

## 4.1 인증 구조 권장안

Spring Security의 OAuth2/OIDC 연동과 자체 이메일 인증을 권장합니다. Firebase는 필수가 아닙니다. Firebase를 선택하는 경우에도 카카오·네이버 연동과 동일 이메일의 별도 계정 정책을 별도로 설계해야 합니다. 인증 시스템을 두 개 병행해 계정의 기준이 충돌하게 만들지 않습니다. [S06~S10]

계정 식별은 내부 account_id를 사용합니다. 이메일 계정은 EMAIL + 정규화된 로그인 이메일, SNS 계정은 제공자 + 제공자 고유 ID로 식별합니다. Google은 이메일 대신 sub를 기준으로 합니다. SNS의 프로필 이메일은 변경될 수 있습니다. [S06]

같은 이메일의 EMAIL·GOOGLE·KAKAO·NAVER 계정은 서로 별도 계정입니다.

이메일이 같다는 이유로 데이터·요금제·구독·권한을 연결하거나 병합하지 않습니다.

SNS 중복은 이메일 중복이 아니라 같은 제공자의 같은 고유 ID가 이미 존재하는 경우입니다.

연락처는 계정 전체에서 유일값으로 강제하지 않습니다. 여러 별도 계정이 같은 번호를 사용할 수 있습니다.

LOCAL_EMAIL 식별 테이블의 이메일에만 유일 제약을 둡니다. account.email 전체에 전역 unique를 두지 않습니다.

이메일 정규화 정책을 명시하고, Gmail 점·플러스 주소를 임의로 제거해 다른 이메일을 합치지 않습니다.

## 4.2 SNS 로그인·가입 분기

| 시작 버튼 | 플랫폼 DB 상태 | 처리 결과 |
| --- | --- | --- |
| SNS 로그인 | 기존 정상 계정 | 인증 검증 후 로그인 |
| SNS 로그인 | 계정 없음 | 제공자 동의·서비스 약관·누락 정보 보완·인증 후 가입과 로그인 |
| SNS 회원가입 | 계정 없음 | 동일한 신규 가입 절차 후 자동 로그인 |
| SNS 회원가입 | 기존 계정 | ‘이미 가입된 계정입니다. 로그인으로 계속해 주세요.’와 로그인 버튼 표시 |
| 공통 | 필수 동의 취소·정보 미완료 | 제한된 가입 대기 상태만 유지, 일반 서비스 접근 금지 |
| 공통 | 정지·탈퇴 처리 중 계정 | 상태에 맞는 안내, 새 계정으로 우회 생성 금지 |

기존 SNS 계정의 가입 중복 안내 후 사용자가 로그인 버튼을 누르면, 짧게 유효한 검증 완료 상태를 안전하게 재사용하거나 다시 OAuth를 수행합니다. 중복 회원·워크스페이스·무료 사용량을 추가 생성하지 않습니다. 제공자 동의 화면은 제공자 정책과 기존 동의 상태에 따라 생략될 수 있으므로 ‘매번 표시’를 전제하지 않습니다. 서비스 약관 동의는 제공자 개인정보 동의와 별도로 기록합니다.

## 4.3 필수 이메일·연락처 확보

모든 고객 회원가입은 이메일과 연락처가 있어야 완료됩니다. 초기 시스템 관리계정은 공개 회원가입과 다른 부트스트랩 절차이며 4.9절을 적용합니다. 이메일 계정은 이름·이메일·비밀번호·비밀번호 확인·연락처가 필수입니다. SNS 이름이 없을 때는 표시 이름을 보완하도록 권장합니다.

Google 기본 OIDC 로그인은 연락처 제공을 전제할 수 없습니다. 카카오의 동의항목에는 권한 신청 조건이 있으며, 네이버는 동의한 프로필의 휴대전화번호 필드를 제공합니다. 어느 제공자든 값 누락·동의 거부·형식 오류를 처리해야 합니다. [S06~S08]

권장 기본안은 제공된 전화번호를 미리 채운 뒤 모든 가입에서 SMS OTP로 현재 번호의 사용 가능성을 확인하는 것입니다. SMS OTP는 해당 번호 수신 가능 확인이며 실명·명의 본인확인 서비스가 아닙니다. 번호가 없는 경우 직접 입력 후 인증합니다. SMS 수신 가능한 휴대전화가 기본이며 유선번호 가입은 별도 사업 결정 사항입니다.

신뢰 가능한 검증 상태로 제공된 이메일은 활용할 수 있습니다. 검증 상태가 없거나 사용자가 보완·변경한 이메일은 이메일 OTP로 확인합니다. 필수 정보와 약관 확인 전에는 가입을 완료하지 않습니다.

## 4.4 이메일 회원가입

이메일 입력 → 코드 발송 → 5분 내 코드 검증 → 이름·비밀번호·연락처 입력 및 SMS 검증 → 서비스 약관 동의 → 최종 가입 저장 → 자동 로그인.

실제 화면은 자연스러운 순서로 묶되 서버에는 purpose=SIGNUP, 가입 임시 세션, 대상 이메일·번호, 만료시각, 인증 완료시각이 결합되어 있어야 합니다. 이메일을 바꾸면 해당 인증은 해제됩니다. SNS 누락 정보 보완에도 같은 검증 모듈을 재사용합니다.

권장 기본값: 6자리 난수 코드, 서버 기준 5분, 재발송 60초 간격, 한 코드 5회 실패 시 폐기. 횟수와 차단 시간은 설정값입니다. 재발송은 이전 코드를 폐기하며 이메일·전화번호·IP·세션별 요청 제한을 둡니다. 코드는 원문 저장 대신 서버 비밀키를 사용한 검증값으로 보관합니다. 단순 해시는 짧은 코드의 전체 대입에 취약합니다.

코드와 가입 완료 증표는 목적·대상·임시 세션에 묶고 한 번만 소비합니다. 최종 가입 트랜잭션에서 중복을 재확인하고 인증 증표를 원자적으로 사용 처리합니다. 비밀번호는 검증된 PasswordEncoder로 해시하고 로그·브라우저 저장소·임시 가입 데이터에 평문 저장하지 않습니다.

## 4.5 아이디 찾기와 비밀번호 찾기

아이디 찾기는 화면명을 ‘이메일 아이디 찾기’로 합니다. 연락처 입력 시 그 번호에 연결된 EMAIL 계정의 로그인 이메일을 등록된 번호로 SMS 발송합니다. 브라우저 응답에는 가입 여부와 이메일을 드러내지 않습니다. 전화번호 입력만으로 웹 화면에 계정 목록을 보여주지 않습니다. 동일 번호의 여러 EMAIL 계정은 정책에 따라 한 안내 문자로 전달하되 계정 폭주·번호 재할당에 대한 운영 복구 절차를 둡니다. SNS 계정은 대상에서 제외합니다.

비밀번호 찾기는 이메일+연락처가 해당 EMAIL 계정과 일치할 때만 등록 이메일로 재설정 링크를 보냅니다. 일치 여부와 무관하게 화면 문구는 동일하게 합니다. 발송 실패·남용 제한은 별도 처리합니다.

재설정 토큰은 충분히 긴 난수, 서버 저장은 해시, 단일 사용, 권장 유효기간 15분입니다. 공개 도메인 설정에서 링크를 만들고 요청 Host 헤더를 그대로 쓰지 않습니다. 새 요청·완료·만료 시 이전 토큰 처리 규칙을 명시합니다. GET으로 링크를 열었다고 바로 소비하지 않고 실제 비밀번호 변경 POST 성공 시 소비합니다. 비밀번호 변경 후 기존 세션을 무효화하고 로그인 화면으로 이동하며 자동 로그인하지 않습니다. 토큰이 로그·분석 도구·외부 리퍼러에 노출되지 않도록 처리합니다.

## 4.6 인증 공통 검수

OAuth state, 지원되는 경우 PKCE, OIDC nonce·서명·issuer·audience·만료를 서버에서 검증합니다. OAuth 미완료 세션과 로그인 세션을 분리하고 성공 시 세션 ID를 교체합니다. 쿠키는 운영 HTTPS에서 Secure·HttpOnly를 적용하고 SameSite 및 CSRF를 실제 리다이렉트 흐름과 함께 검증합니다. 임의 외부 리다이렉트는 허용하지 않습니다. SNS 액세스 토큰은 사용자 화면·로그에 전달하지 않습니다.

## 4.7 가입부터 적용하는 순차 안내

인증은 AI 대화가 아니라 검증된 고정 흐름과 전용 입력창으로 처리합니다. AI가 로그인 여부·중복 계정·동의 완료를 판정하지 않습니다. 로그인/회원가입 선택과 Google·카카오·네이버·이메일 방식은 쉽게 비교하게 두고, 아직 선택하지 않은 방식의 상세 입력은 펼치지 않습니다.

이메일 로그인은 이메일·비밀번호를 한 묶음으로 입력하고 자동완성/비밀번호 관리자를 지원합니다. 짧은 로그인을 인위적으로 여러 장면으로 쪼개지 않습니다. 가입은 ‘이메일 확인 → 기본정보와 연락처 확인 → 약관·완료’의 논리적 단계로 보이며 비밀번호와 확인은 같은 화면에 둡니다. 필수/선택 동의를 분리하고 가입 전에 업종·회사 규모·관심 기능 설문을 끼워 넣지 않습니다.

SNS 인증 뒤에는 이미 받은 유효 정보는 표시만 하고 누락/검증이 필요한 정보만 요청합니다. ‘전화번호를 전달받지 못해 직접 확인이 필요해요’처럼 이유를 알려줍니다. 동일 이메일이어도 가입 방식별로 별도 계정이라는 정책을 로그인/가입 화면에 짧게 안내하며, 마지막 사용 방식은 이용자 선택의 보조 힌트로만 사용합니다. 공개 화면에서 이메일을 검색해 타 계정 가입 방식을 알려주지 않습니다.

OTP 입력은 코드 전체 붙여넣기, 지원되는 자동완성, 남은 시간, 재발송 가능 시간, 번호/이메일 수정, 오타/만료 안내를 제공합니다. 만료되어도 일반 입력을 전부 지우지 않으며 서버가 인증 상태를 다시 판정합니다. 비밀번호·OTP·복구 토큰은 AI에게 전달하거나 채팅/분석 기록에 저장하지 않습니다.

복구는 ‘이메일 아이디 찾기’ 또는 ‘비밀번호 재설정’을 고른 뒤 필요한 입력만 보여줍니다. 익명 응답 규칙은 유지하면서 ‘정보가 일치하면 등록된 수단으로 안내됩니다’와 미수신 시 다음 행동을 제공합니다. 가입 후 요금제 팝업은 기존 정책을 따르며 ‘무료로 시작’ 뒤 곧바로 업무 메뉴로 이어집니다. 도움말·투어·요금제 팝업을 겹쳐 띄우지 않습니다.

## 4.8 인증에서 남은 일만 명확하게 안내하기

SNS에서 확보한 정보를 미리 채우고 ‘연락처 확인만 남았어요’처럼 남은 필수 단계와 필요한 이유를 표시합니다. 가입 완료에 이메일·연락처가 모두 필요하다는 규칙은 유지합니다. 번호/이메일을 수정하면 영향을 받는 인증만 다시 진행하며 SNS와 이메일 계정은 자동 합치지 않습니다. OTP 붙여넣기·자동완성·비밀번호 관리자를 허용하고, 재전송 가능 시각과 이전 코드 만료를 명확히 안내합니다. 인증 보조 기능의 방향은 접근 가능한 인증 기준을 참고하되 서비스 전체의 준수를 검증한 것으로 표현하지 않습니다. [S33]

가입 후에는 하던 업무로 복귀합니다. 무료 요금제 안내 팝업은 닫기와 7일간 안 보기를 쉽게 찾게 하고, 닫은 뒤 첫 업무를 계속할 수 있도록 초점을 복원합니다. 실패 메시지는 보안을 지키면서 재입력·재전송·다른 로그인 방식 중 다음 행동을 안내합니다.

## 4.9 초기 관리자 계정과 관리자로그인

확정 요구: 최초 초기화 시 로그인 ID ‘admin’, 초기 비밀번호 ‘12345’의 시스템 관리계정을 생성합니다. 일반 로그인 화면에는 기존 SNS/이메일 방식과 함께 ‘관리자로그인’ 메뉴를 제공합니다. 선택하면 관리자 ID·비밀번호 전용 폼이 열리고 성공 시 관리자페이지로 이동합니다. 관리자용 공개 회원가입 메뉴는 만들지 않습니다.

권장 경로: 일반 로그인 /login, 관리자 로그인 /admin/login, 관리자 홈 /admin, 회원관리 /admin/members, 권한관리 /admin/permissions. 이 경로는 본 프로젝트의 설계안이며 실제 라우팅과 README에 같은 값으로 반영합니다. 관리자 로그인 후 기본 도착지는 /admin으로 고정하고 외부 URL이나 일반 고객의 저장된 복귀 URL을 사용하지 않습니다.

관리계정은 SYSTEM_ADMIN 유형과 SUPER_ADMIN 역할로 식별합니다. ID 문자열이 admin이라는 이유만으로 관리자 권한을 주지 않습니다. 일반 EMAIL/SNS 계정과 자격증명을 분리하고, 일반 고객이 관리자 폼에 자신의 자격증명을 입력해도 관리자 세션이 생성되지 않습니다. 관리계정은 이메일 아이디 찾기·고객 비밀번호 재설정·무료 팝업의 대상이 아닙니다. 관리계정 복구는 운영자 절차로 따로 문서화합니다.

admin/12345는 로컬과 서버(운영 프로필 포함) 모두의 최초 초기화 값입니다. PasswordEncoder.encode("12345")로 생성한 해시만 DB에 저장하고, 로그인은 PasswordEncoder.matches로 검증합니다. 해시를 다시 인코딩하거나 평문과 직접 비교하지 않습니다. 두 환경 모두 초기 계정으로 로그인하면 관리자 홈으로 이동하며 비밀번호 변경 진입점을 제공합니다. 운영 프로필이라는 이유로 초기 계정 생성이나 기본 비밀번호 로그인을 차단하지 않습니다. [S35]

시드는 마이그레이션 이후 DB별 최초 한 번만 생성하고 초기화 기록·고유 제약·트랜잭션으로 동시 실행을 제어합니다. 같은 DB를 여러 서버나 로컬에서 사용해도 관리계정은 하나입니다. 재시작·재배포·프로필 변경 시 비밀번호·상태·권한·기존 회원 데이터를 덮어쓰지 않습니다. 기존 관리 ID 충돌은 임의 승격 없이 안내합니다. 계정 소실 시 기본 암호로 자동 재생성하지 않고 복구 절차를 따릅니다.

이 계정은 시스템 관리용이므로 생성 시 가짜 이메일·전화번호·인증 완료값을 채우지 않습니다. 공개 고객의 필수 이메일/연락처 규칙은 그대로 유지합니다. 관리자 연락처·복구 수단은 별도 설정으로 보완합니다. 개발용 초기값 허용은 일반 회원의 비밀번호 정책을 완화하는 근거가 아닙니다.

## 4.10 관리자 세션과 업무 화면 이용

관리자페이지와 /api/admin/**는 서버에서 SYSTEM_ADMIN 및 SUPER_ADMIN을 검사합니다. 로그인 ID 확인이나 화면의 메뉴 숨김만으로 보호하지 않습니다. 로그인 성공 시 세션을 교체하고 실패 제한·CSRF·쿠키·로그아웃을 기존 인증 규칙과 일관되게 적용합니다. 회원관리/권한관리 코드는 일반 네 등급에 배정할 수 없는 관리 전용으로 보호합니다.

관리자는 모든 구현된 업무 기능의 상품 권한을 가집니다. 관리자 홈의 ‘업무 화면 열기’로 관리자 소유 시험 워크스페이스에서 일곱 기능을 사용할 수 있습니다. 기능 이용 권한이 있다는 이유로 모든 고객 문서를 자동 열람하지 않습니다. 고객 지원 접근이 필요한 경우 대상 워크스페이스·사유·시간·수행 내용을 기록하는 별도 경로를 사용합니다. 연동 미설정·미구현 기능·작업 검증·외부 비용/자원 제한은 관리자도 실제 상태대로 처리합니다.

일반 회원관리에서 SYSTEM_ADMIN을 고객 등급으로 바꾸거나 삭제하지 않습니다. 마지막 활성 SUPER_ADMIN의 삭제·정지·강등을 막습니다. 관리 역할 변경은 일반 상품 권한 드래그앤드롭과 분리하며, 1차 필수 범위는 초기 최고관리자의 회원관리와 권한관리입니다.

# 5. 구독·요금제·사용량

## 5.1 네 가지 플랜: 기능 배분 제안

플랜 이름은 무료/베이직/프로/맥스를 유지하고 권한관리 등급과의 대응은 5.6절을 적용합니다. 아래 배분은 최초 정책을 만드는 권장안이며 가격과 숫자 한도는 미정입니다. 배포 후 실제 기능 허용 여부는 관리자가 저장한 세부 권한 정책이 결정합니다. 프로그램별 기능 권한과 AI 사용량 한도를 분리합니다.

| 기능 | 무료 | 베이직 | 프로 | 맥스 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 엑셀·데이터 | 소량 생성·검수·다운로드 체험 | 양식 저장·누적 대장·기본 분석 | 반복 일괄 업로드·고급 분석 | 더 큰 처리량·추가 동시 작업 |
| 워드·한글·PPT | 제한된 생성·내보내기 체험 | 정식 생성·템플릿·버전 관리 | 데이터 연동 보고서·반복 생성 | 대량 생성·추가 자원 |
| 고객관리 | 사용 안내·미리보기 | 사용 안내·미리보기 | 맞춤 CRM·일정 연결 | 확장 자동화·상향 한도 |
| 일정 | 개인 기본 일정 | 거래처 연동 기본 일정 | CRM·반복 업무·알림 연계 | 확장 한도·팀 기능 검토 |
| 프로그램 만들기 | 사용 안내·미리보기 | 사용 안내·미리보기 | 사용 안내·미리보기 | 검증된 구성요소로 실제 앱 생성 |
| Gmail·문자·알림톡 업무 자동화 | 미제공 | 미제공 | 연결·수동 승인 발송·기본 규칙 | 조건·예약 자동화 확장 |

한글 내보내기는 실제 포맷 엔진이 검증된 뒤 해당 플랜에서 활성화합니다. 단순 일정에 사용하는 거래처 주소록은 CRM 전체 권한이 없어도 제공합니다. 출시 단계에서 아직 구현되지 않은 기능은 유료 권한과 무관하게 출시 예정으로 구분하고 사용 가능하다고 판매하지 않습니다.

최초 권장 정책은 상위 플랜이 하위 기능을 포함하도록 구성합니다. 다만 실행 시 등급 간 권한을 자동 상속하지 않고 각 등급의 명시적 배정으로 판단하여 관리자의 세부 변경을 지원합니다. 공통 데이터 엔진을 사용해 플랜 전환 시 자료를 옮길 필요가 없게 합니다. 무료 체험도 실제 결과물을 만들되 요청량을 제한합니다. 맥스를 ‘무제한’으로 약속하지 않습니다.

## 5.2 구독 모델

요금 청구는 권장 기본안으로 워크스페이스 단위이며, 최초에는 가입 계정 하나에 소유자 한 명인 워크스페이스 하나를 만듭니다. 협업 좌석 판매는 후속 단계입니다. 인증 계정의 ADMIN 같은 역할과 FREE/PRO 같은 상품 권한은 별도 개념입니다.

Plan / PlanVersion / Entitlement / Subscription / Invoice / PaymentAttempt / UsageLedger / QuotaReservation을 분리합니다. 이름을 if문으로 비교하지 않고 기능 코드·상한으로 검사합니다. 서버 API·백그라운드 작업·다운로드에서 모두 권한을 검증합니다.

AI 작업 시작 시 한도를 원자적으로 예약하고 성공·부분 실패·취소에 따라 확정·반환합니다. 고객 차감량과 실제 공급자 비용을 따로 기록합니다. 실패한 API에도 비용이 발생할 수 있으므로 ‘실패=원가 0’으로 계산하지 않습니다. 페이지·문서·작업 횟수 같은 쉬운 단위를 표시하고 토큰을 주 화면에 강요하지 않습니다.

## 5.3 결제와 만료 정책

PG는 국내 정기결제 연동 후보로 토스페이먼츠를 제안합니다. 자동결제 계약·테스트 키·운영 키 조건을 확인한 뒤 채택합니다. 빌링키 발급과 실제 주기별 결제 실행은 별도이며, 앱 서버가 중복 없이 청구하는 작업을 관리합니다. [S15]

청구주기/다음 결제일/해지 예약/실패/유예/만료/환불 상태를 정의합니다. 결제 성공은 클라이언트 리다이렉트만 믿지 않고 서버 조회로 검증합니다. 웹훅 중복·순서 뒤집힘·누락을 고려하고 주기적 대사를 수행합니다. 공급자가 지원하는 검증 방식을 적용하며 존재하지 않는 서명 헤더를 임의로 가정하지 않습니다.

권장안: 하향 변경은 다음 주기부터 적용. 상향 변경은 차액 정산 정책 확정 전 다음 주기 적용을 기본으로 하고 즉시 승급은 계산 규칙이 확정된 뒤 제공합니다. 해지해도 이미 결제된 기간에는 권한을 유지합니다. 권한 종료 시 신규 유료 작업·예약 자동화를 멈추고 기존 자료는 보존합니다. 일반적인 구독 만료의 기본 정책에는 소유 자료의 조회·내보내기·삭제를 명시적으로 배정할 수 있지만, 관리자가 해당 행동을 철회했다면 그 API를 허용하지 않습니다. 데이터 보존을 접근 권한의 우회 조건으로 사용하지 않으며 반출·복구 요청은 별도 지원 절차로 처리합니다. 환불·세금·청약 관련 공개 정책은 출시 전 사업 조건에 맞게 확정합니다.

## 5.4 무료회원 요금제 팝업

최초 가입 로그인 이후 무료 플랜인 경우 4개 플랜의 설명을 보여줍니다. ‘무료로 시작’, ‘요금제 보기’, ‘닫기’, ‘7일간 안 보기’를 제공합니다.

권장 상세 규칙: 로그인 세션당 최대 한 번. 7일 숨김은 서버에 plan_popup_snoozed_until로 저장하여 다른 기기에서도 유지. 만료 후 다음 로그인에 다시 표시. 새로고침·메뉴 이동 때마다 재표시하지 않음. 유료 플랜에서는 표시하지 않음. 숨김 기간 중 업그레이드 안내가 필요한 제한 작업은 해당 작업의 설명으로 안내하며 팝업을 강제로 재사용하지 않음. 중단된 작업이 있으면 팝업을 닫은 뒤 이어집니다.

## 5.5 다중 양식·CRM과 플랜의 관계

다중 엑셀 양식과 다중 CRM은 제품 기본 구조입니다. 플랜별로 생성 가능한 양식 수·CRM 수·사업 구분 수·누적 행/고객 수·보관량·동시 처리량을 설정할 수 있지만, 고정 한 개만 지원하도록 구현하지 않습니다. 정확한 수량과 가격은 아직 미정입니다.

오버뷰·목록·상세 조회·데이터 편집·수식 등은 각각의 세부 권한으로 제어합니다. 일부 행동을 허용했다고 모듈의 모든 화면과 API를 허용하지 않습니다. 한도 초과·다운그레이드 시 자료는 보존하고 신규 생성/적재를 제한하며, 기존 자료 조회·내보내기는 실제 배정된 권한 범위에서 제공합니다. 권한 철회가 자료 자체를 삭제하지 않으며 미반영 초안의 보관/재개 가능 범위를 안내합니다. 개별 대시보드 재조회와 실시간 갱신마다 AI를 재호출하거나 생성 크레딧을 차감하지 않습니다.

## 5.6 구독 상품과 네 권한 등급의 기본 대응

이번 요구의 네 권한 등급은 게스트/1단계/2단계/3단계입니다. 기존 네 요금제를 유지하기 위한 권장 기본 대응은 아래와 같습니다. 화면에서는 ‘1단계 · 베이직’처럼 함께 표시해 혼동을 줄입니다. 표시 이름은 바꿀 수 있어도 내부 식별자는 유지합니다.

| 권한관리 표시 | 기본 연결 상품 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 게스트 | FREE 무료 | 가입·로그인한 무료회원; 비로그인 방문자와 다름 |
| 1단계 | BASIC 베이직 | 이 등급에 명시적으로 배정한 세부 기능 이용 |
| 2단계 | PRO 프로 | 이 등급에 명시적으로 배정한 세부 기능 이용 |
| 3단계 | MAX 맥스 | 이 등급에 명시적으로 배정한 세부 기능 이용 |
| 관리자 | 상품과 별도 | SUPER_ADMIN; 구현된 업무 기능 및 관리 기능 이용 |

비로그인 방문자는 ANONYMOUS이며 고객의 엑셀 목록·데이터 등 비공개 업무 API에 접근하지 못합니다. 게스트 권한을 비로그인 사용자에게 자동 배정하지 않습니다. 관리자 외 고객 권한 등급은 네 개를 유지하고, 이번 요구를 임의 등급 무한 생성 기능으로 확대하지 않습니다.

등급별 권한은 독립된 집합입니다. ‘1단계의 배정을 2단계로 복사’는 현재 배정의 복사이며 이후 자동 동기화가 아닙니다. 상위 등급에서 하위보다 적게 허용하면 차이를 알려주되 관리자의 의도적인 구성을 기술적으로 막지 않습니다. 상품 설명은 실제 허용 정책과 모순되지 않도록 정책 미리보기에서 함께 확인합니다.

## 5.7 실제 권한과 구독 및 한도 판정

정상 인증·계정 상태 → 대상 자료 접근 범위 → 출시/기능 활성 상태 → 현재 등급의 행동 권한 → 해당 행동의 필수 의존 권한 → 사용량·연결 상태·업무 검증을 순서대로 평가합니다. 관리자는 상품 등급 배정 검사만 면제하며 자료 범위·기능 준비 상태·검증 규칙을 무시하지 않습니다. 미등록 권한과 미배정 행동은 기본 거부합니다.

초기에는 워크스페이스의 구독 상품에 연결된 등급을 사용합니다. 회원관리에서 수동 등급을 지정할 때는 대상 워크스페이스, 사유, 적용 시점과 선택적 종료 시점을 기록합니다. ‘결제 상품’과 ‘적용 권한 등급’을 따로 표시하고 권한 부여만으로 결제 성공·청구 금액을 만들지 않습니다. 수동 지정이 유효하면 그 등급을 사용하고 해제/만료하면 현재 구독의 기본 등급으로 돌아갑니다. 결제 웹훅이 수동 지정을 조용히 덮어쓰지 않습니다.

기능을 허용하는 것과 AI/저장량/발송 한도를 올리는 것은 다른 설정입니다. 한도 0·미연동 상태라면 권한은 있어도 실행이 불가한 이유를 정확히 표시합니다. 요금제 팝업은 고객의 실제 무료 구독 여부를 기준으로 유지하며 관리계정에는 표시하지 않습니다.

# 6. 일곱 기능이 함께 쓰는 기반

## 6.1 데이터는 파일보다 오래 살아야 합니다

원본 자료, 구조화된 데이터, 화면에서 보이는 양식, 내려받은 결과 파일을 구분합니다. 엑셀을 내려받는다고 플랫폼의 원본 데이터가 파일로 대체되지 않습니다. 나중에 외부에서 수정한 파일을 다시 가져올 때도 변경점·중복·충돌을 확인합니다.

공통 객체는 Workspace, BusinessScope, Project, SpreadsheetBook, Dataset, DatasetSchemaVersion, CrmSpace, CrmRecord, BusinessPartner, Contact, FormTemplate, FormulaDefinition, Document, ArtifactVersion, Asset, CalendarEvent, Job, Connection, AutomationRule입니다. 같은 사업 범위에서 CRM과 일정은 명시적으로 연결된 BusinessPartner를 참조하고, 엑셀과 보고서는 권한이 확인된 Dataset을 참조합니다. 사업과 CRM이 다르다는 이유만으로 이름이 같은 고객을 자동 합치지 않습니다.

표시 이름·열 순서가 바뀌어도 불변 field_id는 유지합니다. 헤더 명칭으로 데이터·계산식·자동화를 연결하지 않습니다. 필드 삭제는 사용 중인 양식·통계·자동화를 보여주고 우선 숨김/보관을 제공합니다. 타입 변경은 변환 가능 여부와 실패 행을 미리 검사합니다.

## 6.2 AI의 역할과 서버의 역할

AI: 목적 해석, 데이터 추출 후보, 항목 추천, 문장·개요 작성, 레이아웃 선택, 설명.

서버: 인증, 권한, 데이터 저장, 금액 계산, 집계, 파일 생성, 결제, 실제 발송, 감사 기록.

AI 출력은 버전이 있는 구조화된 계약으로 받고 필수값·타입·범위·참조를 검증합니다. Structured Outputs를 써도 내용의 사실성·계산 정확성·허용 권한까지 보장되는 것은 아닙니다. 거절·잘림·불완전한 응답을 처리합니다. [S11]

사용자에게 모든 채팅 기록·DB·파일을 보내는 대신, 현재 작업의 허가된 자료와 최근 변경만 제공하고 수정안은 명령 데이터로 변환합니다. 숫자 집계는 SQL/검증된 계산기로 계산한 결과를 AI가 설명합니다. 모델이 직접 만든 합계를 그대로 사실로 저장하지 않습니다.

## 6.3 작업 상태와 변경 이력

DRAFT → NEEDS_INPUT → READY → QUEUED → RUNNING → REVIEW_REQUIRED → SUCCEEDED. 예외 상태는 FAILED / CANCELLED입니다. 미리보기 버전은 별도 산출물로 보관하고 READY는 사용자 확인이 끝난 작업을 의미합니다.

작업 ID, 입력 버전, 모델·프롬프트·흐름 버전, 사용량, 재시도 횟수, 산출물 버전, 오류 코드를 남깁니다. 수정은 변경 전후 비교·적용·되돌리기를 제공하며 동시에 수정된 경우 optimistic locking 등으로 충돌을 알립니다. 자동 저장은 초안을 보호하고 확정 저장·외부 발송과 구분합니다.

문서·이미지 속의 ‘다른 고객 자료를 보내라’ 같은 문구는 분석 대상 데이터입니다. 시스템 명령으로 수행하지 않습니다. 도구 호출에는 별도 권한·허용 작업·워크스페이스 범위 검사가 필요합니다.

## 6.4 사업·엑셀 양식·CRM의 구분

하나의 Workspace 안에 기본 BusinessScope(사업 구분)를 먼저 만듭니다. 한 가지 사업만 하는 사용자는 이를 선택하는 추가 질문 없이 시작합니다. 여러 사업이 필요할 때 사업 구분을 추가하고 전환합니다. 하나의 사업에는 여러 SpreadsheetBook(사용자에게 보이는 엑셀 양식/대장)과 CrmSpace(사용자에게 보이는 CRM)를 만들 수 있습니다. 기본 권장안에서는 별도 사업 추가가 별도 구독 자동 생성으로 이어지지 않습니다.

엑셀 양식은 이름·설명·소속 사업·스키마 버전·데이터셋·수식·저장한 보기·대시보드·내보내기 설정을 가집니다. 1차 관리 단위는 한 양식에 하나의 주 데이터셋이며, 출력 파일의 집계 시트는 파생 결과입니다. 복잡한 다중 시트 원본은 데이터 영역을 구분해 가져오고 범위를 안내합니다. 임의 Excel 파일 전체의 완전한 구조 복제를 약속하지 않습니다.

CRM은 이름·설명·소속 사업·고객 종류·항목 정의·등록 데이터·목록 보기·대시보드·자동화 설정을 독립적으로 가집니다. 같은 사업의 동일 실제 거래처를 두 CRM에서 참조할 수 있지만 사용자가 선택해 연결한 경우에만 공통 연락처를 사용합니다. 각각의 CRM에 속한 상태·추가 항목·메모는 별도입니다.

사업 간 자료·연결 계정·검색·첨부·AI 참조는 분리합니다. 통합 오버뷰는 사용자에게 권한이 있는 사업들만 집계합니다. 향후 팀 공유를 추가해도 사업/CRM/양식의 범위와 권한을 계속 검사해야 합니다. CRM 생성과 추가 계정/테넌트 생성은 다른 동작입니다.

## 6.5 대시보드 갱신과 저장 경계

서버 확정 변경에는 범위 ID·대상 객체 ID·버전·변경 종류·이벤트 ID를 남기고, 권한을 검증한 이벤트 채널 또는 재조회로 관련 목록과 요약을 갱신합니다. SSE/WebSocket 중 필요한 방식을 구현 단계에 선택하며 유실·중복·역순 이벤트와 재연결을 처리합니다. 재연결 시 기준 스냅샷을 다시 조회해 누락을 복구합니다.

대시보드 데이터는 검증된 집계 API가 계산합니다. 초안 변경은 편집 화면의 예상 결과에만 반영하고, 확정 저장 뒤 오버뷰·개별 대시보드·다운로드를 같은 확정 버전으로 맞춥니다. 자동 초안 저장은 허용하되 ‘변경사항 저장’과 같은 의미로 취급하지 않습니다. 읽기 전용 조회는 AI 호출 없이 동작합니다.

## 6.6 업무 이해·추천·재사용의 저장 계약

업무 세션에 메뉴, 목적, 사용 대상, 입력/출력, 반복 방식, 확정된 답, 근거 자료, 남은 질문, 선택한 양식/버전, 사용자 수정 사항을 구조화해 저장합니다. 대화 전문만 저장하고 다음번 모델이 다시 모든 내용을 해석하는 방식에 의존하지 않습니다. 질문/답변에는 식별자·상태·출처·흐름 버전을 둡니다.

업무 요약은 사용자가 열어 고칠 수 있고, 수정 시 관련 제안의 무효화 범위를 계산합니다. 예를 들어 출고량 분석에서 금액 분석으로 바꾸면 금액 항목·집계를 다시 검토하되 거래처와 업로드 자료는 유지합니다. 모델이 말한 확신 수치를 사실의 검증 결과로 저장하지 않습니다.

내 양식은 목적·구조·보기·스타일·기본값·검증 규칙·출력 설정·허용한 데이터 연결을 묶은 버전입니다. 양식 자체와 그 양식으로 축적한 실제 행/고객은 분리합니다. 복제 시 기본은 구조만이며 실제 고객/업무 데이터 복사는 명시적으로 선택합니다. 다른 사업으로 복제하면 원사업의 자료·발신 계정·고객 ID를 함께 연결하지 않고 필요한 항목을 다시 연결합니다.

추천 후보는 접근 가능한 같은 업무/사업의 양식부터 찾고 목적·자료 필드 적합성·최근 사용·즐겨찾기로 정렬합니다. 개인정보 전체를 읽을 필요 없이 양식 메타데이터부터 사용합니다. 후보가 없거나 부적합하면 새로 만들기를 제안합니다. 사용자가 거절한 후보를 같은 작업에서 반복 권하지 않고 추천 이유·다른 선택·추천 숨김을 제공합니다. 추천은 자동 적용·외부 발송을 뜻하지 않습니다.

‘내 기본 양식’ 저장은 명시적인 행동입니다. 한 문서에서 제목 크기를 바꿨다는 이유만으로 모든 문서의 취향이라고 추정하지 않습니다. 개인 기본값, 사업별 기본값, 해당 작업만의 변경을 구분하고 초기화/삭제할 수 있게 합니다. 추천 이력·대화·자료의 보존 기간과 삭제도 기존 개인정보 정책에 따릅니다.

## 6.7 기능 사이에서 자료를 재사용하는 경계

같은 사업에서 권한이 있는 자료만 연결합니다. 엑셀의 저장한 분석 보기는 보고서/PPT 차트로, CRM의 선택 고객은 문서의 받는 사람/담당자로, 일정은 거래처의 방문 목적·메모·관련 문서로 이어집니다. 사용자가 연결을 선택할 때 대상과 가져올 항목을 보여주고 동일한 정보를 재입력하지 않게 합니다. 문서 작성 버튼을 눌렀다고 고객에게 자동 발송하지 않습니다.

문서에 넣은 표·차트·고객 정보는 기본적으로 선택 시점의 스냅샷입니다. 원본 객체 ID·데이터 버전·조회 조건·기준 시각을 저장하고, 원본 변경 시 ‘최신 자료로 갱신’에서 바뀔 부분을 확인해 새 초안에 적용합니다. 과거 확정/발송 문서가 자동으로 달라지지 않습니다. 원본 권한 철회 후에는 새로운 조회·갱신을 막고 이미 만들어진 문서의 열람은 별도 문서 권한과 보존 정책으로 판단합니다.

내 양식에는 문서의 구조/브랜드/자리표시자, 프로그램의 부품/규칙, CRM의 항목/폼/보기, 일정의 체크리스트/길이/알림 기본값을 저장합니다. 실제 고객·일정·실적을 기본 복제에 포함하지 않습니다. 다른 사업으로 복제하면 자료·거래처·발신 계정의 연결을 다시 선택합니다. 사용한 원본과 결과의 연결을 보존하되 불필요한 전체 고객정보를 AI에 전달하지 않습니다.

# 7. 엑셀 작성과 데이터 분석

## 7.1 시작 화면과 정확한 진입 순서

엑셀 메뉴 진입 → ‘오버뷰’ 또는 ‘엑셀 목록’ → 기존 엑셀 선택 → 해당 엑셀 상세의 HTML 편집 화면 → 수정 후 ‘적용’. 새 엑셀은 오버뷰/목록의 ‘엑셀 생성’에서 시작합니다. 목록을 눌렀는데 다시 개별 대시보드를 거쳐야만 편집할 수 있는 흐름은 사용하지 않습니다.

오버뷰는 여러 엑셀의 통합 현황이고, 엑셀 목록은 지금까지 만든 엑셀을 찾는 화면입니다. 기본 진입은 오버뷰로 제안하며 상단에서 두 화면을 바로 전환합니다. 목록 한 항목은 다운로드 파일 이력이 아니라 독립된 엑셀 작업 공간(SpreadsheetBook)입니다. 헤더 정의·누적 데이터·수식·보기·대시보드·출력 설정·버전을 함께 보유합니다.

목록의 엑셀명/행/카드를 누르면 선택한 엑셀의 ‘엑셀 편집’을 기본으로 엽니다. 상세에는 ‘엑셀 편집 / 대시보드 / 데이터 보기 / 기록·설정’을 두고, 수식 대화·업로드·다운로드는 관련 버튼을 선택했을 때 패널/메뉴로 엽니다. ‘데이터 보기’는 분석 기준과 그래프를 만드는 기능이며 원본을 편집하는 ‘엑셀 편집’과 이름을 구분합니다.

뒤로가기는 직전 사업·검색·필터·정렬·스크롤을 복원합니다. 목록의 요약 지표에서 바로 분석에 진입하는 보조 경로를 제공할 수 있지만, 엑셀명 선택의 기본 목적지는 편집 화면으로 고정합니다. 미저장 초안은 ‘작성 중’으로 구분하며 실제 저장된 엑셀/행 수와 섞어 집계하지 않습니다.

| 화면 | 처음 보이는 내용 | 주요 행동과 도착점 |
| --- | --- | --- |
| 엑셀 오버뷰 | 엑셀 수·데이터 행 수·검수 대기·최근 변경·관련 요약 | 엑셀 생성, 목록 이동, 특정 엑셀 편집 열기 |
| 엑셀 목록 | 엑셀명·설명·사업·행 수·최근 변경·상태·즐겨찾기 | 검색/필터/정렬, 선택 엑셀의 상세 편집 |
| 엑셀 상세 | 선택 엑셀의 실제 헤더·셀·데이터와 저장 상태 | 직접 편집/적용, 수식, 업로드/다운로드, 데이터 보기 |
| 개별 대시보드 | 해당 엑셀의 지표·추이·검수/수식 오류·최근 변화 | 근거 행 이동, 저장한 분석 보기 열기 |
| 데이터 보기 | 저장한 보기와 ‘어떻게 보고 싶으세요?’ 기준 선택 | 필요한 셀/열 선택, 집계 확인, 그래프, 보기 저장 |

오버뷰/목록은 여러 양식을 독립 관리합니다. 생성·이름 변경·구조 복제·보관·삭제를 지원하고 데이터 복제는 별도 선택입니다. 같은 의미의 운영 지표만 합산하며 출고 금액과 급여, 다른 통화/기간을 하나의 총액으로 합치지 않습니다. 여러 양식의 업무 지표를 합칠 때는 항목 의미·단위·기간·중복 기준을 확인한 별도 집계 정의를 사용합니다.

## 7.2 엑셀 생성의 세 가지 경로

‘엑셀 생성’을 누르면 ‘사진 업로드’, ‘채팅을 통해서’, ‘직접 입력’의 세 가지를 고릅니다. 이 단계에서 모든 생성 옵션·헤더 설정·차트 설정을 한꺼번에 나열하지 않습니다. 세 경로 모두 동일한 HTML 엑셀 편집기와 동일한 저장 모델로 이어집니다.

| 선택 방식 | 진행 순서 | 처음 만들어지는 결과 |
| --- | --- | --- |
| 사진 업로드 | 사진 선택→GPT 분석→헤더 추천과 데이터 추출→원본 대조 초안→수정→저장 | 추천 헤더와 사진의 실제 추출 데이터가 들어간 엑셀 |
| 채팅을 통해서 | 짧은 질문/답변→헤더 제안→더 이야기하기 또는 현재 제안으로 결정→엑셀 초안→저장 | 결정한 헤더가 들어간 엑셀; 실제 데이터가 없으면 빈 행 |
| 직접 입력 | 빈 엑셀 열기→헤더 입력→데이터 입력/붙여넣기→검증→저장 | 사용자가 직접 만든 헤더와 입력 데이터 |

세 경로의 ‘저장’은 새 엑셀을 최초 확정하는 버튼입니다. 이후 기존 엑셀을 수정한 경우 버튼은 ‘적용’으로 표시합니다. ‘현재 제안으로 결정’은 추가 질문 없이 선택된 제안으로 즉시 엑셀 초안을 만들고 편집 화면을 여는 행동이며, 최종 저장과 구분합니다. 자동 임시 저장은 초안 복구용이고 업무 데이터 확정을 뜻하지 않습니다.

저장할 이름은 목적/자료에서 제안하고 편집할 수 있게 합니다. 적어도 하나의 유효한 헤더가 있으면 데이터 0건인 빈 양식도 저장할 수 있습니다. 데이터 없는 신규 양식 저장과 빈 파일로 기존 데이터를 리셋하는 행동은 다릅니다. 생성 방식 전환 시 현재 초안을 자동 폐기하거나 여러 엑셀을 중복 생성하지 않고 유지 여부를 명확히 합니다.

신규 엑셀을 만드는 버튼과 기존 엑셀에 데이터를 추가/교체하는 업로드 버튼은 분리합니다. PDF/CSV/XLSX 지원은 기존 가져오기 요구로 유지하되 최초 생성 선택지의 세 가지 이름을 흐리지 않도록 해당 자료 경로의 보조 입력으로 제공합니다. 외부 XLSX/CSV로 신규 생성을 원하는 경우 대상 데이터 영역과 헤더를 확인하는 가져오기 경로로 안내합니다.

## 7.3 사진 업로드로 엑셀 만들기

① 사진 한 장/여러 장 업로드 → ② 형식·크기 검사와 원본 보관 → ③ 회전/페이지 정리 → ④ GPT가 업무와 표를 해석해 헤더를 추천하고 데이터 후보 추출 → ⑤ 원본과 HTML 엑셀 초안을 나란히 표시 → ⑥ 틀린 헤더/값·불명확한 부분만 확인 → ⑦ ‘저장’ → ⑧ 저장한 엑셀 상세와 목록/오버뷰에 반영.

GPT가 생성한 헤더만 보여주고 사용자가 사진의 내용을 다시 타이핑하게 해서는 안 됩니다. 사진에서 읽은 실제 데이터도 초안에 함께 입력합니다. 읽지 못한 값은 빈값/확인 필요로 표시하고 금액을 만들어 채우지 않습니다. 사용자가 셀을 고르면 연결된 원본 영역을 확인할 수 있습니다. 머리글이 없는 자료는 추정한 헤더임을 표시해 검토받습니다.

사진 여러 장의 구조가 다르면 한 양식으로 합칠 수 있는지 먼저 검사합니다. 불분명한 서로 다른 표를 억지로 합치지 말고 공통 헤더 매핑 또는 분리 생성을 제안합니다. HEIC 등은 실제 엔진 지원에 맞게 변환하며 미지원·파일/페이지 한도를 안내합니다. 원본의 매크로나 외부 연결은 실행하지 않습니다.

사진이 없는 채팅/직접 입력 경로에 사진 업로드를 강요하지 않습니다. 기존 엑셀에 사진 데이터를 누적하는 경우는 ‘기존 엑셀 업로드’ 흐름으로 처리하고 새 엑셀을 자동 생성하지 않습니다.

추출값마다 원본 파일·페이지·영역·원문·정규화 값·검토 상태를 연결합니다. 모호한 숫자는 빈값 또는 확인 필요로 둡니다. 모델이 말한 신뢰도 숫자를 검증된 확률로 오인하지 않도록 합니다. 단가·수량·합계 불일치, 중복 전표, 날짜 형식 오류를 명시합니다.

전표 헤더와 품목 행을 구분하고 여러 페이지에 반복된 머리글·이월 합계·소계를 데이터 행으로 중복 저장하지 않습니다. 음수 수량·음수 금액은 업무 규칙에 따라 반품으로 허용하며 임의로 절댓값 처리하지 않습니다. 코드·사업자번호·전화번호의 앞자리 0을 보존합니다. 금액은 Decimal/BigDecimal, 날짜는 타입값으로 저장합니다.

첫 양식의 중요 값은 사용자가 확인하게 하며, 반복 작업은 이상값 중심으로 검수량을 줄입니다. 미검수 데이터를 자동으로 확정 집계에 섞지 않습니다. 부분 승인 시 승인 행과 보류 행을 분명히 구분합니다.

파일 해시로 완전 동일 업로드를 찾고, 전표번호·거래일·거래처·품목·금액 등 업무 키로 유사 중복을 제안합니다. 이미지 파일명이 다르다고 신규 거래로 처리하지 않습니다. 중복 후보를 삭제하거나 병합할 때는 사용자가 차이를 확인할 수 있습니다.

## 7.4 채팅을 통해서 엑셀 만들기

① ‘채팅을 통해서’ 선택 → ② 플랫폼이 ‘어떤 일을 관리하시나요?’처럼 짧은 질문/예시 제시 → ③ 목적과 필요한 기록을 파악 → ④ 추천 헤더·유형·간단한 설명을 표 형태로 제안 → ⑤ ‘더 이야기하기’ 또는 ‘현재 제안으로 결정’ → ⑥ 선택 제안의 HTML 엑셀 초안 → ⑦ 필요하면 직접 수정/데이터 입력 → ⑧ ‘저장’.

‘더 이야기하기’는 현재 제안을 유지한 채 부족한 부분을 질문하거나 사용자의 의견을 받습니다. 예를 들어 ‘거래처별 월 출고량도 보고 싶어요’라고 하면 필요한 거래처/출고일/수량 열을 검토해 수정 제안을 보여줍니다. 수정안의 변경된 헤더를 표시하고 이전 제안을 다시 선택할 수 있습니다. 사용자가 결정하기 전 기존 확정 엑셀을 생성/변경하지 않습니다.

‘현재 제안으로 결정’은 현재 화면에 선택된 제안 버전을 확정해 그 헤더로 즉시 초안을 만듭니다. 같은 버튼 클릭으로 추가 질문을 계속하거나 예전 제안을 사용하는 일이 없어야 합니다. 생성 중 중복 클릭/재시도로 엑셀이 여러 개 생기지 않게 처리합니다.

기본 목적과 헤더를 만들 수 있으면 먼저 제안하고 사용자가 더 구체화할지 결정하게 합니다. 정밀 설정 전체를 답해야만 결정 버튼을 누를 수 있는 구조를 피합니다. 생성에 꼭 필요한 정보가 없는 경우에는 빠진 항목을 설명하고 해당 질문만 제시합니다.

채팅으로 헤더만 정한 경우 실제 고객/매출/급여 데이터를 임의 생성하지 않습니다. 이해를 돕는 샘플은 ‘예시’로 구분하고 저장/집계에서 제외합니다. 사용자가 대화로 실제 데이터까지 제공한 경우에는 입력될 행을 따로 검토할 수 있게 합니다. 생성 후 수식과 분석 보기는 상세 화면에서 이어서 설정합니다.

## 7.5 직접 입력으로 엑셀 만들기

① ‘직접 입력’ 선택 → ② 빈 HTML 엑셀 열기 → ③ 헤더 셀에 항목명 입력 → ④ 아래 행에 데이터 입력/붙여넣기 → ⑤ 헤더/데이터 검증 → ⑥ ‘저장’.

열 문자와 행 번호, 활성 셀, 편집 입력줄, 스크롤과 선택 범위를 제공해 위치를 파악하게 합니다. 첫 업무 헤더 행에는 거래일·거래처·수량처럼 사용자가 원하는 이름을 직접 씁니다. 다음 행부터 실제 데이터를 입력하며 빈 열에 헤더를 입력하면 새 필드 초안이 생깁니다. 헤더를 바꾸기 위해 별도의 설정 마법사를 먼저 통과할 필요가 없습니다.

셀 선택 후 타이핑, 더블클릭/편집 진입, Enter/Tab/방향키 이동, 범위 복사/붙여넣기, 행·열 추가/삭제, 너비·순서·표시 형식, 실행 취소/다시 실행을 지원합니다. 삭제 키로 ‘셀 값 지우기’와 메뉴에서 ‘행/열 삭제’를 구분하고, 현재 필터·선택 범위 밖을 지우지 않습니다. 마우스 없이도 주요 작업이 가능해야 합니다.

권장 구조는 관리 양식당 주 데이터 표 하나이며, 업무 헤더와 실제 행을 데이터 모델에 연결합니다. 메모를 포함한 임의 셀 배치나 모든 Excel 기능을 그대로 복제하는 요구로 확장하지 않습니다. 지원되는 직접 입력은 헤더·행·셀·계산과 실제 저장까지 동작해야 합니다.

자료 유형은 입력값으로 추천하되 확정/변경할 수 있게 합니다. 전화번호/코드의 앞자리 0을 보존하고 숫자처럼 보인다는 이유로 금액으로 변환하지 않습니다. 무명 열에 실제 데이터가 있으면 적용 전에 헤더 입력을 안내합니다. 중복 표시명은 구분을 권장하고 내부 참조는 별도 불변 ID를 사용합니다. 직접 입력 경로는 AI 응답을 기다리지 않고 저장할 수 있어야 합니다.

## 7.6 엑셀 상세 편집과 적용

목록에서 엑셀을 선택하면 해당 헤더와 실제 저장 데이터가 HTML 그리드로 열립니다. Google 스프레드시트와 같은 셀 중심 사용 경험을 목표로 하되, Google 서비스 연동이나 모든 Excel 기능의 동등 지원을 뜻하지 않습니다. 이미지/PDF 미리보기만 제공하는 방식은 요구를 충족하지 않습니다.

같은 화면에서 데이터 조회·추가·수정·삭제, 헤더 생성·이름 변경·순서/너비 변경·숨김/고정·타입 변경을 수행합니다. 그리드와 CRM식 목록/행 상세 폼은 동일 데이터를 참조하며 표현 방식만 전환합니다. 모바일은 행 상세 폼을 우선 제공하고 데스크톱에서는 셀 편집을 기본으로 합니다.

상단의 ‘적용’은 현재 엑셀의 변경된 헤더·데이터·수식 초안을 서버에서 검증하고 실제 저장하는 버튼입니다. 화면에서만 값이 바뀌고 새로고침하면 사라지는 구현은 불합격입니다. 적용 성공 후 재조회·다시 로그인·다운로드·목록·대시보드·저장한 분석에 동일한 확정 버전이 반영되어야 합니다. 이름이 ‘적용’인 것은 이 엑셀 편집 흐름에 대한 기준이며 다른 모듈의 ‘변경사항 저장’과 확정 의미는 같습니다.

변경 셀·추가/삭제 행·헤더/수식의 영향·오류를 표시합니다. 적용 전에는 ‘미적용 변경 있음’, 처리 중은 ‘적용 중’, 성공은 ‘적용됨’, 실패는 ‘적용 실패’로 구분합니다. 일반 편집은 검증된 한 변경 묶음을 일관되게 확정하는 것을 기본으로 하며 실패 시 마지막 확정 데이터를 유지합니다. 대량 작업은 완료된 새 버전만 활성화합니다.

‘전체 변경 취소’는 이번 편집 초안을 마지막 확정 버전으로 되돌립니다. AI 패널의 ‘이번 제안 취소’는 해당 제안만 제거하고 기존 수동 초안은 유지합니다. 미적용 상태에서 나갈 때는 ‘적용 후 이동 / 초안으로 유지 / 변경 버리기’를 제공합니다. 다른 사람/화면의 새 저장은 편집 초안을 강제로 덮어쓰지 않습니다.

헤더 이름/순서 변경은 불변 필드 ID를 유지해 데이터·수식·분석 보기 참조를 보존합니다. 필드 삭제·타입 변경은 사용 중인 수식/그래프/입력 폼과 변환 실패 행을 먼저 보여줍니다. 단순 열 순서 변경으로 데이터를 다시 입력하게 하지 않습니다. 일반 편집·보기 전환·적용은 AI 호출 없이 실행됩니다.

대량 조회는 가상화·서버 페이징을 사용합니다. 화면에 로드된 일부 행과 전체 데이터, 검색 결과와 선택 행을 분리해 표시합니다. 저장 요청에는 기준 버전과 요청 식별자를 넣어 동시 수정 충돌·중복 적용을 처리합니다.

## 7.7 다운로드와 추가 또는 리셋 업로드

다운로드는 ‘데이터 입력용 양식 다운로드’와 ‘현재 데이터 포함 다운로드’의 두 목적을 구분합니다. 이전 문서의 ‘리셋용 엑셀 다운로드’는 추가 업로드에도 쓰는 빈 양식의 의미로 정리하여 이 개정부터 ‘데이터 입력용 양식 다운로드’로 이름을 통일합니다. 추가/리셋 선택은 다운로드가 아니라 업로드 적용 방식입니다.

| 버튼 또는 모드 | 제공하는 파일 또는 입력 | 서버 데이터 처리 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 입력용 양식 다운로드 | 헤더·입력 형식·검증 안내·지원 수식 구조를 유지한 빈 XLSX | 데이터 변화 없음; 추가/리셋 모두에 사용 |
| 현재 데이터 포함 다운로드 | 현재 확정 헤더·데이터·지원 수식·출력 서식 | 읽기 전용; 기본 전체, 현재 필터/선택 범위는 명시 선택 |
| 엑셀 업로드 후 추가 | 채워 넣은 양식 또는 매핑 가능한 외부 파일 | 기존 행 유지, 승인된 새 행 추가, 중복 후보 검토 |
| 엑셀 업로드 후 전체 교체 리셋 | 검수한 업로드 파일의 데이터 | 선택한 엑셀의 활성 업무 데이터 전체 교체 |

순서: 빈 양식 다운로드 → 외부 Excel에서 데이터 입력 → 해당 엑셀 상세의 ‘엑셀 업로드’ → 대상 엑셀과 ‘추가 / 전체 교체(리셋)’ 선택 → 파일 업로드·헤더 매핑/검사 → 변경 결과 미리보기 → ‘추가 적용’ 또는 ‘리셋 적용’ → 확정 반영. 파일을 먼저 끌어놓은 경우에도 처리 전에 대상과 모드를 확인합니다. 모드를 바꾸면 미리보기와 중복/교체 검증을 다시 계산합니다.

미적용 편집이 있으면 다운로드/업로드 전에 ‘적용 후 계속’, ‘확정본 기준으로 계속’, ‘취소’를 구분합니다. 확정본 기준으로 진행해도 기존 초안을 조용히 버리지 않습니다. 업로드 확정으로 기준 버전이 바뀌면 남아 있는 초안은 충돌/재검토 대상으로 표시합니다. 초안 값이 다운로드에 포함된 것처럼 표시하지 않습니다.

빈 양식에는 어떤 열이 입력용인지, 어떤 열이 계산용인지, 필수값·날짜/단위·출력 대상 범위를 표시합니다. 기존 고객명이나 실제 거래 데이터가 샘플로 남지 않게 합니다. 계산 열은 서버의 수식 정의가 기준이며 업로드한 캐시 계산값을 신뢰하지 않고 재계산합니다. 새 데이터 행에도 수식이 적용됩니다.

현재 데이터 포함 다운로드는 편집 가능한 셀·지원되는 실제 수식·표시 형식·필터·틀 고정·열 너비·인쇄 범위를 제공합니다. Excel 계산 결과와 서버 결과를 대조하며 변환할 수 없는 수식은 값 출력 여부를 명확히 합니다. 사용자 텍스트의 수식 주입을 막고, 외부 수정 파일의 완전한 무손실 왕복 편집을 약속하지 않습니다.

업로드 첫 단계에서 양식명·사업·추가/전체 교체 모드를 명확히 보여줍니다. 양식 ID·스키마 버전·항목 ID를 파일 메타데이터에 포함할 수 있으나 파일 값은 신뢰하지 않고 서버 권한·선택 대상과 대조합니다. 메타데이터가 없는 외부 파일은 매핑과 대상 확인을 거칩니다. 다른 양식의 파일·빠진 필수 열·수식 참조 누락·타입 오류·오래된 양식 버전을 확인합니다. 파일이 달라졌다고 필드 삭제나 스키마 변경을 자동 적용하지 않습니다.

추가 모드는 기존 값을 몰래 덮어쓰지 않습니다. 중복 후보는 건너뛰기/추가 여부를 검수하고 기존 행의 수정은 웹 편집 또는 별도로 확인한 갱신 작업으로 처리합니다. 부분 추가가 허용되면 성공/보류/실패 행과 집계 반영 범위를 분명히 표시합니다.

전체 교체는 ‘현재 N건 → 새 M건, 제외되는 기존 건, 연관 문서/일정/자동화의 영향’을 보여주고 최종 확인을 받아 적용합니다. 현재 필터에 보이는 행만 교체하는 기능으로 오인하지 않게 합니다. 유효 행이 0건인 빈 파일/헤더만 있는 파일은 기본 거절하며 데이터 전체 비우기는 별도 명시적 동작입니다.

교체 전 데이터·스키마/수식 버전·보기·연결 정보를 서버 스냅샷으로 보존합니다. 임시 영역에서 검증·수식 계산이 끝난 뒤 한 번에 활성 버전을 바꾸어 처리 중 빈 대장을 노출하지 않습니다. 실패하면 기존 데이터는 그대로 유지합니다. 업로드/미리보기 중 원본 데이터가 변경되면 최종 적용 전에 변경분을 다시 확인합니다. 동일 요청 재시도로 이중 교체/추가되지 않도록 합니다.

리셋은 기본적으로 데이터만 교체하고 양식 ID·헤더 정의·수식·보기·대시보드는 유지합니다. 기존 행을 참조하는 문서/일정/고객 연결은 삭제하거나 새 행에 임의 재연결하지 않고 당시 버전 또는 보관 행 참조로 보존하며 영향을 표시합니다. 가져오기·리셋으로 과거 데이터가 새 이벤트처럼 자동 문자 발송을 유발하지 않게 하고, 자동화 실행 여부를 적용 화면에서 별도로 확인합니다.

복구는 서버 스냅샷으로 수행합니다. 교체 후 새 변경이 있으면 이를 조용히 덮어쓰지 않고 현재 버전과 복구 대상의 차이를 확인하고 복구 직전 상태도 보관합니다. 일반 XLSX 다운로드만으로 모든 내부 ID·이력·연결이 완전히 복원된다고 약속하지 않습니다.

## 7.8 완성된 엑셀에서 수식을 대화로 설정

기존 엑셀 상세 → ‘수식’ 버튼 → 현재 엑셀 전용 대화 패널 → 사용자의 계산 요청 → 실제 헤더/선택 셀과 계산 조건 확인 → GPT 수식 제안 및 예상 결과 → ‘더 이야기하기’ 또는 ‘수식 넣기’ → HTML 엑셀 초안의 해당 셀/계산 열에 수식 삽입 → ‘적용’으로 실제 저장.

수식 대화는 저장된 해당 엑셀을 기준으로 하며 현재 선택한 셀/열과 관련된 미적용 변경이 있으면 그 기준도 표시합니다. 다른 엑셀이나 오래된 헤더에 대한 대화를 가져와 실행하지 않습니다. 설명만 출력하고 사용자가 수식을 복사해야 하는 방식으로 끝내지 않고, 결정한 수식은 서버 검증을 거쳐 편집기에 직접 넣습니다.

‘더 이야기하기’는 현재 제안을 유지하고 계산 조건을 구체화합니다. ‘수식 넣기’는 명시된 대상에만 미리보기 수식을 넣는 행동입니다. 실제 저장은 ‘적용’에서 수행하며, 검증/적용 시점에 엑셀 버전이 달라졌으면 재확인합니다. 문법 검증을 통과해도 계산 의도/단위를 확인하지 않은 수식을 자동 확정하지 않습니다.

사용자가 ‘월급과 복무기간으로 총액을 계산하는 항목을 만들어 줘’라고 입력하면, AI는 현재 양식에서 실제 항목을 찾고 필요한 계산 조건만 질문합니다. 월급의 단위, 기간이 개월 수인지 날짜 구간인지, 부분 월 처리 등 계산에 필요한 정보가 불명확하면 임의로 추측하지 않습니다.

사용자가 월급=원/월, 기간=개월 수로 확인한 단순 곱 예시: ‘총액 = 월급 × 복무개월수’. 월급 3,000,000원·12개월이면 36,000,000원을 예상 결과로 보여줍니다. 세금·수당·실제 급여 정산 규칙까지 자동 포함했다고 표현하지 않습니다.

AI 제안 화면에는 입력 항목과 단위, 계산 설명, 내부 필드 참조, 새 계산 열의 이름·위치, 예시 행 결과, 영향받는 행 수, 빈값/오류 처리, 반올림 규칙을 보여줍니다. ‘이 행의 특정 셀만’ 계산하는지 ‘전체 행에 적용할 계산 열’인지 구분하고 명확한 요청은 다시 묻지 않습니다.

새 계산 열과 수식은 미리보기 초안에만 추가합니다. 상세 화면의 ‘적용’을 누르면 필드 생성·수식 저장·계산 결과의 활성 버전을 일관되게 확정합니다. ‘이번 제안 취소’는 이번 제안으로 추가된 열·수식·값만 제거하고 기존 수동 편집 초안은 유지합니다. 전체 편집 초안을 취소한 경우에만 마지막 확정 상태로 돌아갑니다. 큰 계산은 계산 중 표시 후 성공한 버전만 전환하고 실패 시 이전 확정 버전을 유지합니다. 기존 데이터 편집 초안과 함께 저장되는 경우 적용 범위를 표시합니다.

저장한 계산 열은 이후 추가 업로드와 직접 입력한 새 행에도 자동 적용하고, 입력 항목 변경 시 재계산합니다. 계산 결과 셀은 기본 읽기 전용이며 덮어쓰기 대신 수식 수정 또는 값으로 전환하는 명시적 기능을 사용합니다. 다운로드 XLSX에는 지원되는 동등 수식을 넣고 서버 결과와 대조합니다. 계산 열을 채운 업로드의 캐시 값은 그대로 믿지 않고 서버에서 재계산합니다.

사용자는 직접 수식을 입력하거나 채팅으로 수정할 수 있습니다. 구두 요청을 위한 마이크 입력 경로도 설계합니다. 음성을 텍스트로 바꾼 결과에서 항목명·숫자·단위를 확인한 뒤 동일한 수식 제안/검수 절차로 진행하며, 음성만 듣고 곧바로 저장하지 않습니다. 마이크 권한 거부·음성 인식 실패 시 텍스트 입력으로 이어갈 수 있게 합니다. 음성 인식 공급자·비용·음성 보관 정책은 P0에서 확인합니다. 챗봇 패널은 현재 양식·선택 범위를 표시하고 ‘더 이야기하기’·‘수식 넣기’·‘이번 제안 취소’를 제공합니다. ‘수식 넣기’는 초안에 반영하며 실제 확정은 상세 화면의 ‘적용’에서 수행합니다. 기존 수식 변경도 변경 전후 결과와 이력을 확인할 수 있게 합니다.

## 7.9 수식의 안전성과 참조 호환성

AI가 제안한 수식은 제한된 수식 엔진의 구문으로 파싱해 검사합니다. 허용 연산/함수만 실행하며 SQL·JavaScript eval·시스템 명령을 실행하지 않습니다. 계산 열은 field_id, 특정 셀은 record_id+field_id로 참조하여 열 이름·순서 변경으로 뜻이 바뀌지 않게 합니다. 화면의 A1 표기는 저장/출력 시 현재 위치에 맞춰 변환합니다.

초기 지원 후보는 사칙연산·비교·조건·합계·평균·반올림 등이며, 엔진과 Excel 내보내기 양쪽에서 검증한 함수만 지원 목록에 공개합니다. 순환 참조·없는 필드·0으로 나누기·빈값·문자/숫자 혼합·날짜/시간대·소수 정밀도·반올림·숨김/필터 행 포함 범위를 검사합니다. 오류를 임의로 0으로 바꾸지 않습니다.

의존 관계를 추적해 필요한 항목을 재계산하고 현재 계산 버전·오류 행을 표시합니다. 지원하지 않는 함수·외부 파일 참조·매크로·임의의 양식 간 참조는 저장 전에 설명하고 대안을 제시합니다. 1차 수식은 선택한 양식 안의 검증된 참조를 기준으로 하며 양식 간 집계는 별도 확인한 지표 정의로 처리합니다.

입력/붙여넣기/업로드에서 수식처럼 보이는 일반 텍스트는 자동 실행하지 않습니다. 수식 편집 기능을 통해 승인한 수식과 사용자 텍스트를 구분합니다. Excel에서 같은 의미로 표현되지 않는 계산은 값을 출력하거나 지원하지 않는다고 명확히 알려 선택하게 하고, 수식이 보존됐다고 허위 표시하지 않습니다.

## 7.10 데이터 보기에서 분석과 그래프 만들기

현재 엑셀 상세의 ‘데이터 보기’ → 보고 싶은 분석 기준 선택 → 그 분석에 필요한 열/셀/범위 선택 → 집계·필터·기간 확인 → ‘그래프 보기’ → 그래프와 집계표/근거 확인 → 원하면 ‘보기 저장’ 또는 해당 엑셀 대시보드에 표시. 모든 분석 옵션을 먼저 나열하거나 사용자가 차트 라이브러리 용어를 알아야 진행되는 흐름은 피합니다.

첫 질문은 ‘날짜에 따른 변화’, ‘거래처/품목별 비교’, ‘전체에서 차지하는 비중’, ‘값의 분포’, ‘두 숫자의 관계’처럼 업무 언어로 제시합니다. 현재 헤더 유형에 맞는 기준을 추천하고 데이터가 부족한 기준은 필요한 열을 설명합니다. 그래프 추천과 사용자 선택을 함께 제공하며 저장한 보기는 다음번 바로 열 수 있습니다.

| 분석 기준 | 선택해야 하는 데이터 | 다음에 정할 것 | 권장 그래프 |
| --- | --- | --- | --- |
| 날짜에 따른 변화 | 날짜 열과 숫자 열 | 일/주/월 묶음·합계/평균·기간 | 선 또는 막대 |
| 거래처나 품목별 비교 | 분류 열과 숫자 열 또는 건수 대상 | 합계/평균/건수·정렬·상위 항목 | 막대 |
| 전체에서 차지하는 비중 | 분류 열과 합산 가능한 숫자 | 포함 범위·분모·기타 묶음 | 도넛 또는 누적 막대 |
| 값의 분포 | 숫자 열/셀 범위 | 구간 너비·범위·이상값 처리 | 히스토그램 |
| 두 숫자의 관계 | 같은 행에 대응하는 두 숫자 열 | X/Y 역할·빈값·표본 범위 | 산점도 |

예: ‘월별 출고금액 추이’를 선택 → ‘날짜로 사용할 열은?’에서 출고일 선택 → ‘합산할 값은?’에서 공급가 선택 → 월별/합계/기간 확인 → 그래프 표시. ‘거래처별 비교’면 거래처 열과 공급가 열을 고르고 합계 기준을 확인합니다. 데이터가 없는 매출 항목을 AI가 만들어 넣지 않습니다.

열은 이름 목록으로 고르거나 미니 그리드에서 열 머리글/셀 범위를 직접 선택할 수 있습니다. 선택한 범위를 색으로 표시하고 A1 주소·헤더명·선택 행 수와 역할(X축/값/분류 등)을 함께 보여줍니다. 행 개수가 다르거나 서로 대응하지 않는 범위를 그래프로 조용히 연결하지 않습니다. 헤더/소계/합계 행은 실제 데이터 행과 구분합니다.

분석 범위는 ‘전체 데이터’, ‘현재 필터 조건’, ‘직접 선택한 행/셀’ 중 명시합니다. 전체/필터는 신규 데이터도 포함하는 동적 정의로 저장하고, 직접 선택은 선택 당시의 행/필드 ID를 유지하는 고정 정의를 기본으로 합니다. 필요한 경우 날짜 구간 등 조건 범위로 전환하도록 제안합니다. 화면에 보이는 페이지의 행만으로 전체 통계를 계산하지 않습니다. 정렬이 바뀌어도 A1 위치가 아니라 실제 대상 ID를 참조합니다.

집계 방식·금액 단위·시간대·기간 시작/종료 포함 여부·빈값·제외 행을 표시합니다. 숫자가 아닌 값을 몰래 0으로 만들거나 서로 다른 통화를 합치지 않습니다. 비중 그래프에서 음수/합계 0 등 의미가 성립하지 않으면 원인을 설명하고 비교 그래프를 권합니다. 날짜 데이터가 없는 구간을 0으로 볼지 미집계로 볼지는 선택한 업무 기준으로 정합니다.

그래프와 함께 근거 집계표, 적용한 필터, 데이터 기준 버전, 최근 갱신 시각을 보여줍니다. 막대/점을 클릭하면 해당 엑셀의 근거 행을 조회합니다. 집계·통계는 서버의 검증된 연산으로 계산하고 GPT는 기준 추천·항목 매핑·확인 질문·설명을 담당합니다. ‘왜 증가했는지’는 확인된 기여 항목과 근거를 제시하며 자료로 입증되지 않은 원인을 확정하지 않습니다.

‘보기 저장’은 분석 이름·기준·데이터 범위·축/값·집계·필터·그래프/표현 설정을 저장하며 원본 데이터를 수정하지 않습니다. 하나의 엑셀에 여러 보기를 만들 수 있고, 표의 열/필터만 저장한 보기와 분석/그래프 보기는 유형으로 구분합니다. 즐겨찾기·이름 변경·복제·삭제를 지원하며 보기 삭제가 원본 행 삭제로 이어지지 않습니다.

적용/추가/리셋 후 관련 그래프와 개별/전체 대시보드는 동일한 확정 데이터 버전으로 갱신합니다. 미적용 초안을 분석할 때는 별도 ‘초안 미리보기’임을 표시하고 확정 그래프와 섞지 않습니다. 직접 선택했던 행이 리셋으로 사라지거나 참조 필드가 삭제/변경되면 ‘선택 범위 확인 필요’로 표시해 재선택하게 하고 다른 행에 임의 연결하지 않습니다. 자료 0건이면 빈 상태와 필요한 입력을 안내하고 가짜 그래프를 표시하지 않습니다.

## 7.11 항목 수식 보기의 정밀 조정

사용자가 열을 선택하면 이름·위치·표시 형식을 먼저 보여주고, 자세히 조정에서 저장 유형, 금액/수량 단위, 소수점, 반올림, 빈값 처리, 필수값, 허용 범위와 계산 규칙을 설정합니다. 표시용 반올림과 계산에 쓰는 반올림을 구분하고 예시 행 결과를 보여줍니다. 헤더 표시 변경과 데이터 타입 변경은 다른 작업입니다.

‘월급 × 복무기간’ 요청의 다음 질문은 현재 양식에서 확인되지 않은 조건이어야 합니다. 기간이 이미 개월로 정의됐다면 되묻지 않고 계산 설명에 표시합니다. 날짜 구간이면 개월 환산/일할 기준을 확인합니다. 사용자에게 수식 문법을 요구하지 않되 원하면 수식과 검증 오류를 직접 볼 수 있게 합니다.

그리드·행 상세 폼·출력용 엑셀의 표시 설정은 각각 구분하고 같은 데이터 정의를 참조합니다. 목록에서 숨긴 열이 출력에서도 자동 삭제되지는 않습니다. 행 상세 입력 폼은 필드 순서·묶음·설명·조건별 표시를 지원하되 숨김을 권한 제한으로 취급하지 않습니다.

업로드 매핑은 양식 버전과 원본 헤더 구조에 묶어 재사용합니다. 지난 매핑과 원본이 다르면 변경된 부분만 다시 묻습니다. 대시보드 위젯은 ‘어떤 수치를 볼까요?’부터 시작해 필요한 경우에만 합계/평균·기간·그룹·빈값 기준을 차례로 보여줍니다. 저장한 보기와 대시보드 정의는 해당 양식 안에서만 적용합니다.

## 7.12 버튼별 반영 시점과 상태

생성·제안·편집·분석의 상태를 분리합니다. 헤더 제안은 선택된 proposal_id/version, 엑셀 초안은 draft_id/base_version, 확정 엑셀은 book_id/schema_version/data_version, 분석은 view_id/definition_version을 기준으로 관리합니다. 신규 초안의 base_version은 없을 수 있습니다. UI에는 개발용 ID 대신 이해 가능한 이름과 상태를 보여줍니다.

| 버튼 | 수행하는 일 | 원본 데이터 확정 여부 |
| --- | --- | --- |
| 더 이야기하기 | 현재 제안을 유지하고 추가 대화 | 아니오 |
| 현재 제안으로 결정 | 선택한 헤더 제안으로 즉시 엑셀 초안 생성 | 아니오; 새 엑셀 저장 전 미리보기 |
| 저장 | 새 엑셀의 헤더·검수 데이터 최초 저장 | 예 |
| 수식 넣기 | 해당 셀/열에 검증된 수식 초안 삽입 | 아니오; 적용 전 미리보기 |
| 적용 | 현재 엑셀의 헤더·데이터·수식 변경 확정 | 예 |
| 추가 적용 또는 리셋 적용 | 검수된 파일을 선택한 모드로 확정 | 예; 대상 엑셀만 |
| 그래프 보기 | 선택 기준/범위로 집계해 표시 | 아니오 |
| 보기 저장 | 분석 설정을 저장하고 재사용 | 원본 무변경; 보기 정의만 저장 |

적용 전에 서버 권한·대상 엑셀·스키마/데이터 기준 버전·입력 유형·수식 의존성을 검사합니다. 동일 요청 재시도는 같은 결과를 반환하게 해 중복 엑셀/행/수식을 만들지 않습니다. 오래된 GPT 응답이 도착해도 현재 선택 제안이나 최신 헤더를 덮어쓰지 않습니다. 취소·실패는 해당 초안/제안에만 작용하며 실제 저장 성공 여부는 서버 재조회로 확인합니다.

## 7.13 엑셀의 쉬운 수정과 정확한 계산을 함께 검수하기

직접 입력의 기본 화면은 실제 시트입니다. 선택한 열에서 ‘금액 표시’, ‘입력 규칙’, ‘계산 열 만들기’를 열고 용어를 모르면 예시로 선택하게 합니다. ‘월급 × 복무기간’ 요청에는 기간의 월/일 단위와 일할 계산 여부처럼 결과가 달라지는 조건만 묻습니다. 실제 표의 대표 행으로 계산 전후를 보여준 뒤 수식 넣기와 적용을 진행하며, 누락 값·문자 금액·0으로 나누기를 처리할 규칙을 설명합니다.

사진/엑셀 추가 업로드 시 기존 열 매핑을 추천하고 이번 파일에서 달라진 열만 확인합니다. 신규 행과 기존 행의 식별 정책을 보여주고 추가/리셋 선택을 자동 추정하여 확정하지 않습니다. 분석에서는 질문 목적에 맞는 보기와 필요한 열을 추천하고 사용자가 수정할 수 있게 합니다. 그래프의 값에서 근거 행으로 돌아오며 필터 상태와 집계 단위를 유지합니다. 기존 7.1~7.12의 단계와 다운로드/적용 규칙을 대체하지 않습니다.

# 8. 워드 한글 PPT 제작

## 8.1 오버뷰 목록과 문서 상세

워드·한글·PPT는 각각 오버뷰, 내 문서 목록, ‘새 문서’를 제공합니다. 요약은 작성/검토/완료/생성 실패, 최근 수정, 사용 리소스와 확인할 작업입니다. 목록은 제목·사업·목적·상태·현재 버전·썸네일·확인된 페이지/슬라이드 수·수정일·레이아웃을 표시하고 검색·필터·정렬·즐겨찾기·카드/리스트 전환을 지원합니다. 실제 렌더링 전 페이지 수는 미확정으로 표시합니다.

항목을 선택하면 해당 문서의 상세 편집 화면을 바로 엽니다. 중앙에는 실제 페이지 또는 슬라이드, 왼쪽에는 문서 개요/슬라이드 목록, 선택한 경우에만 오른쪽에는 해당 요소의 설정/AI 대화를 표시합니다. 버전·사용 리소스·추천 레이아웃·출력은 상세 안에서 접근합니다. 요약 화면이나 PDF 뷰어만 열고 편집은 별도 요청으로 남기는 방식은 요구를 충족하지 않습니다.

## 8.2 새 문서 생성의 세 가지 방식

‘새 문서’ → 생성 방식 → 필요한 목적/자료 확인 → 편집 가능한 초안 → 직접 또는 채팅 수정 → ‘저장’ 순서입니다. 빈 문서는 제목을 자동 제안하고 바로 입력을 허용합니다. 자료에 이미 있는 내용은 다시 질문하지 않습니다.

| 생성 방식 | 진행 순서 | 초안에 담는 것 |
| --- | --- | --- |
| 사진 업로드 | 사진 추가·순서 확인→사진 활용 목적→추출 검수→구성 제안→초안 | 읽어낸 글·표·필요한 이미지와 추천 레이아웃 |
| 채팅으로 만들기 | 목적·독자·핵심 자료·분량 질문→개요 제안→더 이야기하기/현재 제안으로 결정 | 선택한 개요·내용·레이아웃을 실제 객체로 생성 |
| 직접 작성 | 빈 문서 또는 내 양식 선택→바로 편집 | 직접 입력한 문장·표·도형·이미지·페이지/슬라이드 |

채팅은 한 주제씩 묻고 자료와 내 양식에 있는 답은 생략합니다. ‘현재 제안으로 결정’은 최신 선택 제안으로 초안을 만들고 더 질문하지 않습니다. 중요한 금액·조건 등이 빠진 경우 해당 위치를 미입력으로 표시하며 사실을 만들어 넣지 않습니다. 이후에도 같은 편집기에서 AI 도움을 사용할 수 있습니다.

## 8.3 사진에서 편집 가능한 문서 만들기

사진은 여러 장을 업로드하고 회전·자르기·순서를 정할 수 있습니다. 처음에는 ‘내용을 옮기기’, ‘구성을 참고해 새로 만들기’, ‘문서에 사진으로 넣기’ 중 용도를 짧게 확인합니다. 한 사진을 내용 추출과 디자인 참고로 함께 쓸 수도 있으며 목적과 원본 연결을 남깁니다.

GPT 기반 분석으로 제목·본문·표·목록·사진 영역과 읽는 순서를 제안합니다. 원본 이미지 영역과 추출 결과를 나란히 보여주고 불명확한 글자·숫자·단위·표 병합·페이지 순서를 먼저 검수합니다. 거래 금액·연락처·날짜 등 중요한 불명확 값은 확인하거나 미확인으로 남기며 사실로 확정하지 않습니다. 원문이 없는 설명·실적·통계·계약조건을 채워 넣지 않습니다.

워드/한글은 문단·표 중심으로, PPT는 핵심 메시지와 슬라이드 순서로 재구성합니다. PPT 변환 시 요약으로 생략될 부분을 보여주며 사용자가 보존을 고르면 임의 삭제하지 않습니다. 추출된 글과 표는 편집 가능한 객체로 생성하고 로고/사진 등은 이미지로 넣습니다. 페이지 전체를 한 장의 그림으로 붙이는 것은 ‘이미지 삽입’이며 문서 재구성 완료가 아닙니다.

원본 외형의 완전 복제를 보장하지 않습니다. 글꼴·복잡한 도형·스캔 품질 때문에 재현이 어려운 요소는 미리 알리고 편집 가능한 대안을 제시합니다. 기존 문서에 사진을 추가하면 새 문서 전체 생성이 아니라 현재 선택 위치 삽입/선택 영역 교체로 처리합니다.

## 8.4 직접 편집과 AI 편집의 공통 동작

새 문서와 기존 문서 모두 글 입력·수정·삭제, 표와 도형 삽입, 이미지 삽입·교체, 요소 선택·복제·삭제, 실행 취소/다시 실행을 제공합니다. 삽입 메뉴는 글·표·도형·이미지처럼 짧게 시작하고 선택 후 세부 설정을 엽니다. 커서 위치/선택한 페이지에 실제 객체가 만들어져야 하며 채팅으로만 편집할 수 있는 문서는 완료가 아닙니다.

| 대상 | 처음 보이는 조작 | 자세히 조정 |
| --- | --- | --- |
| 글과 문단 | 직접 타이핑·글꼴·크기·강조·정렬 | 문단 스타일·줄/문단 간격·들여쓰기·색·범위 |
| 표와 셀 | 표 삽입·행/열 추가·삭제·값 입력 | 열 너비·행 높이·병합/해제·여백·테두리·셀 배경·반복 머리글 |
| 도형과 글상자 | 사각형·원·선·화살표·글상자 삽입 | 채우기·테두리·회전·크기·정렬·앞뒤·그룹·잠금 |
| 이미지 | 업로드·교체·이동·비율 유지·자르기 | 초점·정확한 크기·여백·포맷별 텍스트 감싸기 |
| PPT 슬라이드 | 추가·복제·삭제·순서 이동·레이아웃 | 자유 배치 좌표·정렬/간격 배분·레이어·테마 적용 범위 |
| 워드/한글 페이지 | 용지·방향·여백·페이지 나눔 | 문단 흐름·구역·쪽 번호·머리말/꼬리말·표의 페이지 분할 |

위 표는 목표 지원 기능입니다. 8.10의 포맷별 검증표로 실제 엔진의 편집·저장·출력을 확인합니다. 글 수정·표 삽입·기본 도형 삽입은 이번 핵심 요구이므로 엔진이 못 하면 해당 요구는 미완료로 남기고 대안 엔진을 검토합니다. 고급 옵션의 미지원은 이유와 대안을 표시하며 조용히 버리지 않습니다.

AI 대화는 현재 선택한 ‘3번 슬라이드의 표’ 또는 ‘2쪽 첫 문단’을 표시합니다. 대상이 없고 해석이 모호하면 대상을 먼저 묻습니다. 요청→변경안/영향 미리보기→‘수정안 반영’→초안에서 확인→‘변경사항 저장’으로 확정합니다. 바뀐 객체 ID와 이전/이후를 기록하고 다른 요소·사용자 잠금·기존 수동 초안을 보존합니다. 단순 직접 조작에는 확인 팝업을 반복하지 않습니다.

AI가 작업하는 동안 사용자가 같은 영역을 바꾸면 기준 리비전을 비교하여 재제안 또는 병합 확인을 합니다. 늦은 응답이 최신 입력을 덮지 않게 하고 충돌과 모델 장애에서도 직접 편집을 계속할 수 있어야 합니다. 변경안은 임의 HTML/스크립트가 아니라 허용된 편집 명령으로 적용합니다.

## 8.5 워드와 한글의 문서 흐름 및 실제 출력

워드는 DOCX, 한글은 실제 HWP가 필수 출력입니다. 선택적 PDF는 확인된 변환기로 제공합니다. 제목 스타일·목차·문단·표·그림·도형·쪽 번호·머리말/꼬리말·페이지/구역 나눔을 문서 구조로 저장하고 화면 및 실제 파일에서 검수합니다. PPT의 자유 배치 캔버스를 워드/한글의 문단 흐름에 그대로 대입하지 않습니다.

HWPX는 별도 형식입니다. DOCX/HWPX 확장자를 .hwp로 바꾸거나 HWPX만 생성한 뒤 HWP 완료로 보고하지 않습니다. [S16~S17] P0에서 HWP 작성·직접 편집·AI 부분 수정·미리보기·Ubuntu 배포·서버/SaaS 상업 이용·동시 처리·라이선스를 확인합니다. 선택한 엔진으로 실제 글·표·도형·이미지 문서를 만들고 저장 후 한글에서 다시 열어 편집·출력합니다.

HWP 엔진이 확보되지 않으면 해당 메뉴를 연동 준비 중으로 표시하고 다른 기능을 진행합니다. HWP의 구현 완료·유료 사용 가능 판정은 보류합니다. 엔진 확인 없이 ‘브라우저에서 한글의 모든 기능을 그대로 지원한다’고 약속하지 않습니다.

## 8.6 PPT의 슬라이드 편집과 내보내기

PPTX와 선택적 PDF를 제공합니다. 발표 목적·청중·핵심 메시지·자료·시간을 바탕으로 개요와 슬라이드 순서를 먼저 제안하며 16:9를 권장 기본값으로 둡니다. 제목·본문·표·도형·차트는 네이티브 편집 객체로 출력하고 사진은 비율과 자르기 위치를 보존합니다.

슬라이드별 재생성, 선택 문장 수정·축약, 표/차트 편집, 이미지 교체, 순서 이동, 전체/선택 테마 변경을 지원합니다. 차트의 근거 데이터·단위·기간을 저장하고 실제 수치 없는 그래프를 만들지 않습니다. 글 넘침·겹침·너무 작은 글씨·과도한 여백·잘린 표와 차트를 검사합니다. 해결 과정에서 잠긴 글꼴 크기나 핵심 내용을 임의로 축소·삭제하지 않습니다.

웹 편집·미리보기·PPTX의 객체 종류/개수·내용·배치·정확한 값이 일치하는지 확인합니다. PowerPoint에서 글·표·도형이 각각 선택되고 편집되어야 하며 슬라이드 한 장짜리 이미지로 바뀌면 실패입니다.

## 8.7 저장 버전과 반복 작성

초안 자동 보관과 확정 저장을 분리합니다. 최초 ‘저장’은 V1, 이후 ‘변경사항 저장’은 V2 등 새 문서 버전을 만들며 입력할 때마다 버전을 늘리지 않습니다. 변경 내용이 없으면 새 버전을 만들지 않습니다. 버전 목록에는 작성 시각·변경 요약·기반 버전·파일 생성 상태·미리보기·다운로드를 제공합니다. 과거 버전은 덮어쓰지 않고 복원도 해당 버전을 바탕으로 새 초안을 만들어 저장합니다.

파일은 문서 버전과 포맷/렌더러 버전에 묶습니다. 저장 완료와 파일 생성 완료를 구분하고 생성 실패 시 초안/확정 내용과 기존 다운로드 파일을 보존합니다. 같은 버전의 반복 다운로드는 보관된 동일 파일을 제공하며 새로운 렌더러로 출력하면 별도 출력 리비전과 변경 사실을 남깁니다. 전송한 파일은 해당 산출물 ID를 참조합니다.

‘이번 달 자료로 지난달 보고서 다시 만들기’는 내 양식→이번 자료→변경 확인→새 문서 저장으로 진행합니다. 구조·자리표시자·브랜드·허용한 데이터 연결을 재사용하고 실제 고객정보는 자동 복사하지 않습니다. 외부에서 수정한 DOCX/PPTX/HWP의 재업로드는 별도 가져오기이며 임의 파일의 완전한 왕복 편집 호환을 약속하지 않습니다.

## 8.8 리소스와 추천 레이아웃

리소스에는 업로드 사진·로고·참고 문서·연결 표/차트·브랜드/폰트·템플릿과 각 사용 위치를 표시합니다. 미사용/사용 중을 구분하고 교체·삭제가 다른 문서에 미칠 영향을 알려줍니다. 확정본은 사용한 리소스 버전을 고정합니다. AI 작업 사용량과 파일 저장 용량은 별도 지표이며 미수집 비용을 임의 표시하지 않습니다.

대시보드는 새 문서용, 상세는 현재 내용에 맞는 추천을 제공합니다. 기본 3개 정도의 미리보기·목적·분량·이유를 보여주고 더 보기로 확장합니다. 워드 제안서/안내문, 한글 공문/사업계획서, PPT 성과 보고/교육 등을 시작 예시로 삼습니다. 실제 출력 가능한 레이아웃만 사용 가능으로 표시합니다.

레이아웃 변경은 내용과 수동 편집을 보존한 초안에서 먼저 확인하고 ‘수정안 반영/취소’ 후 변경사항 저장으로 확정합니다. 영향을 받는 표·도형·이미지·페이지를 표시합니다. 마음에 드는 구성은 ‘내 레이아웃’으로 저장하고, 다른 고객의 비공개 자료를 추천 예시에 노출하지 않습니다.

## 8.9 엑셀 CRM 일정에서 문서로 이어가기

엑셀의 저장한 분석 보기를 선택하면 현재 조건·집계값·기준 시각으로 표/차트를 삽입합니다. CRM 고객 상세에서는 같은 사업의 문서 양식을 선택해 받는 사람·담당자 등 허용한 항목을 채웁니다. 일정에서는 선택 거래처와 방문 목적을 이어받아 안내문/결과 보고서 초안을 만들 수 있습니다. 빈 값을 사실처럼 생성하지 않습니다.

기본 연결은 6.7의 스냅샷입니다. 원본이 바뀌면 최신 값과 기존 문서의 차이를 확인해 새 버전에 갱신합니다. 문서에서 표를 고쳤다고 원본 엑셀이나 고객정보를 역으로 바꾸지 않습니다. 원본 수정은 해당 상세로 이동하는 별도 행동이며 문서 생성·저장이 발송을 실행하지 않습니다.

## 8.10 편집 엔진과 저장 검증

파일 생성 라이브러리만 연결해서는 이번 직접 편집 요구가 충족되지 않습니다. 브라우저 편집 엔진, AI 명령을 적용할 문서 모델/어댑터, 서버 저장, 미리보기 및 파일 출력의 연결을 P0에서 검증합니다. ONLYOFFICE 공식 문서는 문서/프레젠테이션 편집기 임베딩과 저장 콜백을 안내하며 한컴 개발 문서는 웹한글 기안기를 안내합니다. 후보 근거이며 채택·비용·완전 호환을 확정한 것은 아닙니다. [S28~S30]

문서 종류마다 하나의 편집 원본을 정합니다. 전용 에디터의 문서가 원본이면 그 API/객체 참조로 직접 편집과 AI 변경을 적용하고 공통 모델은 인덱스/메타데이터 역할을 합니다. 자체 구조 모델을 원본으로 선택한다면 허용한 모든 편집을 손실 없이 저장·출력해야 합니다. 두 원본을 독립 수정한 뒤 덮어쓰기나 불완전 변환으로 맞추지 않습니다.

지원표는 포맷×기능×직접 편집×AI 변경×저장 재열기×다운로드 결과로 작성합니다. 선택 영역 읽기, 객체 삽입, 표/도형 수정, 한글 입력, 실행 취소, 장문 페이지 나눔, 파일 저장 실패를 대표 문서로 시험합니다. SaaS 임베딩·UI 커스텀·자동화 API·재배포 조건은 공급자별로 확인합니다. 로컬 개발·Ubuntu 운영에 다른 프로세스/OS가 필요하면 구조와 비용을 기록합니다.

저장 콜백의 인증·문서/편집 세션/기준 버전·중복 요청을 검사하고 파일을 안전하게 보관한 뒤 확정 버전을 연결합니다. 실제 서버 저장 전 ‘저장됨’을 표시하지 않습니다. 객체 ID가 엔진에서 유지되지 않으면 버전별 앵커와 재확인으로 대상을 식별하고, 오래된 AI 응답을 엉뚱한 문단에 적용하지 않습니다.

## 8.11 문서의 막연한 수정 요청을 작은 선택으로 바꾸기

사용자가 표·문단·도형을 누르면 해당 부분의 속성 및 ‘이 부분 수정 요청’을 엽니다. ‘표를 보기 좋게’ 요청은 현재 데이터로 여백/구분선 등 필요한 대안을 비교하고 문서 전체의 다른 요소는 유지합니다. 글씨 크기·간격·표 너비는 직접 정확한 값으로 바꾸며 해당 포맷이 지원하는 범위를 표시합니다. 사진을 배경으로 쓰는 것과 사진 내용을 편집 가능한 글/표로 만드는 것은 생성 단계에서 구별합니다.

‘다음 달에도 사용’은 현재 결과를 기반으로 양식을 저장하되 실제 고객명·매출 수치 등 바뀔 내용과 고정 레이아웃을 확인합니다. 새 자료를 넣으면 바뀐 내용만 검수하고 출력에 영향을 주는 페이지 넘침·잘린 글자·누락 글꼴은 관련 위치에서 확인하게 합니다. 출력 미리보기와 원본 편집의 차이가 있으면 다운로드 전에 표시합니다.

# 9. 간단한 프로그램 만들기

## 9.1 오버뷰 목록과 새 프로그램

프로그램 메뉴는 오버뷰와 프로그램 목록, ‘새 프로그램’을 제공합니다. 전체/초안/사용 중/보관, 빌드 실패, 최근 수정·실행을 요약합니다. 목록에는 이름·설명·사업·실행 방식·활성 버전·최신 저장 버전·미리보기를 표시하고 검색·필터·정렬·즐겨찾기를 지원합니다. 프로그램을 누르면 해당 프로그램의 부품 목록·동작 미리보기·버전 목록으로 이어지는 상세를 엽니다.

‘새 프로그램’은 ‘질문으로 만들기’, ‘사진으로 설명하기’, ‘부품 직접 구성’ 중 선택합니다. 질문은 줄일 업무→사용 기기→혼자/공동→온라인/오프라인→입력 자료/결과 순서로 필요한 것만 묻습니다. 처음부터 기술 언어·DB를 고르게 하지 않습니다. 계산기·견적 계산·입출고 입력·신청/승인 등 지원되는 양식과 내 양식을 추천합니다.

사진 경로는 수기 업무 양식이나 원하는 화면 사진에서 입력칸·목록·출력물 후보를 추출합니다. 사진에 보이지 않는 계산·저장·권한·버튼 동작은 질문해 확인합니다. 사진 한 장으로 동작까지 알아냈다고 가정하지 않습니다. 직접 구성은 기본 화면에서 허용된 부품을 추가해 같은 초안을 만듭니다. 채팅 제안의 ‘더 이야기하기/현재 제안으로 결정’ 분기는 문서와 같습니다.

## 9.2 실행 방식과 버전별 다운로드 범위

검증된 폼·표·계산·차트·파일 출력·승인·업무 규칙을 구성 데이터로 조립한 브라우저 업무 앱을 1차 권장 대상으로 합니다. 플랫폼 내부 실행에 더해 사용자가 내려받아 실행할 수 있는 버전별 패키지를 이번 필수 범위에 포함합니다. 구성 JSON만 내려주거나 플랫폼 링크만 제공하고 실행 패키지 다운로드를 완료했다고 하지 않습니다.

권장 웹 패키지는 해당 AppVersion의 구성과 고정된 검증 런타임, 실행 산출물, 전체 해당 앱 소스, 빌드/실행 안내, 필요한 DB 마이그레이션, 설정 예제, 의존성/라이선스 정보, 체크섬을 담은 ZIP입니다. Java 런타임 등 선행 조건이 있으면 목록과 절차를 명시하고 깨끗한 환경에서 안내대로 실행해 검수합니다. 데이터가 필요 없는 계산 앱은 불필요한 DB를 요구하지 않습니다.

플랫폼 밖에서 실행할 때 가능한 기능과 추가로 연결할 기능을 표시합니다. 서비스 전용 기능·유료 외부 API 의존성을 몰래 플랫폼 계정이나 운영 DB로 연결하지 않습니다. 비밀값·운영 사용자 데이터·다른 프로그램/워크스페이스 코드는 패키지에 포함하지 않습니다. 앱 패키지 재배포가 가능한 의존성만 선택하며 발급값은 실행 환경에서 별도로 입력합니다.

Windows 선택은 곧 EXE/오프라인 요구가 아닙니다. 설치형 EXE·Mac 앱·완전 오프라인·자동 업데이트는 별도 실행 대상이며 OS별 빌드/서명·로컬 저장/백업·동기화를 검증해야 합니다. 해당 요청을 지원하지 못하면 범위를 명시하고 웹 ZIP으로 대체 완료하지 않습니다. P0에서 1차 다운로드의 실행 환경과 포함 범위를 구체화합니다.

## 9.3 요청 기능을 부품으로 관리

사용자 요청을 업무 언어로 이름 붙인 부품 목록으로 정리합니다. 예: ‘고객 입력’, ‘상품 목록’, ‘수량×단가 계산’, ‘명세서 출력’, ‘저장 버튼’, ‘관리자만 수정’. 부품에는 불변 ID, 종류, 설명, 화면 위치/순서, 연결 데이터·입출력, 검증/표시 조건, 동작과 의존 부품을 저장합니다. 기술 클래스 목록을 사용자에게 그대로 노출하지 않습니다.

| 부품 종류 | 직접 또는 AI로 조정할 것 | 변경 전 확인할 연결 |
| --- | --- | --- |
| 화면과 입력 폼 | 이름·순서·레이아웃·입력 항목·필수/기본값 | 입력 데이터·필드 참조·표시 조건 |
| 목록과 차트 | 열·정렬·필터·집계·근거 데이터 | 데이터 범위·단위·조회 권한 |
| 계산과 업무 규칙 | 수식·조건·실행 순서·예외 안내 | 참조 필드·타입·단위·순환 |
| 버튼과 출력 | 동작·문구·출력 양식·대상 | 저장/삭제/발송 여부·허용 권한 |
| 연결과 권한 | 데이터 연결·역할별 허용 행동 | 소속 사업·연동 상태·비밀값 분리 |

‘부품 추가’는 지금 가능한 종류와 관련 추천부터 제시합니다. 목록에서 선택하거나 미리보기 요소를 클릭하면 같은 부품 설정으로 연결합니다. 사용자는 추가·수정·삭제·순서 이동을 직접 하거나 ‘이 출력에 연락처도 넣어줘’처럼 대화할 수 있습니다. AI는 부품 ID를 기준으로 변경안을 만들고 영향을 받은 부분만 바꿉니다.

삭제 시 의존하는 계산·버튼·필드·출력을 먼저 보여줍니다. 미연결 부품은 실행 취소와 함께 제거할 수 있고, 참조 중인 부품은 대체/연결 해제/함께 변경할 범위를 선택합니다. 화면에서 입력칸을 없애는 것과 저장 데이터를 삭제하는 것을 구분하며 필드 보관을 우선 제안합니다. 이름 변경은 ID와 기존 값을 유지합니다.

## 9.4 직접 조작과 동작 미리보기

상세에는 부품 목록과 실제 앱 미리보기, 필요한 때의 선택 속성/AI 패널을 둡니다. 드래그 이동과 키보드/이동 버튼을 함께 제공하고 이름·너비·순서·색·검증·표시 조건·허용 행동·계산을 조정합니다. 저장 버튼이 어떤 데이터를 어디에 쓰는지 쉬운 설명과 시험 입력으로 확인합니다.

미리보기는 분명히 표시된 시험 데이터와 격리된 실행 환경을 사용합니다. 시험에서 외부 문자·메일·결제·운영 데이터 변경이 실행되지 않게 합니다. 실제 실행을 활성화할 때 데이터/연동/권한을 검사합니다. 임의 JS/SQL/eval이나 생성 코드를 플랫폼 운영 프로세스에서 실행하지 않고 허용된 부품/명령을 검증합니다. 후속 임의 코드 실행은 별도 격리·자원·네트워크·비밀값 차단 설계가 필요합니다.

## 9.5 변경사항 저장과 V2 생성

프로그램 ID는 유지하고 최초 확정 저장으로 V1을 만듭니다. 이후 V1을 바탕으로 부품을 추가·삭제·수정하면 작업 초안이 생기며 ‘변경사항 저장’을 누를 때 변경 요약과 영향 확인 후 V2를 생성합니다. AI 응답·키 입력·초안 자동 저장마다 버전을 만들지 않습니다. 변경이 없으면 새 번호를 만들지 않고 중복 클릭도 한 번만 처리합니다.

버전 생성은 구성 검증→불변 스냅샷 저장/번호 할당→격리된 빌드·검수→패키지 보관→다운로드 가능 순서입니다. 검증 실패는 초안으로 남고 버전 생성 후 빌드 실패는 해당 버전의 실패 상태로 기록합니다. 재시도는 같은 스냅샷으로 수행하며 내용을 바꾸려면 새 버전으로 저장합니다. 실패했다고 번호를 재사용하거나 V1 패키지를 덮어쓰지 않습니다.

목록에는 V1/V2, 기반 버전, 저장 시각, 변경 요약, 부품 변경 수, 빌드 상태, 데이터 호환성, 활성 여부, 미리보기·다운로드·비교·복원 동작을 제공합니다. 다운로드 버튼은 해당 버전의 실제 파일이 준비된 경우에만 활성화합니다. 현재 사용 버전과 최신 저장 버전은 다를 수 있으며 저장/다운로드가 운영 중 앱을 자동 교체하지 않습니다.

## 9.6 활성화 데이터 보존과 이전 버전

‘이 버전 사용’은 별도 행동입니다. 외형 변경은 데이터 구조를 유지하고, 필드 추가/타입 변경/필드 제거는 변환 계획·실패 데이터·권한·백업을 확인한 뒤 적용합니다. 기본은 비파괴 마이그레이션이며 기존 데이터가 있는 경우 조용한 삭제/초기화를 하지 않습니다. 프로그램 설정 복원과 업무 데이터 복원을 구분합니다.

V1을 다시 다운로드하면 저장된 V1 파일을 제공합니다. 같은 버전 재빌드 결과가 달라질 경우 별도 빌드 리비전·체크섬·이유를 기록하고 과거 파일을 덮지 않습니다. V1 구성으로 돌아가는 것은 V1 기반 새 초안을 만들어 V3 등 새 버전으로 저장하는 방식이 기본입니다. 데이터가 V2 구조에 맞춰 바뀌었다면 호환 검사 없이 이전 실행 버전으로 전환하지 않습니다.

설치형 또는 외부에서 사용 중인 프로그램의 데이터는 플랫폼이 보이지 않을 수 있습니다. 업데이트 패키지에 지원 원본 버전, 적용/백업/복구 절차를 포함하고 자동 데이터 보존을 시험하지 않은 경우 보장하지 않습니다. 이전 파일 다운로드와 안전한 다운그레이드는 다른 기능입니다.

## 9.7 프로그램 현황과 재사용

개별 현황은 실제 입력 데이터·실행 기록·오류·연결 리소스·버전 사용 상태를 보여줍니다. 수집하지 않은 외부 실행은 미집계로 표시합니다. 초안/빌드 상태 변화와 활성화 후 오버뷰를 갱신하되 새 버전 생성으로 최상위 프로그램 수가 늘어나지 않습니다.

‘다른 프로그램으로 복제’는 새 프로그램 ID와 V1을 만들고 기본은 부품/양식만 복사합니다. 실제 고객 데이터·연동 비밀값·실행 이력은 가져오지 않습니다. 내 양식에는 부품 구성·검증 규칙·스타일을 저장하고 기존 프로그램의 데이터/버전에 자동 적용하지 않습니다. P6 완료는 부품 변경으로 V2 생성→실제 다운로드→새 환경 실행→입력/저장/재조회/출력 검수까지입니다.

## 9.8 프로그램을 기술 용어 없이 정확하게 고치기

부품 목록의 이름은 ‘고객 입력’, ‘주문 검색’, ‘월별 합계’처럼 업무 행동을 사용합니다. 사용자가 부품을 선택하면 입력값·동작 조건·보여줄 결과를 차례로 수정하고, 필요할 때 필수값·숫자 범위·오류 문구 등 세부 설정을 펼칩니다. ‘이 부품 시험하기’는 실제 발송이나 운영 데이터 변경 없이 지정된 시험 데이터로 실행합니다.

삭제 영향은 연결된 화면·계산·데이터를 나누어 설명합니다. 부품을 화면에서 제거하는 것과 저장 데이터를 삭제하는 것은 별도 결정입니다. 변경사항 저장 시 V2를 만들되 ‘버전 저장’, ‘빌드 중’, ‘다운로드 가능’, ‘현재 사용 중’을 구별합니다. 시험 실패는 해당 부품과 수정할 조건으로 이동하며 마지막 정상 버전을 계속 찾을 수 있어야 합니다.

# 10. 나만의 CRM

## 10.1 처음 설정하는 흐름

관리 목적 선택 → 기본 고객·거래처 정보 추천 → 원하는 추가 항목 선택 → 목록 미리보기 → 샘플 한 건 또는 기존 파일 가져오기 → 저장.

시작 양식은 거래처 관리, 영업 상담, 예약 고객, AS·유지보수 등으로 제한해 고르기 쉽게 합니다. 업종 양식은 처음 값일 뿐 언제든 항목을 바꿀 수 있습니다.

기본 구분은 회사/거래처, 그 회사의 담당자, 개인 고객입니다. 거래처 한 곳에 여러 담당자가 있을 수 있고 한 고객의 상담·파일·문서·일정을 모아 볼 수 있어야 합니다. 같은 이름만으로 자동 병합하지 않습니다.

## 10.2 고객 항목과 목록

기본 항목: 거래처명/고객명, 담당자, 전화, 이메일, 주소, 상태, 태그, 담당 직원, 최근 연락일, 다음 할 일, 메모. 사업자번호·납품처·등급 등은 사용자 정의 항목으로 추가합니다.

유형: 짧은 글/긴 글/숫자/금액/날짜/일시/단일 선택/다중 선택/체크/전화/이메일/URL/첨부/다른 데이터 참조/제한된 계산값. 필수·중복 허용·기본값·선택 옵션·표시 설명을 관리합니다.

목록에서는 열 선택·이름·순서·너비·숨김·고정, 검색·필터·정렬·그룹, 개인 보기와 공유 보기를 제공합니다. 사용자가 ‘거래처 지역을 앞에 보여줘’라고 말하면 목록 보기만 바꾸는지 데이터 항목도 추가하는지 필요한 범위만 확인합니다.

헤더 추가는 입력 폼·일괄 가져오기·API·내보내기에도 연결됩니다. 변경 권한과 단순 보기 설정 권한을 분리합니다. 이름 변경으로 기존 자료가 사라지면 안 됩니다.

## 10.3 상세·가져오기·중복 처리

상세 화면은 요약 카드, 상담 타임라인, 관련 문서·파일, 예정·지난 일정, 발송 내역을 탭/패널로 보여줍니다. 중요한 메모를 고정할 수 있습니다. 활동 시점과 작성자를 기록합니다.

엑셀 가져오기에서는 열 자동 매핑 → 오류 행 검수 → 신규·갱신·중복 후보 구분 → 사용자 적용으로 진행합니다. 부분 실패를 숨기지 않고 오류 파일을 받을 수 있습니다. 병합은 연결 일정·파일·메모·발송 대상·이력을 보존하며 되돌리기 가능 범위를 명시합니다.

고객 삭제는 관련 일정과 문서에 영향을 알려주고 보관을 우선 제안합니다. 일괄 변경은 대상 수·변경 내용·제외 항목을 확인한 뒤 실행합니다.

## 10.4 이메일·문자·카카오톡

Gmail: 고객이 자신의 Gmail/Workspace 계정을 연결해 해당 계정으로 발송합니다. Google 로그인과 Gmail 발송 권한은 별개의 동의입니다. 최소 gmail.send 권한을 기본으로 검토하고 받은편지함 읽기는 별도 요구 없이는 추가하지 않습니다. 이 권한은 공식 문서에서 민감 범위로 분류됩니다. 외부 서비스 공개 시 OAuth 검증 조건을 확인합니다. [S12]

Cafe24: 사용자별 계정·인증키·인증된 발신번호를 연결합니다. 기존 SMSService의 전송 형식을 활용하되 고객별 연결정보를 주입하도록 바꿉니다. 플랫폼 가입 인증용 문자 계정과 고객사의 마케팅·업무 문자 계정을 구분합니다.

SOLAPI: 연결 계정, API 인증정보, 인증된 발신번호, 카카오 비즈니스 채널, 승인된 알림톡 템플릿, 변수 매핑을 단계적으로 설정합니다. 채널 식별 필드와 SDK/API 버전은 채택한 버전의 공식 문서에서 확정합니다. 구버전 pfId와 최신 channelId 등을 섞어 구현하지 않습니다. [S14]

알림톡은 승인된 정보성 템플릿을 기반으로 하며 AI가 작성한 자유 문장을 모든 고객에게 카카오톡으로 보내는 기능과 같지 않습니다. 광고성 발송은 해당 메시지 유형·수신 동의·수신거부 요건을 별도로 처리하고 공식 정책을 출시 시점에 확인합니다.

## 10.5 자동화 설계

일회성 발송은 수신자·채널·본문·템플릿 변수·첨부·예상 건수·예상 비용을 확인한 뒤 실행합니다. AI가 문구를 만들었다고 자동 발송하지 않습니다. 예약 규칙을 활성화하면 승인한 범위 안에서 이후 자동 실행할 수 있어야 하며 매번 다시 승인받는 반자동 기능으로 바꾸지 않습니다.

규칙은 ‘언제 → 어떤 고객에게 → 무엇을 → 어느 채널로 → 몇 번까지’로 설정합니다. 예: 방문 전날 오후 5시, 예약 고객에게, 승인된 방문 안내 템플릿, 알림톡, 일정당 한 번.

규칙 버전·시간대·수신 동의·발송 시간대·일일 상한·중복 방지 키·취소 조건을 저장합니다. 규칙 활성화 전에 예상 대상 미리보기와 본인 지정 테스트 번호/메일 발송을 제공합니다. 일정 취소·고객 수신거부·연결 해제·플랜 만료 시 실제 실행 직전에 다시 검사합니다.

Outbox와 작업 큐를 사용하고 PENDING/SUBMITTING/ACCEPTED/DELIVERED/FAILED/UNKNOWN 등 공급자와 일치하는 상태를 관리합니다. HTTP 200은 접수 성공도 보장하지 않으며 접수 성공과 최종 전달을 구분합니다. 공급자가 최종 전달 결과를 제공하지 않으면 ‘접수됨’까지만 표시합니다. 타임아웃 후 무조건 재발송해 중복 전송하지 않습니다. 지원하는 조회·멱등키로 대사하고 불명 상태는 확인 대상으로 둡니다.

## 10.6 여러 CRM의 생성과 독립 관리

사용자는 하나의 서비스 계정 안에서 여러 CRM을 만들 수 있습니다. 예: ‘A사업 도매 거래처’, ‘A사업 AS 고객’, ‘B사업 상담 고객’. 신규 CRM은 목적·소속 사업·고객 종류만 먼저 물은 뒤 항목과 목록을 추천합니다. 사업이 하나뿐이면 사업 질문을 반복하지 않습니다.

각 CRM은 고객/거래처 등록 데이터, 필수·선택 항목, 상태/태그, 열 이름·순서·보기, 대시보드 지표, 자동화 규칙을 별도로 가집니다. 한 CRM에서 헤더를 바꾸거나 데이터를 리셋/보관해도 다른 CRM을 변경하지 않습니다. 구조 복제와 고객 데이터 복제를 구분하고 기본 복제는 구조만 복사합니다.

같은 사업에서 기존 거래처를 명시적으로 선택해 연결하면 공통 연락처·주소를 재사용할 수 있습니다. 이 경우 공통정보 수정이 연결된 다른 CRM/일정에도 보인다는 점을 표시합니다. CRM별 상태·메모·추가 항목은 그 CRM에만 저장합니다. 다른 사업의 같은 이름·이메일·전화번호는 별도 고객으로 취급하고 자동 합치지 않습니다.

CSV/XLSX 가져오기·내보내기와 일괄 작업에는 대상 사업·CRM을 표시합니다. CRM 삭제는 보관을 우선하고 남은 일정·공유 거래처·문서·자동화의 영향을 검사합니다. CRM 한 개를 없앴다고 다른 CRM이 쓰는 공통 거래처까지 삭제하지 않습니다.

## 10.7 CRM 전체 오버뷰와 개별 대시보드

전체 오버뷰는 CRM 수, CRM별 고객 등록 수, 기간 내 신규/수정, 후속 연락 필요, 기한 경과, 예정 일정, 발송 실패 등 특이사항을 보여줍니다. 사업·기간·CRM 상태 필터, 카드/리스트, 검색, 즐겨찾기, 최근 변화와 ‘CRM 만들기’를 제공합니다. CRM 목록의 이름/카드는 해당 CRM 상세의 고객 목록으로 이동하고 개별 현황 탭을 제공합니다. 오버뷰의 지표는 그 조건이 적용된 고객 목록과 근거로 연결합니다.

등록 건수는 CRM별 레코드 수로 집계합니다. 같은 거래처가 여러 CRM에 연결된 경우 단순 합계는 ‘고객 등록 건수’로 표시합니다. 중복을 제외한 거래처 수는 명시적으로 연결한 공통 거래처 ID에 근거해 별도로 계산하고 대상 사업·중복 기준을 보여줍니다. 이름/이메일 유사성만으로 중복을 제거하지 않습니다.

개별 CRM은 고객/거래처 수, 상태별 분포, 신규 추이, 오늘 할 일, 다음 일정, 최근 상담·변경, 미완료 항목을 보여줍니다. 집계할 수 있는 필드만 지표 후보로 제시하고 업종별 추천을 제공합니다. 필드가 없는 매출·성공률을 임의로 만들지 않습니다. 위젯 변경은 해당 CRM에만 적용합니다.

고객 추가·수정·삭제·가져오기 확정 후 관련 CRM 대시보드와 전체 오버뷰를 자동 갱신합니다. 자동 발송에는 해당 CRM·사업에 연결된 발신 계정을 명확히 보여주고 다른 사업의 Gmail·문자·카카오 채널을 자동 선택하지 않습니다. 수신 동의는 발신 주체·채널·목적 범위를 구분해 기록합니다.

## 10.8 CRM을 설명하게 하지 말고 업무를 질문하기

‘CRM 구조를 입력하세요’ 대신 관리할 사람/회사, 놓치기 쉬운 후속 업무, 이미 가진 목록을 순서대로 확인합니다. AI가 추천한 항목을 실제 고객 예시 한 건 또는 명시된 가상 예시로 미리 보여줍니다. 가상 예시는 실제 고객/집계로 저장하지 않습니다. 초기 필수 입력은 적게 제안하고 사용자가 업무상 필요한 항목을 추가할 수 있게 합니다.

사용자는 고객 목록의 헤더, 신규 고객 입력 폼, 고객 상세 카드 중 바꾸려는 곳을 직접 선택합니다. 세 화면은 같은 항목 정의를 쓰되 표시 순서·너비·묶음은 별도로 저장합니다. ‘목록에서 숨기기’는 항목 삭제가 아니며, ‘이름 바꾸기’는 값과 참조를 유지하고, ‘자료 유형 바꾸기’는 변환 영향을 확인합니다.

정밀 설정은 유형·필수 여부·기본값·선택 옵션·유효 범위·설명·입력 시 표시 조건을 지원합니다. 예: 고객 구분=법인일 때 사업자번호 표시, 그때만 필수. 조건 작성은 ‘항목 → 조건 → 값’으로 시작하고 필요할 때 AND/OR 그룹을 확장합니다. 실행 전 읽기 쉬운 문장과 조건 일치/불일치 예시를 보여줍니다. 필수와 숨김이 충돌하거나 조건이 서로 순환하면 저장을 막고 원인을 설명합니다.

목록은 ‘이번 달 연락할 거래처’ 같은 자연어 요청을 기간·상태·최근 연락일 조건으로 제안하고 일치 목록과 건수를 확인해 ‘내 보기’로 저장합니다. 날짜의 시간대·포함 범위, 빈 최근 연락일의 의미를 명시합니다. AI가 사업자가 의도한 영업 기준을 임의로 확정하지 않습니다.

고객 행을 누르면 필요한 요약과 후속 행동이 측면에 나타나고, 자세한 정보는 항목별로 확장합니다. 정밀 편집 패널을 열어도 목록의 검색·선택 위치는 유지합니다. 반복 고객 입력에는 확정한 폼을 바로 사용하고 다시 CRM 생성 질문을 하지 않습니다. 발송은 채널을 선택한 순간 필요한 연결 안내를 제공하며 미연결 서비스를 매번 전체 설정하도록 요구하지 않습니다.

## 10.9 CRM 생성 경로와 두 종류의 상세

전체 CRM 오버뷰와 CRM 목록은 여러 관리 공간을 선택하는 화면입니다. ‘새 CRM’에서 질문으로 만들기, 기존 파일/사진에서 만들기, 직접 항목 구성 중 선택하고 항목·입력 폼·목록 초안→검수→‘CRM 저장’으로 확정합니다. 채팅은 ‘더 이야기하기/현재 제안으로 결정’을 제공하고 이미 있는 답은 반복하지 않습니다.

사진은 명함·고객 장부·수기 상담표에서 항목과 실제 고객 후보를 추출합니다. 원본과 전화/이메일/날짜·불명확 값·중복 후보를 대조합니다. ‘항목만 만들기’와 ‘검수한 고객도 등록’을 구분하고 예시 고객을 실제 등록하지 않습니다. 사진/가져온 연락처가 있다는 사실만으로 마케팅 수신 동의를 생성하지 않습니다. 기존 CRM에 업로드하면 신규 CRM이 아니라 그 CRM의 필드 매핑·고객 추가/갱신 작업입니다.

CRM 항목을 선택하면 고객 목록과 개별 현황·폼/항목·저장한 보기·활동 설정이 있는 CRM 상세로 들어갑니다. 고객 행을 누르면 해당 고객 상세를 열어 값·메모·파일·상담·일정을 수정하고 저장합니다. ‘CRM 편집’은 구조, ‘고객 수정’은 한 고객의 데이터라는 차이를 화면에 표시합니다.

## 10.10 직접 수정과 대화로 구조 변경

헤더/입력 폼/상세 카드에서 항목을 선택해 추가·이름·타입·필수·선택값·조건·순서·너비를 조정하거나 AI에게 요청합니다. 구조 변경은 초안→영향 미리보기→‘구조 변경 적용’으로 해당 CRM의 스키마 버전을 만듭니다. 적용 전 실제 기존 데이터에 대한 변환·필수 누락·중복·계산·자동화 참조를 검사합니다. 조건부 필수는 서버에서도 검증하며 숨김이 데이터 삭제나 권한 우회가 되지 않습니다.

고객 값의 수정은 ‘고객 저장’으로 레코드 버전/감사 이력을 갱신하며 CRM 전체를 V2로 복제하지 않습니다. 개인 보기 변경은 ‘보기 저장’으로 필터/열/정렬/그룹만 저장합니다. 내 양식 저장과 전체 구조 적용의 범위를 구분하고 고객 이름이 같은 다른 사업에 변경하지 않습니다.

AI가 고객 데이터를 일괄 바꾸는 요청은 대상 조건·대상 수·변경 값·제외/실패 항목을 보여주고 사용자가 확정한 범위만 반영합니다. ‘항목 이름을 바꾸기’와 ‘고객 값 전체를 바꾸기’를 구별합니다. 공통 거래처 연락처를 수정하면 같은 사업의 연결 CRM/일정에 보이는 영향을 안내하고 CRM별 메모/상태는 독립 보존합니다.

## 10.11 저장한 보기 분석과 다음 행동

엑셀의 분석 흐름을 CRM에도 적용하되 현재 CRM에 실제 존재하는 항목만 사용합니다. ‘보고 싶은 기준’→항목 선택→집계/기간/필터→표/그래프→보기 저장 순서로 지역별 고객 수·상태별 분포·월별 신규 등을 구성합니다. 고객 수/등록 건수의 의미를 표시하고 금액 항목이 없으면 매출 그래프를 제안하지 않습니다. 위젯 클릭은 같은 조건의 고객 목록으로 이어집니다.

고객 상세에서 일정 등록·문서 작성·연락을 선택하면 사업/CRM/거래처를 이어받습니다. 저장한 문서 양식과 일정 체크리스트를 추천하고 필요한 항목만 묻습니다. 이메일/문자/카카오 발송은 10.4~10.5의 연결·미리보기·동의·예약 규칙을 유지합니다. 추천만으로 외부 발송을 실행하지 않습니다.

## 10.12 여러 CRM에서도 같은 방식으로 익숙해지기

통합 오버뷰에서 CRM/사업을 선택하면 제목과 주요 행동에 현재 대상을 표시합니다. 고객 목록의 ‘열 표시/순서’와 CRM 구조의 ‘고객 항목 정의’는 구별합니다. 열 숨기기는 데이터 삭제가 아니며, 필드 유형 변경은 영향을 받는 기존 값과 변환 실패 예를 미리 보여줍니다. 신규 고객 입력은 기본 필수 항목부터 시작하고 조건에 맞는 항목을 그때 펼칩니다.

‘법인일 때 사업자번호 표시’처럼 요청하면 조건을 읽을 수 있는 형태와 법인/개인 시험 예를 제공합니다. 저장한 보기를 바꿔도 고객 데이터는 유지됩니다. 발송은 현재 필터의 수신자 수·제외 이유·실제 내용·예상 비용을 확인하고 실행합니다. 새 CRM을 복제할 때 구조/보기/규칙의 재사용과 고객 데이터 복사를 분리하고 다른 사업의 고객을 자동 섞지 않습니다.

# 11. 거래처와 연결되는 일정관리

## 11.1 기본 흐름

달력의 날짜/시간 클릭 또는 거래처 카드를 달력에 드래그 → 사업·필요 시 CRM 선택 → 해당 범위의 기존 거래처 검색·선택/빠른 등록 → 일정 제목·시간·담당자 → 필요한 메모·파일·알림 → 저장. 한 사업/CRM의 화면에서 시작하면 그 범위를 미리 채워 반복 질문을 줄입니다.

거래처를 선택하고 만들면 해당 거래처가 자동 연결됩니다. 일정에서 신규 거래처를 입력한 경우 즉시 이름이 같은 새 거래처를 만들지 않고 유사 후보를 먼저 보여줍니다. 신규 생성이 확정되면 선택한 사업의 거래처 생성과 일정 연결을 함께 저장하며, CRM도 선택한 경우 그 CRM의 고객 등록을 함께 처리합니다. CRM을 선택하지 않으면 해당 사업 기본 주소록에만 저장하고 모든 CRM에 자동 등록하지 않습니다. 개인 일정은 거래처 없이도 등록할 수 있습니다.

## 11.2 일정과 거래처의 정보 경계

거래처 카드: 대표 연락처, 담당자, 주소, 공통 메모, 고객관리 정보, 공통 파일.

일정 카드: 이번 방문의 목적, 담당자, 시간, 장소, 준비물, 이번 일정만의 메모·첨부, 진행 상태, 처리 결과.

일정을 열면 거래처의 최신 공통 정보를 함께 보여줍니다. 당시 안내문·발송·거래 증빙에 사용된 값은 스냅샷으로 보존하여 나중의 연락처 변경이 과거 발송 기록을 바꾸지 않도록 합니다. 공통 메모를 수정하는지 이번 일정 메모를 수정하는지 명확히 구분합니다.

‘거래처 계정’이 외부 서비스 로그인 정보를 뜻하는 경우, 로그인 주소·아이디·담당자는 관리할 수 있습니다. 실제 비밀번호까지 보관하려면 별도 암호화 보관·조회 권한 기능을 설계하며 일반 메모·AI 대화·알림 본문에 비밀번호를 담지 않습니다.

## 11.3 필수 동작

월/주/일/목록 보기, 날짜 이동, 오늘 이동, 일정 검색, 상태·담당자·거래처 필터, 드래그 이동, 길이 조절, 취소·완료, 일정별 체크리스트, 거래처 바로 연락, 첨부 파일 열기를 지원합니다.

시간은 UTC 저장과 사용자 IANA 시간대를 함께 관리하고 기본 표시 시간대는 Asia/Seoul입니다. 종일 일정은 날짜 개념으로 별도 취급합니다. 반복 일정은 이번 건/이번 이후/전체 중 수정 범위를 고를 수 있어야 합니다. 시간 충돌은 안내하고 저장 가능 정책을 정합니다. 반복 예외·취소 건이 다음 생성 때 되살아나면 안 됩니다.

플랫폼 내부 일정이 1차 기준입니다. Google Calendar 양방향 동기화는 별도 단계로 두며 외부 이벤트 ID·동기화 토큰·충돌·삭제·권한 해제·재연결을 설계한 뒤 제공합니다. 단순 가져오기를 양방향 동기화라고 부르지 않습니다.

## 11.4 일정 현황과 다중 CRM 연결

일정 메뉴에도 오늘/이번 주·미완료·기한 경과·충돌·알림 실패를 요약하는 대시보드를 제공합니다. 캘린더/목록으로 빠르게 전환하고 사업·CRM·거래처별로 필터할 수 있습니다. 통합 달력은 접근 가능한 여러 사업의 일정을 함께 볼 수 있지만 각 일정의 사업·CRM 배지를 표시합니다.

CRM/거래처 화면에서 일정에 진입하면 선택 범위를 이어받습니다. 일정에서 고객 상세를 열 때도 정확한 사업과 CRM으로 이동합니다. 기존 일정의 사업/CRM 변경은 명시적 재연결 작업이며 파일·거래처·발신 계정·예약 자동화의 영향을 검사합니다.

## 11.5 일정의 간단한 생성과 세밀한 변경

달력에서 선택한 날짜/시간과 거래처 화면에서 시작한 연결 정보는 미리 채웁니다. 처음에는 제목·일시·거래처/개인 구분을 보여주고 ‘반복’, ‘알림’, ‘메모·파일’을 고른 경우 해당 설정을 펼칩니다. 이미 선택한 날짜·거래처를 채팅에서 다시 설명하게 하지 않습니다.

‘다음 주에 방문’처럼 날짜가 불분명하면 후보 날짜를 질문하고 ‘매주 화요일 오후 2시’처럼 분명하면 해석한 일시·시간대를 보여줍니다. 저장 후 달력·거래처·해당 CRM에 같은 연결을 유지합니다. 사용자는 직접 시간·길이·상태·반복 종료·알림 시점을 정밀하게 바꿀 수 있고 반복 변경 범위와 공통/이번 일정 메모를 구분합니다.

반복 기본값은 명시적으로 저장한 경우에만 추천합니다. 추천이 자동 예약·메시지 발송으로 실행되지는 않으며, 활성화한 기존 자동화는 승인된 규칙대로 동작합니다. 외부 일정 동기화 등 후속 기능을 이 편의성 개정 때문에 먼저 추가하지 않습니다.

## 11.6 오버뷰 목록과 일정 상세 편집

일정도 오버뷰, 일정 목록, 달력, ‘새 일정’을 제공합니다. 날짜/담당자/사업/CRM 필터를 같은 기준으로 유지하며 오버뷰 지표를 누르면 해당 목록으로 연결합니다. 목록의 행이나 달력의 일정을 누르면 동일한 일정 ID의 상세를 열고 제목·일시·거래처·담당자·상태·체크리스트·메모·파일·알림을 직접 수정할 수 있습니다.

새 일정은 직접 입력, AI에게 말하기, 사진에서 가져오기로 시작합니다. 직접 입력은 날짜/거래처를 이어받아 바로 작성하고, AI는 부족한 날짜·시간·대상만 질문합니다. 제안에는 ‘더 이야기하기/현재 제안으로 결정’을 제공하며 결정 후 일정 초안을 확인하고 ‘저장’합니다. 일정 양식은 길이·체크리스트·알림 기본값을 보관하며 특정 고객이나 날짜를 새 일정에 자동 복제하지 않습니다.

## 11.7 사진과 채팅에서 일정으로 변환

예약표·방문 일정표 사진에서 일정 후보 목록을 추출하고 원본과 제목·거래처·날짜·시간·반복 여부를 대조합니다. 연도/오전·오후/시간대/거래처가 모호하면 해당 항목만 질문합니다. 일시가 불명확한 후보는 초안으로 남기고 임의 날짜로 저장하지 않습니다. 같은 시간·이름의 기존 일정은 중복 후보로 보여주되 자동 병합하지 않습니다.

여러 후보는 선택한 항목만 최종 확인하여 저장합니다. 기본은 검증된 선택 묶음을 하나의 가져오기 작업으로 처리하고 실패 시 어떤 건이 저장되었는지 명확히 알립니다. 재시도 중복 등록을 방지합니다. 완료된 거래처 연결이 없으면 후보 검색/신규 등록을 선택하며 연락처 사진만 보고 신규 고객을 무조건 만들지 않습니다.

기존 일정의 대화는 그 일정의 맥락에서 동작합니다. ‘한 시간 늦춰줘’는 해석한 변경 전/후 일시와 영향을 보여주고, 반복 일정은 이번 건/이번 이후/전체를 반드시 정합니다. ‘수정안 반영’은 초안에 반영하며 ‘변경사항 저장’으로 확정합니다. 드래그 이동도 같은 검증과 서버 저장 경로를 쓰며 단일 일반 이동은 저장 상태와 실행 취소를 제공하고 반복/알림 영향이 있으면 범위를 확인합니다.

## 11.8 일정 변경의 영향과 현황

일정 저장은 해당 일정/반복 규칙의 수정 이력을 남기며 프로그램처럼 실행 파일 버전을 생성하지 않습니다. 시간 변경·취소·담당자/거래처 변경 시 이미 승인된 예약 알림을 재계산/취소하고 중복 작업을 만들지 않습니다. 과거 발송 내역은 보존하며 아직 보내지 않은 작업만 정책에 따라 갱신합니다. 초안 취소는 예약 알림을 바꾸지 않습니다.

충돌을 안내할 때 이번에 바뀌는 일정과 겹치는 후보를 보여주고 자동으로 다른 일정을 밀지 않습니다. 시간대·종일·반복 예외·완료/취소 상태를 달력/목록/거래처/CRM 현황에서 동일하게 표시합니다. 선택 기간의 상태별/거래처별 건수 등 분석 보기를 저장할 수 있고 클릭하면 근거 일정으로 이동합니다. 취소 건 포함 여부·종일 일정의 처리·기간 경계를 명시하며 임의 근무시간/성과를 계산하지 않습니다.

이번 일정 메모와 공통 거래처 메모, 일정 삭제와 거래처 삭제는 다른 동작입니다. 완료 시 처리 결과·다음 할 일·관련 문서를 필요한 경우만 제안하고 새 일정/발송을 자동 생성하지 않습니다. 이미 사용자가 활성화한 자동화는 승인된 범위대로 실행합니다.

## 11.9 일정과 거래처 정보의 수정 대상을 분명히 하기

일정에서 거래처 이름을 검색하면 기존 카드와 연결하고, 새 거래처는 필요한 최소 정보로 등록한 뒤 나중에 보완할 수 있게 합니다. 이 규칙은 고객 데이터에 관한 것이며 서비스 회원가입의 필수 정보 요건과 별개입니다. 일정 메모와 거래처 공통 메모의 입력 위치에 저장 범위를 표시해 다음 일정에 공유되는 내용을 알게 합니다.

이동한 일정은 원래/변경 시각과 변경될 알림을 보여주며 반복 일정은 이번 일정/이후 일정/전체 중 지원 범위를 명시합니다. 사진의 날짜·시각이 모호하면 필요한 값만 질문합니다. 다른 달/필터에서 해당 일정이 보이지 않는 경우 삭제된 것으로 오해하지 않도록 날짜로 이동·조건 해제를 제공합니다. 현장에서는 해당 일정의 주소·연락처·메모·파일에 짧은 경로로 접근합니다.

# 12. 기술 구조 권장안

## 12.1 개발 환경

확정: Java 17, Maven, Spring Boot, Spring MVC, Thymeleaf, JavaScript·CSS, Eclipse, Ubuntu 배포. 프런트엔드는 Spring Boot가 제공하는 Thymeleaf 화면입니다. DB 권장 기본은 MariaDB 하나이며 PostgreSQL은 구체적인 검색·운영 요구가 있을 때 P0에서 비교합니다. React·TypeScript·Vite 프로젝트를 기본 구성으로 만들지 않습니다.

Spring Boot는 착수 시점에 지원 중이고 Java 17·필요한 SDK와 호환되는 안정 버전을 고정합니다. 공식 시스템 요구사항에서 채택 후보의 최소 JDK와 필요한 라이브러리 호환성을 함께 확인합니다. 예전 경험만으로 버전을 고정하거나 검증 없이 최신으로 바꾸지 않습니다. 실제 pom.xml에 선택 버전과 판단 근거를 남깁니다. [S18]

인증·업무 서비스는 모듈로 나눈 단일 Spring Boot 애플리케이션으로 시작합니다. AI·문서 변환·발송 등 긴 작업은 HTTP 요청 처리와 분리한 worker에서 처리합니다. 필요하면 문서 렌더러만 별도 프로세스/컨테이너로 둡니다. 시작부터 다수의 마이크로서비스나 Kubernetes를 요구하지 않습니다.

## 12.2 구성요소

서버: Spring Web MVC/Security/Validation/JPA/Thymeleaf와 DB 마이그레이션 도구를 사용합니다. 페이지·HTML 조각을 반환하는 Controller와 JSON API의 응답 계약을 구분하고, 업무 서비스·권한 검증은 공유합니다. JSON API는 일관된 오류와 OpenAPI 명세를 제공합니다.

화면: Thymeleaf 공통 레이아웃·fragment, 업무별 JS 모듈, CSS 전환, 접근 가능한 팝업·패널, 가상화 그리드·드래그앤드롭·달력·차트를 구성합니다. 라이브러리는 일반 HTML/JavaScript 연동, 기능·라이선스·접근성·성능을 검증해 고정합니다. React 전용 컴포넌트 채택을 위해 플랫폼 기술을 변경하지 않습니다.

파일: 로컬 개발은 전용 파일 디렉터리, 운영은 비공개 오브젝트 저장소 어댑터. 다운로드마다 소유권 검사, 짧은 만료 링크 또는 인증 응답. 첨부를 public/static 아래 바로 저장하지 않습니다.

작업: DB 기반 영속 Job/Outbox 큐로 시작할 수 있습니다. 동시 worker가 같은 작업을 중복 처리하지 않도록 lease·원자적 선점·재시도 규칙을 둡니다. Redis 등은 세션·속도 제한·큐 요구가 생기면 도입하며 메모리 큐만으로 운영하지 않습니다.

문서: AI가 공통 문서 구조를 만들고 포맷별 렌더러가 파일을 생성합니다. DOCX/XLSX/PPTX용 라이브러리의 실제 기능과 라이선스를 확인하고 한글 렌더러는 별도 어댑터로 분리합니다. 폰트 설치·상업적 사용 권리·문서 내장 가능 여부도 확인합니다.

AI: OpenAI Responses API 기반 호출 어댑터를 권장하며 모델 ID·추론 강도·입력 한도·타임아웃·비용을 설정화합니다. 개발에 사용하는 Astra High 선택과 서비스가 호출하는 API 모델은 별개입니다. 계정에서 실제 사용 가능한 모델과 입력/도구 지원을 확인하고 UI 명칭을 API model 값으로 복사하지 않습니다. [S11, S19]

## 12.3 저장 모델과 테넌트 분리

고정 업무 정보는 정규화된 테이블로, 사용자 정의 정보는 field_definition과 타입이 있는 값 구조로 관리합니다. 행 전체 JSON 저장과 조회용 인덱스 투영 방식을 대안으로 비교할 수 있으나, 검색·정렬·합계·대량 가져오기 성능을 대표 데이터로 검증한 뒤 하나의 구조를 확정합니다. 사용자 요청마다 임의 DDL을 실행하지 않습니다.

account, email_credential, external_identity, signup_session, verification_challenge, password_reset_token, consent_record.

workspace, workspace_member, business_scope, plan_version, entitlement, subscription, payment_attempt, usage_ledger, quota_reservation.

partner, contact, crm_space, crm_record, custom_field, custom_value, saved_view, activity, calendar_event, recurrence_exception.

project, spreadsheet_book, dataset, dataset_schema_version, dataset_record, dataset_generation, source_mapping, form_template, formula_definition, formula_dependency, draft_change_set, import_job, data_snapshot, document, artifact_version, asset, resource_usage, layout_template, dashboard_definition, dashboard_widget, aggregate_snapshot.

workflow_definition, workflow_instance, ai_run, job, outbox, connection, automation_rule, delivery_attempt, audit_event.

업무 객체와 파일·검색·비동기 작업 모두 workspace_id를 갖고 서버가 검증한 소속으로 범위를 결정합니다. 클라이언트가 보낸 workspace_id를 신뢰하지 않습니다. 캐시 키·파일 경로·검색 인덱스·내보내기·AI 검색도 같은 분리 기준을 적용합니다. 관리자의 지원 접근은 범위·사유·이력을 남깁니다.

## 12.4 로컬 설정 직접 입력 요구 반영

로컬에서는 환경변수 설정을 강제하지 않고 서버 전용 application-local-private.yml 또는 LocalSecrets.java 한 곳에 값을 직접 기입할 수 있게 합니다. Java 상수가 꼭 필요하면 LocalSecrets.java 방식도 허용하되 다른 클래스에 값을 흩뿌리지 않습니다.

배포용 ZIP에는 값이 비어 있는 예제와 입력 위치 설명을 넣고, 사용자가 재발급한 키를 서버 전용 설정에 입력합니다. 실제 비밀값은 Git·공유 ZIP·정적 JS·로그에서 제외합니다. 운영은 같은 설정 인터페이스로 환경변수/비밀 저장소를 사용할 수 있습니다. Thymeleaf 모델·렌더링 HTML·data 속성·JS 인라인에는 비밀키를 전달하지 않습니다.

고객이 연결 화면에 입력하는 Gmail 토큰·Cafe24 키·SOLAPI 키는 개발자의 하드코딩과 다른 영역입니다. 워크스페이스별로 저장 시 암호화하고 암호화 키는 같은 DB에 평문으로 두지 않습니다. 화면에는 마스킹·연결 테스트·교체·해제 기능을 제공합니다.

## 12.5 추가 API·불변식·인덱스

화면 추가와 함께 다음 계약을 설계합니다: 기능별 overview 조회; 양식/CRM 목록·개별 dashboard 조회; 페이지/필터별 데이터 조회; 편집 초안 생성·검증·미리보기·확정·취소; 수식 제안·검사·예상값·확정; 추가/전체 교체 import의 준비·검수·적용; 일반/빈 양식 export; snapshot 목록·차이·복구; 문서 resource 사용처 조회; layout 추천·적용 미리보기; 권한 범위별 변경 이벤트 구독. 경로·요청/응답·오류 코드는 P0 API 명세에서 확정합니다.

핵심 불변식: (workspace_id, business_scope_id, book_id 또는 crm_id) 범위 일치; 객체 참조의 동일 범위 검사; 표시명과 별개인 field_id/record_id; 초안 기반 버전과 현재 확정 버전 비교; import 요청 멱등성; 계산 버전과 데이터 버전의 일치; 실시간 이벤트와 조회 권한 일치. 데이터·파일·캐시·이벤트·발송 계정 모두에 적용합니다.

대량 행 조회에는 범위+정렬/필터 인덱스와 서버 페이징을 사용합니다. 오버뷰가 매번 모든 행을 브라우저에 내려받아 합계 내지 않도록 집계 조회/스냅샷을 설계합니다. 실행·리소스 사용 기록에는 근거 이벤트와 삭제/보존 정책을 함께 둡니다.

## 12.6 질문·편집·추천의 구현 계약

공통 모델 제안: WorkflowDefinition/Version, WorkSession, BriefFact, QuestionAnswer, Recommendation, TemplateVersion, EditDraft, ChangeProposal, ViewDefinition. 이는 논리 객체이며 작은 테이블을 무조건 각각 만드는 지시가 아닙니다. 기존 Job/FormTemplate/SchemaVersion 모델과 역할 중복을 정리해 P0에서 저장 구조를 확정합니다.

질문 응답 계약은 question_id, 대상 정보, 입력 유형, 선택지, 추천값/이유, required, skip 조건, 검증 규칙, 관련 근거, 답변 상태를 포함합니다. AI는 허용된 스키마를 제안하고 서버가 필수 정보의 충족 여부·다음 단계·참조 권한을 결정합니다. 양식은 별도 type discriminator와 schema_version으로 종류를 구분합니다.

편집 제안은 object_id, base_version, selection_scope, 허용된 변경 목록, 의존 항목, 예상 결과를 갖습니다. 직접 조작과 AI 제안은 같은 명령 검증·초안·확정 API를 사용합니다. 중첩된 제안 취소는 해당 변경 집합만 취소하며 변경이 겹치면 조용히 덮어쓰지 않고 충돌을 설명합니다. JSON 경로를 받더라도 서버가 허용한 속성만 수정합니다.

조건은 타입이 있는 규칙 트리로 저장하고 필드 ID를 참조합니다. 지원 연산·중첩 깊이·조건 개수는 제한하며 임의 JS/SQL/eval로 실행하지 않습니다. 프런트/서버가 같은 의미로 평가하고 숨김은 권한 차단과 구분합니다. 자료 유형별 빈값·날짜·문자 비교 기준을 정의합니다.

추가 API는 업무 세션 이어하기, 다음 질문/답변, 업무 이해 요약 확인, 범위별 내 양식 검색/추천, 선택 대상 속성 조회, 변경안 미리보기/적용/제안 취소, 양식 버전 저장/복제, 조건 검증입니다. AI 호출은 질문 해석·제안이 필요한 경우에만 하고 로그인·일반 CRUD·보기 변경·직접 수치 조정·저장된 양식 재사용 자체에 매번 호출을 요구하지 않습니다.

## 12.7 엑셀 생성 편집 분석의 API 계약

세 생성 경로는 source_kind=PHOTO/CHAT/MANUAL로 구분하되 동일한 엑셀 초안과 저장 API로 수렴합니다. 사진 해석 작업과 원본 영역 연결, 채팅 세션과 헤더 제안/선택 버전, 직접 입력 초안, 최초 저장의 요청/응답을 설계합니다. 채팅에서 ‘더 이야기하기’는 제안 보존과 대화 추가이며 ‘현재 제안으로 결정’은 선택 제안 버전으로 초안을 만드는 명령입니다.

편집에는 셀/행/헤더 변경과 수식 삽입을 담은 변경 집합, 검증/미리보기, ‘적용’ 확정, 전체 취소, 제안별 취소 API가 필요합니다. 파일에는 빈 입력 양식/데이터 포함 내보내기 종류, 대상 범위, 추가/전체 교체 import 계획·검수·확정·복구를 구분합니다. 최초 생성과 기존 데이터 import를 같은 의미로 구현하지 않습니다.

분석 계약은 AnalysisView에 book_id, definition_version, analysis_kind, field/record 참조, range_mode(전체/필터/고정 선택), 필터 트리, 축/값 역할, 집계/단위/기간, chart_spec을 저장하도록 설계합니다. 고정 선택은 데이터 세대/행 ID를 포함하고 동적 조건은 신규 행 포함 여부가 분명해야 합니다. 모델명이나 특정 라이브러리에 종속된 차트 문자열만 저장하지 않습니다.

API는 분석 가능 항목 조회→필요한 역할/범위 검증→집계 미리보기→그래프 데이터 조회→보기 저장/수정/복제/삭제→근거 행 조회를 제공합니다. 집계 응답은 적용 기준·데이터 버전·포함/제외 수·경고를 담고 서버 페이징과 관계없이 지정 범위 전체를 계산합니다. 필드/행 삭제와 리셋 영향은 분석 참조에도 검사합니다. 오래된 기준 버전, 누락 필드, 타입/범위 불일치, 미검수 값은 구분 가능한 오류로 반환합니다.

## 12.8 문서 프로그램 CRM 일정 편집의 저장 계약

공통 API는 메뉴별 overview/list/detail, 생성 방식별 draft, AI proposal, 변경 검증, commit, 이력, 복제, 보관을 제공합니다. 객체 종류별로 실제 저장 대상을 구분합니다. AI와 직접 편집은 동일 권한·명령 검증을 통과하고 객체 ID·사업 범위·기준 리비전·요청 멱등키를 포함합니다. 저장 뒤 확정 버전의 상세/목록/집계 이벤트를 갱신합니다.

문서는 DocumentProject/DocumentRevision/EditorSession/ElementAnchor/AssetRevision/DocumentExport를 구분합니다. 엔진 문서와 자체 문서 모델 중 하나를 편집 원본으로 정하고 선택 영역·AI 명령·저장 콜백·파일 생성 상태를 연결합니다. 내보내기는 document_revision_id+format+renderer_version+export_revision을 참조합니다. 외부 에디터의 자동 저장도 편집 초안으로 수신하며 사용자 확정 저장과 구별할 수 있도록 구현을 검증합니다.

프로그램은 AppProject/AppComponent/ComponentDependency/AppDraft/AppVersion/BuildAttempt/ReleaseArtifact/Deployment/DataMigrationPlan을 구분합니다. version_number는 프로그램 안에서 유일하고 확정 스냅샷은 불변입니다. current_draft/latest_saved/active_version 포인터를 분리합니다. 빌드 재시도·패키지 체크섬·의존 런타임 버전·다운로드 권한을 관리하며 다른 사용자의 앱 코드/파일에 접근할 수 없어야 합니다.

CRM은 CrmSchemaVersion, CrmRecordVersion, SavedView의 저장을 분리하고 구조 변경 검사/적용, 고객 CRUD, 사진 가져오기 검수/등록, 일괄 변경 계획/확정 API를 제공합니다. 일정은 CalendarEventVersion, RecurrenceSeries/Exception, ScheduleImportDraft, ReminderPlan의 변경 범위·버전·대사 기준을 정합니다. 상태명과 객체명은 설계 후보이며 기존 공통 객체와 중복 모델을 만들지 않도록 P0 ERD에서 정리합니다.

SourceBinding에는 원본 종류/ID/버전, 조회 조건, 스냅샷 시각, 사용 위치를 둡니다. 권한 재검사·갱신 미리보기·새 버전 반영을 지원하며 양방향 자동 수정은 기본 제공하지 않습니다. 복제 시 포함 항목과 제외 항목을 서버가 검사합니다. 대량 고객/일정 가져오기와 빌드는 작업 큐에서 상태를 추적하고 성공한 외부 효과를 무조건 재실행하지 않습니다.

## 12.9 쉬운 화면을 실제 상태와 연결하는 계약

질문 상태에는 답의 출처·확인 여부·생략 조건·초안 생성 가능 조건·실제 반영 차단 조건을 둡니다. 답이 바뀌면 영향받는 질문/제안만 무효화합니다. 선택 객체와 속성 ID, 현재 revision, 적용 범위, 사용자 직접 지정값을 UI와 AI 변경 요청이 함께 사용합니다. 사용자에게는 ID 대신 업무 이름을 보여줍니다.

오류 응답에는 대상 위치·원인·수정 제안·차단 수준을 포함하고 위치가 사라졌으면 현재 자료에서 찾을 수 없다고 설명합니다. 조건 시험은 읽기 전용 실행 경계, 변경 묶음은 의존성 및 낙관적 잠금 검증을 사용합니다. 표/카드/모바일 폼은 같은 레코드와 검증을 사용합니다. 이 계약은 화면 표시를 위한 것이며 불필요한 별도 서비스나 범용 자동화 엔진을 추가하라는 요구가 아닙니다.

## 12.10 동적 권한의 저장 모델과 실행 경계

기존 Entitlement 모델을 확장하거나 같은 책임의 단일 모델로 통합합니다. 권장 논리 구조는 FeatureGroup, PermissionDefinition, PermissionDependency, AccessTier, PermissionPolicyVersion, TierPermissionGrant, WorkspaceTierOverride, AdminAuditLog입니다. 중복 권한 엔진을 병렬로 만들지 않습니다. PermissionDefinition은 불변 코드·표시명·설명·상위 그룹·구현 연결키·활성/준비 상태·관리 전용 여부·위험도·revision을 갖습니다. Grant는 정책 버전+등급+권한 코드의 유일성을 보장합니다.

권장 API 묶음: 관리자 인증/로그아웃, 회원 검색/상세/상태/등급 지정, 기능 카탈로그 조회/추가/수정/삭제 계획, 등급 정책 초안/검증/차이/적용/이력/복원, 특정 등급 또는 회원의 유효 권한 조회. 일반 화면에는 /api/me/capabilities 같은 읽기 전용 API로 허용된 행동·제한 이유·policyVersion을 제공합니다. 서버는 클라이언트가 보낸 허용 목록을 신뢰하지 않습니다.

HTTP 요청 경계와 실제 서비스 행동에서 같은 권한 평가기를 사용합니다. Spring Security의 요청/메서드 수준 검사는 구현 수단 후보이며, 채택 버전의 설정과 실제 호출 경계를 검증합니다. 어노테이션만 붙이고 보호되지 않은 경로나 내부 호출을 남기지 않습니다. [S34] 구체 코드/API/의존성은 이 문서의 설계이며 프레임워크가 자동 제공하는 기능으로 설명하지 않습니다.

권한 정책과 기능 활성 상태는 버전을 갖고 원자적으로 적용합니다. 요청마다 최신 유효 정책을 확인하며 로그인 시 얻은 권한이나 오래된 캐시만 신뢰하지 않습니다. 서버 간 정책 버전을 공유하고 오래된 캐시는 갱신 또는 거부합니다. 정책 변경과 DB 확정 사이의 경합을 제어하여 철회 후 오래된 권한으로 저장되지 않게 합니다. 변경 API는 기준 revision과 멱등성 키를 검증하고 동시 관리자의 덮어쓰기를 막습니다.

AI·일괄 처리·복제·복원·파일 출력은 실제로 수행할 세부 행동 전체를 서버에서 계산해 권한을 검사합니다. 예를 들어 데이터 수정만 가진 계정의 ‘적용’ 요청에 열 삭제가 포함되면 구조 변경 권한도 요구합니다. 범용 apply/AI 엔드포인트 하나를 허용해 모든 편집을 우회시키지 않습니다. 기본 거부·매 요청 검사 원칙을 참고합니다. [S36]

## 12.11 Thymeleaf 화면과 JavaScript 동작의 구현 계약

이 절의 화면 기술은 확정 요구입니다. P0에서 다시 React 채택 여부를 묻거나 개발 편의를 이유로 전환하지 않습니다. Spring MVC Controller가 Thymeleaf로 최초 화면과 필요한 모델을 렌더링합니다. 공통 메뉴·레이아웃·폼은 fragment로 재사용하고, 업무 영역에 JS 편집기를 연결합니다. 빈 div만 반환해 브라우저가 전체 화면을 새로 만드는 구조를 기본으로 하지 않습니다. [S37]

최초 페이지 조회, HTML fragment 조회, JSON 데이터 조회·변경을 구분해 경로·응답 타입을 명세합니다. 일반 폼·목록의 부분 갱신에는 Thymeleaf fragment를, 그리드·차트·달력의 데이터 갱신에는 JSON API를 사용합니다. 역할이 겹치는 경우 하나를 정해 같은 영역을 이중 관리하지 않습니다. 서버 서비스가 검증·저장·집계를 담당합니다.

JavaScript는 fetch 기반 공통 요청 모듈과 화면별 모듈로 나누는 것을 기본으로 합니다. 검증된 JS 라이브러리는 필요한 기능에 사용합니다. 순차 질문·팝업·탭·드래그·직접 편집·AI 채팅·SSE/WebSocket 갱신은 현재 작업 영역에서 이어지도록 구현하며, 매 행동마다 전체 페이지를 다시 로딩하지 않습니다.

그리드·문서 편집기·달력 내부의 DOM과 편집 상태는 해당 라이브러리가 관리합니다. 편집 중인 영역을 HTML 조각으로 덮어쓰지 않고 공식 데이터 갱신 API를 사용합니다. 초안·선택·스크롤·저장 상태를 명시적으로 관리하고, 부분 교체 시 이벤트·타이머·이벤트 연결·인스턴스를 해제한 뒤 한 번만 초기화합니다. 늦은 응답과 중복 클릭이 최신 입력을 덮지 않도록 합니다.

페이지 URL은 Spring MVC에서 직접 열 수 있어야 합니다. 새로고침·직접 링크·뒤로가기 시 현재 사업·목록 조건·대상·활성 탭을 복원합니다. 탭의 query/history 변경을 사용하면 서버 직접 조회와도 같은 상태를 보여줍니다. 다른 페이지 이동 전 미저장 변경을 처리하고 오류 후 입력을 보존합니다.

Thymeleaf 페이지와 비동기 요청은 같은 출처의 세션 인증을 기본으로 합니다. 변경 요청에 CSRF 토큰을 전달하고 로그인·로그아웃 후 갱신 정책을 적용합니다. HTML 폼과 fetch 요청 모두 검수하며 편의를 위해 CSRF 전체를 끄지 않습니다. 비동기 요청의 인증 만료·권한 부족은 구별된 응답으로 처리하고 로그인 HTML을 JSON 데이터나 편집 영역으로 삽입하지 않습니다. [S38]

템플릿 메뉴 표시와 JS 버튼 활성화는 사용성 제어이며 실제 권한은 페이지·fragment·API·서비스에서 검사합니다. 텍스트는 기본 이스케이프하고 사용자/AI 출력의 무검증 HTML·스크립트 삽입을 금지합니다. 서식 있는 문서는 허용된 편집 모델과 검증된 렌더러를 사용합니다. 외부 문서 엔진은 JS SDK/임베딩과 서버 저장 어댑터로 연결하되 포맷별 편집·저장·출력 검수는 유지합니다.

라이브러리의 브라우저 배포본·버전·라이선스·사용 영역·교체 방법을 기록합니다. 기본 실행 자원은 ZIP에 포함하고 공개 CDN의 가용성에만 의존하지 않습니다. Node/npm을 사용하는 자원 가공 도구를 채택하더라도 목적·원본·재현 절차를 별도로 제공하고 결과물을 포함합니다. 일반 Eclipse/Maven 실행과 Ubuntu JAR 실행에는 별도 프런트엔드 서버가 필요 없어야 합니다.

이 변경으로 엑셀의 실제 셀/헤더 편집, 문서의 글·표·도형 편집, 다중 CRM, 달력, 프로그램 부품과 버전, 관리자 드래그 권한 기능을 축소하지 않습니다. 저장 전후·취소·재열기·권한 거부·한글 IME·키보드·모션 감소 검수도 같은 기준을 유지합니다.

# 13. 서드파티 가입·설정·연결 순서

## 13.1 개발 전에 먼저 확인할 것

OpenAI 프로젝트와 API 과금/모델 접근, Google·카카오·네이버 개발자 앱, 테스트 수신용 이메일·휴대전화, Cafe24 문자 계정·발신번호, HWP 엔진 후보. PG와 공개 OAuth 심사는 준비 페이지와 도메인이 필요할 수 있으므로 개발 초기에 등록 준비를 시작합니다. 코드 완성 후 처음 제약을 발견하지 않도록 합니다.

아래는 작업 순서와 필수 입력값입니다. 공급자 콘솔의 실제 메뉴·심사 조건·URL은 연동 단계에 공식 화면과 문서로 다시 확인합니다. 이 기획 단계에서는 계정에 로그인하거나 실발송·결제·키 검증을 수행하지 않았습니다.

| 연결 | 준비·가입 순서 | 플랫폼에 넣을 값 | 연결 완료 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | API 프로젝트 생성 → 결제·한도 확인 → 프로젝트 키 발급 → 모델 접근 확인 | API key, 실제 model ID, 예산·요청 한도 | 작은 구조화 응답·이미지 입력·오류/한도 처리 확인 |
| Google 로그인 | Cloud 프로젝트 → OAuth 동의 화면 → Web 클라이언트 → 테스트 사용자·리다이렉트 등록 | client ID/secret, redirect URI | 신규·기존·동의 취소·이메일 누락 경로 확인 |
| 카카오 로그인 | 앱 생성 → 웹/리다이렉트 설정 → 로그인 활성화 → 필요한 동의항목 권한 신청 | REST API key/client ID, client secret, redirect URI | 고유 ID·이메일·전화 누락·취소 분기 확인 |
| 네이버 로그인 | 앱 등록 → 네이버 로그인 사용 → 제공 항목·환경/콜백 → 공개 서비스 검수 준비 | client ID/secret, callback URI | response.id·email·mobile 매핑과 취소 처리 확인 |
| 가입·복구 메일 | 발송 계정 확인 → 2단계 인증·앱 비밀번호 가능 여부 → SMTP 설정 | host, port, username, app password, from, reset base URL | 실제 수신함의 코드/링크·만료·실패 확인 |
| 고객 Gmail | Gmail API 활성화 → 앱 OAuth 설정/심사 → 사용자 연결 동의 | 공통 OAuth 설정, 사용자별 refresh token·scope | 연결 계정 명의 발송·해제·만료·재연결 확인 |
| Cafe24 문자 | 서비스 신청/잔액 → 발신번호 인증 → 소스예제·인증키 확인 | user ID, secure key, 인증 발신번호, charset/길이 정책 | 공급자 테스트 후 지정 번호 실수신·오류 응답 확인 |
| SOLAPI 알림톡 | 계정/API → 발신번호 → 비즈니스 채널 연결 → 템플릿 심사 | API key/secret, sender, 채택 버전 채널 ID, template ID | 변수 매핑·지정 번호 실수신·실패 결과 확인 |
| 정기결제 PG | 개발자 가입 → 테스트 키 → 자동결제 계약 → 운영 키 | client/secret key, callback/webhook URL, 상품 설정 | 테스트 결제·중복 요청·실패·취소·대사 확인 |
| 한글 엔진 | 요구 포맷/OS 전달 → 라이선스·SDK 확인 → 대표 문서 시험 | 엔진 위치/endpoint/license·폰트 | 실제 HWP 열기·수정·출력·동시 처리 확인 |

OAuth 로그인 콜백 권장 예시는 http://localhost:8080/login/oauth2/code/google, /kakao, /naver입니다. 운영은 HTTPS 실제 도메인으로 별도 등록합니다. 같은 Google 앱을 활용해도 Gmail 연결의 목적·상태는 로그인과 분리합니다. 임의 포트·경로 변경으로 등록값과 달라지지 않게 설정 화면에서 복사할 정확한 값을 제공합니다. 각 제공자가 허용하는 로컬 URL 형식은 개발 시 확인합니다.

로컬 개발의 웹훅 테스트는 외부 서비스가 localhost에 접근할 수 없으므로 전용 개발 HTTPS 주소 또는 허용한 터널을 사용합니다. 운영 비밀키를 테스트 공유 주소에 넣지 않습니다.

## 13.2 제공된 메일 설정 활용

smtp.gmail.com / 587 / SMTP 인증 / STARTTLS 설정을 연결 어댑터에 반영합니다. 발송 주소는 사용자가 지정한 계정으로 설정하되 실제 발신 허용 계정·별칭을 확인합니다. Google 앱 비밀번호는 계정의 2단계 인증 및 조직 정책에 따라 사용 가능 여부가 달라질 수 있습니다. [S13]

연결/읽기/쓰기 타임아웃, 발송 실패 상태, 요청 제한, 재시도 정책을 둡니다. 가입 코드와 복구 링크는 로그에 남기지 않습니다. Gmail SMTP가 무제한 발송 채널이라고 전제하지 않으며 대량 업무 발송은 고객별 연결과 공급자 한도를 따릅니다.

## 13.3 제공된 SMSService를 개선할 항목

유지: 제공된 endpoint를 기준으로 한 어댑터, EUC-KR 바이트 기준 인코딩, Base64 후 form URL 인코딩, 발신번호 분리 필드, SMS/LMS 분기 구조. 이것은 사용자 제공 코드의 기반이며 현재 계약의 모든 규격이 확인된 의미는 아닙니다.

개선: 고정 자격증명을 설정 객체로 분리, 플랫폼용/고객용 연결 선택, connect/read timeout, 유효 번호 검사, CharsetEncoder로 표현 불가능 문자의 사전 확인, 목적별 제목, 전송 결과 객체 반환, 오류 예외 전파, 발송 요청 ID, 로그 개인정보 마스킹, 공급자 응답 본문 판독.

현재 코드의 문제: IOException을 로그만 남기고 끝내 호출자가 실패를 알기 어렵고, HTTP 200의 응답 본문 오류를 실패로 판정하지 않으며, 고정 제목·고정 계정·타임아웃 부재·불명확한 전달 상태가 있습니다. 재사용 전에 이 부분을 변경합니다.

SMS 길이 90바이트와 LMS 지원·최대 길이·subject 요구·응답 문자셋·결과 코드는 Cafe24 계정의 최신 JSP 예제 및 실제 테스트 응답으로 확정합니다. 공개 도움말은 소스예제 위치를 확인할 수 있으나 이번 조사에서 예제 파일 자체의 규격을 검증하지 못했습니다. 숫자 결과 코드나 LMS 한도를 짐작해 구현하지 않습니다. [S20]

테스트 모드·미연동·실제 접수·최종 전달을 서로 구분합니다. IS_TEST=false 고정으로 개발 중 자동 실발송하지 않고, 연동 검사에서 지정한 수신자와 모드로 확인합니다. 운영자가 정상 활성화한 자동화는 승인된 범위 안에서 실행합니다.

## 13.4 고객용 연결도 필요한 순간에 하나씩

CRM에서 ‘이메일 보내기’를 선택했을 때 Gmail 연결, 문자 선택 시 Cafe24, 카카오 선택 시 SOLAPI 안내를 보여줍니다. 필요한 기능을 쓰기 전에 모든 공급자 계정을 한 번에 준비하게 하지 않습니다. 공급자 선택→가입/권한 준비 안내→현재 단계에 필요한 값 입력→연결 상태 확인→사용 준비의 순서로 진행합니다.

API 키·비밀값은 전용 마스킹 입력창에만 받고 AI 대화로 요청하지 않습니다. 공식 설정에서 복사할 값의 명칭·입력칸·예시 형식·현재 오류 해결을 함께 제공하되 실제 키가 예시에 노출되지 않게 합니다. 미완료 연결은 어디까지 준비됐는지 보존하고 다음 접속에 이어서 진행합니다. 연결 검사는 읽기/인증 확인과 실제 수신자에게 보내는 테스트 발송을 구분합니다.

Google 로그인 완료를 Gmail 발송 연결 완료로 오인하지 않고, 채널/템플릿 승인이 필요한 경우 다음 할 일을 명확히 표시합니다. 연결이 없어도 고객 목록·문서 작성 등 독립 작업은 계속 사용할 수 있게 합니다.

# 14. 운영에 필요한 기본 기능

## 14.1 운영자 화면의 기본 범위

사용자·워크스페이스·구독·사용량 조회, 기능별 활성화, 연결 상태, 실패 작업 재처리, 비용·쿼터, 신고·지원 요청, 양식/흐름 버전 관리, 감사 이력을 제공합니다. 사용자 역할과 운영자 역할을 구분하고 관리자 인증은 4.9~4.10절, 회원관리·권한관리는 14.4~14.10절을 적용합니다. 고객의 문서·토큰을 기본 목록에서 무제한 열람하게 하지 않습니다.

## 14.2 파일·데이터·개인정보

업로드의 확장자·실제 형식·크기·압축 해제 크기·페이지 수를 검사하고 악성 파일 검사와 격리 처리 경로를 둡니다. 변환기는 업무 API와 다른 제한된 실행 환경에서 구동합니다. 파일명 경로 순회, 외부 URL 요청을 통한 내부망 접근, ZIP 폭탄, 매크로 실행을 차단합니다.

저장 기간·휴지통·완전 삭제·회원 탈퇴·백업 잔존 기간·AI 공급자에 전달하는 자료 범위를 정책화합니다. 고객 데이터가 모델로 전송되는 목적을 설명하고 불필요한 연락처·계정 비밀값은 제거합니다. 개인정보 처리방침·위탁/국외 이전·광고 메시지 정책은 실제 공급자 계약과 출시 지역 기준으로 검토해 반영하며, 이 문서를 법적 적합성의 최종 확인으로 간주하지 않습니다.

DB와 파일을 함께 복구할 수 있는 백업을 만들고 실제 복원 시험을 합니다. ‘백업 파일이 생성됨’만으로 복원 검증 완료라고 보고하지 않습니다. 데이터 삭제/외부 발송/유료 실행/대규모 변환은 대상과 영향을 확인할 수 있게 합니다.

## 14.3 품질·장애·비용

작업 실패는 사용자 입력 오류, 연결 오류, 사용량 초과, 공급자 장애, 내부 오류로 분류합니다. 사용자에게 쉬운 해결책과 요청 ID를 제공하고 내부 로그에는 마스킹된 상세 정보를 남깁니다. 재시도 가능한 오류와 재시도하면 중복되는 행동을 구분합니다.

성능 목표 초안: 대표 데이터 10만 행에서 목록·필터 p95 2초 이내, 대규모 내보내기 비동기 처리, 화면 입력 즉시 반응. 수치는 기준 하드웨어·동시 사용자·열 수·필터 조건을 정해 시험 후 확정합니다. AI 생성 시간은 모델·자료량에 따라 달라지므로 고정 완료시간을 약속하지 않습니다.

사용량 대시보드는 작업별 추정/실제 AI 원가, 문자 등 외부 비용, 저장량, 실패율을 분리합니다. 예산 상한·동시 작업 수·취소·캐시 재사용·작은 모델/큰 모델 선택을 품질 검증에 따라 조절합니다. 특정 모델 하나를 모든 단순 요청에 강제하지 않습니다.

## 14.4 관리자 홈과 회원관리

관리자 홈에는 회원관리·권한관리의 명확한 진입점과 최근 변경 이력을 제공합니다. 권한관리는 ‘등급별 배정’과 ‘기능 항목 관리’의 두 탭으로 구성하고, 정책 이력·변경 검증은 필요할 때 펼칩니다. 모든 기능 목록을 첫 화면에 길게 나열하지 않습니다.

회원 목록은 이름/이메일/연락처/가입 방식 검색, 상태·상품·유효 등급 필터, 정렬·페이지 이동을 제공합니다. 동일 이메일의 SNS/EMAIL 계정은 별도 행으로 표시합니다. 상세에서는 기본정보, 가입 방식, 계정 상태, 소유 워크스페이스, 결제 상품, 유효 등급과 출처, 사용량, 변경 이력을 확인합니다. 비밀번호 원문·해시·외부 토큰을 화면에 노출하지 않습니다.

허용된 기본정보 수정, 계정 정지/해제, 권한 등급 지정/해제, 탈퇴·삭제 절차를 제공합니다. 이메일/연락처 변경 시 관련 검증 상태를 다시 평가하고, 고객 비밀번호는 조회 기능을 만들지 않으며 기존 복구 흐름으로 처리합니다. 정지 시 세션과 예약 업무 권한을 재검사합니다. 회원 삭제가 결제 이력·감사 기록까지 무조건 연쇄 삭제하지 않도록 보존 정책과 영향을 안내합니다. 초기 관리자 계정은 별도 유형으로 식별하고 일반 고객 등급 수정 대상에서 제외합니다.

## 14.5 드래그앤드롭으로 등급별 권한 배정

화면 순서: ① 게스트/1/2/3단계 선택 → ② 엑셀·문서·CRM 등 업무 그룹 선택 → ③ 필요한 기능을 배정 영역에 놓기 → ④ 필요한 경우 세부 기능 조정 → ⑤ 변경 차이와 의존성 확인 → ⑥ ‘권한 변경 적용’. 드래그 중에는 초안만 바뀌고 실제 회원 권한은 마지막 적용 성공 후 바뀝니다. ‘취소’는 현재 관리 초안만 버립니다.

왼쪽에는 사용 가능한 기능 그룹과 검색, 중앙에는 선택 등급의 배정 목록을 둡니다. 그룹을 펼쳤을 때 해당 세부 권한이 나타나고, 항목을 선택하면 설명·관련 화면/행동·필요 권한이 측면 패널에 표시됩니다. ‘엑셀관리’ 그룹을 통째로 드래그하면 현재 배정 가능한 구현된 하위 권한들을 묶어서 선택합니다. ‘목록 조회’만 드래그하면 그 권한만 선택합니다.

부모 그룹은 전체 허용/일부 허용/미허용을 실제 자식 배정으로 표시합니다. 부모는 UI 묶음이며 별도의 무조건 허용 권한이 아닙니다. 그룹 전체 배정 후 ‘전체 교체 업로드’나 ‘삭제’를 개별 해제할 수 있습니다. 배정 영역에서 제거하면 해당 기능 이용이 철회되는 것이고 카탈로그의 기능 정의를 삭제하는 것은 아닙니다.

드래그 결과는 대상 영역을 강조하고 수량·변경 요약으로 알립니다. ‘추가/제거’ 버튼과 체크박스·키보드 조작도 같은 결과를 제공하며, 순서 변경과 권한 배정을 다른 동작으로 구분합니다. 사용자 화면의 메뉴 순서가 권한 카드 정렬 때문에 바뀌지 않습니다. 초기 관리 화면은 권한 배정에 집중하고 가격·쿼터 편집을 한 패널에 섞지 않습니다.

‘엑셀 전체 허용’은 저장 시점의 명시적 자식 코드 집합입니다. 이후 새로 등록된 기능은 네 등급 모두 기본 미허용으로 두고 ‘새 기능 미배정’으로 안내합니다. 기존 전체 허용이 미래 기능을 무조건 허용하는 와일드카드가 되지 않습니다. 관리자는 구현된 신규 업무 기능을 상품 배정 없이 이용할 수 있습니다.

## 14.6 엑셀 세부 권한의 초기 분해

아래는 개발할 초기 권한 코드와 행동의 기준입니다. 관리자는 표시명·설명·그룹·배정을 바꿀 수 있지만 이미 사용한 코드의 의미를 다른 행동으로 바꾸지 않습니다. UI에는 코드보다 한국어 이름을 우선 표시합니다. 실제 엔드포인트와 파일/AI 작업까지 매핑한 명세를 P0에 제출합니다.

| 권한 코드 | 사용자에게 보이는 기능 | 허용 범위 |
| --- | --- | --- |
| excel.overview.read | 엑셀 오버뷰 조회 | 허용된 소유 범위의 요약 지표; 목록/원본 데이터는 별도 |
| excel.list.read | 엑셀 목록 조회 | 이름·수정일 등 승인된 목록 메타데이터; 셀/원본/다운로드 제외 |
| excel.detail.read | 엑셀 상세 데이터 조회 | 선택 엑셀의 헤더·셀과 읽기 전용 미리보기 |
| excel.create.manual | 직접 엑셀 생성 | 새 양식의 헤더/초기 데이터 입력 및 최초 저장 |
| excel.create.chat | 채팅으로 엑셀 생성 | 질문/제안으로 초안을 만들고 검수 후 최초 저장 |
| excel.create.photo | 사진으로 엑셀 생성 | 사진 추출·원본 검수·초안 및 최초 저장 |
| excel.meta.update | 엑셀 이름과 설명 수정 | 기존 엑셀의 이름/설명 변경; 구조/데이터는 별도 |
| excel.data.create | 데이터 행 추가 | 기존 양식에 새 행 입력·적용 |
| excel.data.update | 데이터 값 수정 | 기존 행의 값 수정·적용 |
| excel.data.delete | 데이터 행 삭제 | 선택 행 삭제·적용; 엑셀 작업공간 삭제는 별도 |
| excel.schema.update | 헤더와 구조 변경 | 열 추가/이름/유형/삭제 및 검증 규칙 변경 |
| excel.formula.manage | 수식 직접 설정 | 허용된 수식 입력·수정·제거·재계산 |
| excel.formula.ai | 대화로 수식 제안 | AI 제안/시험; 반영에는 수식 설정 등 실제 변경 권한 필요 |
| excel.import.append | 엑셀 업로드 추가 | 파일 검수 후 새 데이터 추가; 기존 행 일괄 수정은 별도 검사 |
| excel.import.reset | 엑셀 업로드 전체 교체 | 대상 데이터 전체 교체; 영향 확인과 복구 규칙 적용 |
| excel.export.template | 데이터 입력용 양식 다운로드 | 빈 입력 양식; 실제 행 데이터 제외 |
| excel.export.data | 데이터 포함 다운로드 | 현재 허용 범위의 데이터 파일 출력 |
| excel.analysis.read | 저장한 분석 조회 | 이미 저장된 집계/차트; 근거 행 접근은 상세 조회 검사 |
| excel.analysis.manage | 분석 보기 생성 수정 삭제 | 기준/열/집계/그래프 설정과 보기 저장·수정·삭제 |
| excel.template.manage | 내 엑셀 양식 관리 | 구조/수식/표현의 양식 저장·수정·삭제; 데이터 복제 별도 검사 |
| excel.project.archive | 엑셀 보관 및 삭제 | 엑셀 작업공간 보관/삭제 절차; 참조 및 영향 검사 |
| excel.project.restore | 엑셀과 데이터 복구 | 보관/스냅샷 복구; 현재 권한과 참조 검증 |

목록만 허용한 등급은 엑셀 메뉴와 자기 목록의 허용 메타데이터만 볼 수 있습니다. 항목 클릭에는 ‘상세 조회 권한이 없습니다’를 표시하고 셀 데이터 API를 호출하지 않습니다. 오버뷰·생성·업로드·수식·분석·출력·편집은 해당 권한 없이는 사용할 수 없습니다. 목록 응답에 셀 값·원본 이미지·파일 URL을 함께 내려주고 UI에서만 숨기는 방식은 금지합니다.

사진 생성 권한은 기존 엑셀에 사진 데이터 추가까지 포함하지 않습니다. 기존 자료에 대한 OCR 추가처럼 같은 기술을 쓰더라도 다른 사용자 행동이면 별도 권한을 카탈로그에 추가하고 실제 데이터 추가 권한을 함께 검사합니다. 기존 파일 등록·양식 복제 등 표에 생략된 행동도 다른 광범위한 권한에 숨기지 말고 P0 전체 행동 목록에 매핑합니다.

## 14.7 다른 업무도 행동 단위로 구분하기

엑셀만 세분화하고 다른 기능은 메뉴 하나로 끝내지 않습니다. 아래 항목들은 각각 배정 가능한 권한으로 정의하며, 직접 생성과 AI 생성·직접 수정과 AI 수정도 별도 제어가 필요한 곳을 구분합니다. 권장 코드 접두사는 word, hwp, ppt, app, crm, calendar, connection, message이며 같은 표시명이어도 포맷과 모듈의 권한은 독립입니다.

| 업무 그룹 | 기본 조회와 편집 | 별도로 배정할 주요 행동 |
| --- | --- | --- |
| 워드 한글 PPT 각각 | 오버뷰/목록/상세; 직접/채팅/사진 생성; 직접 편집; 보관/삭제 | AI 부분 수정, 내 양식 관리, 자료 연결, 버전 복원, 원본 형식 출력, PDF 출력 |
| 프로그램 | 오버뷰/목록/상세; 질문/사진/직접 생성; 부품 추가/수정/삭제 | AI 수정, 시험 실행, 버전 저장·빌드, 패키지 다운로드, 운영 활성화, 버전/데이터 복구 |
| CRM | 오버뷰/CRM 목록/CRM 상세; CRM 생성·수정·보관·삭제 | 고객 목록/상세/등록/수정/삭제, 항목 구조 변경, 보기 관리, 가져오기, 내보내기, 분석 |
| 일정 | 오버뷰/달력·목록/상세; 일정 생성/수정/삭제 | 사진·AI 생성/수정, 반복 일정 관리, 알림 설정, 거래처 조회/등록/수정, 파일 첨부 |
| 연결과 발송 | 연결 상태 조회, 채널별 연결/수정/해제 | 이메일·SMS·카카오 각각 발송, 예약 규칙 생성/수정/삭제, 자동화 활성/중지 |

CRM 목록만 있는 사용자가 고객 상세·연락처·첨부까지 자동 열람하지 않도록 데이터 범위를 나눕니다. 문서 다운로드 권한은 화면 조회와 구분하고, 프로그램 버전 생성 권한은 운영 활성화와 구분합니다. 일정 조회만 허용한 사용자는 드래그로 일정을 변경하지 못합니다. 채널 연결 권한이 발송 권한을 뜻하지 않으며 자동화 활성화에는 해당 채널의 발송 권한도 필요합니다.

## 14.8 의존 권한과 기능 항목의 추가 수정 삭제

권한 의존성은 실제로 필요한 행동만 연결합니다. 목록 조회는 생성/수정/다운로드의 의존 원인이 되지 않습니다. 엑셀 생성 후 상세 편집 화면을 열려면 상세 조회가 필요하고, 데이터 수정에는 상세 조회, AI 수식 반영에는 수식 설정 및 실제 변경 대상의 권한이 필요합니다. 새 계산 열을 만들면 구조 변경도 검사합니다. 오버뷰·목록은 서로의 필수 의존성으로 만들지 않습니다.

의존 권한이 빠진 항목을 배정하면 필요한 항목과 이유를 보여주고 ‘함께 추가’ 또는 ‘배정 취소’를 선택하게 합니다. 조용히 상위 기능 전체를 허용하지 않습니다. 필수 권한을 제거하면 함께 사용할 수 없게 되는 기능을 보여주고 함께 제거하거나 변경을 취소합니다. 순환 의존성·존재하지 않는 코드·관리 전용 권한의 일반 등급 배정은 저장을 차단합니다. 독립적으로 배정 가능한 행동은 불필요한 상호 의존성을 만들지 않습니다.

‘기능 항목 관리’에서 그룹과 세부 기능의 목록/상세 조회, 등록, 이름/설명/상위 그룹/표시 순서 수정, 활성·비활성, 삭제를 제공합니다. 기능 추가는 권한 카탈로그 항목의 추가이며 프로그램 동작을 자동 구현하는 기능이 아닙니다. 서버에 등록된 행동 연결키만 선택할 수 있고 미연결 기능은 준비 중으로 두어 고객에게 유효 권한으로 배정하지 않습니다. 임의 URL·SQL·실행 코드를 입력해 서버 보안을 변경하는 기능을 만들지 않습니다.

기존 코드와 연결 행동의 의미는 고정합니다. 다른 행동으로 바꾸려면 신규 코드와 명시적 이관을 사용합니다. 이름/그룹 이동은 기존 배정을 유지합니다. 같은 코드를 재등록하거나 그룹을 자기 하위에 넣지 못합니다. 코드 배포가 관리자 수정 이름/설정/배정을 매번 초기화하지 않게 합니다.

삭제/비활성 전에 사용 중인 등급·필수 의존·관련 자동화와 영향을 표시합니다. 참조가 있으면 대체/배정 해제를 함께 검증한 뒤 보관 처리하고 이력은 유지합니다. 사용 이력이 없는 미연결 초안은 완전 삭제할 수 있습니다. 그룹 삭제는 하위 항목 이동 또는 함께 비활성화 범위를 명시합니다. 메뉴/권한 정의 삭제로 고객 업무 데이터를 삭제하지 않습니다. 관리자로그인·회원관리·권한관리·마지막 관리자 보호 등 시스템 필수 기능은 일반 카탈로그 삭제 대상에서 제외합니다.

## 14.9 적용과 권한 철회 및 회원 화면 반영

적용 전 추가/제거된 권한, 영향받는 등급·회원/워크스페이스 수, 의존성 변경, 실행 중/예약 작업을 보여줍니다. 변경 사유를 기록하고 한 정책 버전으로 원자 적용합니다. 저장되지 않은 드래그는 실제 회원에게 영향을 주지 않습니다. 이력은 변경자·시각·이전/이후 값·대상·사유를 포함하며 복원도 새 정책 버전으로 적용합니다.

기본 적용 대상은 선택한 등급을 현재 사용하는 모든 워크스페이스이며 적용 시점은 서버 저장 성공 시점입니다. 신규 회원에게만 적용되는 정책으로 구현하지 않습니다. 기존 유료 상품의 설명과 배정 차이를 미리 표시하고 사업적으로 제공하기로 한 범위를 확인한 뒤 정책을 적용할 수 있게 합니다. 실제 정책 변경이 결제 주기나 금액을 자동 변경하지 않습니다.

정책 적용 후 다음 요청부터 최신 권한으로 판정합니다. 화면은 이벤트 또는 재조회로 메뉴·버튼·선택한 화면을 갱신하고 진행 중인 입력을 임의 삭제하지 않습니다. 권한이 사라지면 반영 불가 이유와 남은 행동을 안내합니다. 캐시·AI 결과·SSE/WebSocket 이벤트·파일 출력·다운로드를 통한 우회도 차단합니다. 즉시 철회가 필요한 파일은 인증된 다운로드 경로에서 재검사하며, 장기 유효 공개 링크를 만들지 않습니다. 이미 받은 파일·바이트를 회수했다고 표시하지 않습니다.

긴 작업은 시작 시, DB 확정 시, 외부 발송/다운로드 직전에 해당 시점의 권한을 재검사합니다. 철회된 예약 작업은 발송 전에 중지하고 이유를 기록합니다. 이미 발송한 문자·이미 소비된 외부 API 비용은 권한 복원/철회로 되돌아가지 않습니다. 작업 재시도와 사용량 정산은 기존 멱등성 규칙을 유지합니다.

## 14.10 배정 결과를 시험하는 방법

관리자는 ‘이 등급으로 보기’에서 메뉴와 버튼, 허용/차단 행동 및 이유를 미리 확인합니다. 이 미리보기는 지정한 시험 자료에서 동작하며 실제 고객의 계정으로 로그인하거나 외부 발송을 실행하지 않습니다. 실제 서버 검수에는 해당 등급의 테스트 회원을 사용하여 관리자 우회가 없는 상태로 요청합니다.

필수 예: 1단계에 excel.list.read만 배정 → 기존 자기 목록 조회 성공 → 상세/생성/수정/삭제/출력과 직접 API 호출 실패 → 엑셀 그룹 전체를 배정 → 구현된 세부 기능 성공 → 전체 교체만 제거 → 추가 업로드 성공·리셋 실패. 같은 검수를 다른 사업의 자료 접근, AI 요청, 일괄 적용, 로그인 유지 중 권한 철회에서도 수행합니다.

# 15. 개발 순서와 납품 방식

## 15.1 한 번에 전부 생성하지 않는 이유

모든 기능을 한 답변에서 생성하면 로그인만 실제이고 나머지는 버튼·샘플 화면이 되기 쉽습니다. 전체 요구는 먼저 고정하고, 각 단계에서 실제 입력→저장→재조회→수정→출력까지 완결된 범위를 납품합니다. 단계 분할은 기능 포기가 아니라 누락과 회귀를 확인하기 위한 순서입니다.

| 단계 | 실제 구현 범위 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- |
| P0 설계·기술 확인 | 기존 설계+일곱 기능 생성/상세/저장 계약, 문서 편집 엔진과 앱 다운로드 구조 검증 | 확정/권장/미정, 포맷별 편집 지원표, 데이터/버전 보존·기술 확인 기록 |
| P1 공통 기반 | 인증·가입·복구·권한·무료 팝업·저장+기능별 대시보드 셸, 사업 범위, 빈 상태·실시간 기반 | 기존 검수+범위/필터 복구·이벤트 권한 분리; 미구현 기능은 준비 중 |
| P2 엑셀 업무 완성 | 오버뷰/목록→상세 편집, 사진/채팅/직접 생성, 적용, 수식 대화, 빈 양식/데이터 다운로드, 추가/리셋, 분석→셀 선택→그래프 | 세 경로 실제 저장·2개 이상 엑셀 독립·적용 재조회·리셋 복구·수식/그래프 근거와 저장 보기 검수 |
| P3 거래처·CRM·일정 | 다중 CRM·오버뷰/목록/상세, 구조/고객 수정, 사진/대화/직접 생성, 분석 보기, 일정 상세·반복/취소 | 고객/구조/보기 분리, 정확한 거래처 연결, 가져오기 중복 방지, 예약 알림 영향 검수 |
| P4 문서 제작 | 세 생성 방식, 상세 직접/AI 편집, 표·도형·글 삽입, 문서 버전, 리소스/레이아웃·연결 보고서 | 저장 재열기·실제 DOCX/PPTX/HWP 객체 편집/출력; HWP 미확보는 미완료 |
| P5 발송·결제 | Gmail/Cafe24/SOLAPI 연결, 승인·예약 규칙, 사용량 정산, PG 정기결제·해지·실패 | 실수신/테스트 결제, 중복·시간초과·웹훅 대사 통과 |
| P6 프로그램 생성 | 부품 목록과 추가/수정/삭제, 직접/AI 구성, V1/V2 저장·빌드·버전별 패키지·활성화 | V2 실제 다운로드/새 환경 실행, V1 보존, 데이터 호환/복구와 실패 재시도 |
| P7 출시 검수 | 사용자 테스트, 백업 복원, 보안·성능·접근성, 운영 문서, 유료 제공 범위 확정 | 출시 차단 결함 해소와 실제 완료 기능만 판매 |

외부 계정과 도메인 준비는 P0~P1부터 병행합니다. P5 이전에 유료 청구를 받지 않는 테스트 운영을 권장합니다. 실제 일정과 비용은 범위 확정·대표 문서 시험·개발 결과를 본 뒤 산정하며 근거 없는 개발 일수를 약속하지 않습니다.

## 15.2 매 단계 ZIP에 포함할 것

단일 Maven 프로젝트 루트에 pom.xml·Maven wrapper를 두고 src/main/java, src/main/resources/templates, static/css·js·vendor, DB migration, 설정 예제, src/test, scripts, docs, 라이선스·변경 파일 목록·SHA-256 체크섬·버전 기록을 제공합니다. Thymeleaf 원본과 JS/CSS 원본도 모두 포함합니다.

README_LOCAL에는 Eclipse Existing Maven Projects import, JDK 17, DB 생성·최소권한 계정, 서버 설정 입력, Spring Boot 실행과 접속 주소를 안내합니다. 기본 화면을 실행하기 위해 npm 설치나 별도 프런트엔드 개발 서버를 요구하지 않습니다. 템플릿과 JS/CSS 수정·반영 방법도 설명합니다.

Maven으로 템플릿과 정적 자원이 포함된 Spring Boot 실행 JAR를 패키징하고, Eclipse 실행과 JAR 실행을 모두 검수합니다. 배포에 필요한 브라우저용 라이브러리는 허용된 배포 방식으로 포함합니다. 선택한 외부 문서 엔진·DB 등 별도 서비스의 준비 조건은 명확히 구분합니다.

README_UBUNTU에는 JDK/DB 버전, Maven 빌드·JAR 실행, systemd, Nginx/HTTPS, 파일 권한, 로그, 방화벽, 백업·복구·배포를 기록합니다. Node는 기본 웹 실행 조건이 아닙니다. 별도 도구가 필요하면 그 용도·버전·절차를 안내하며 실제 변경한 암호·연동 비밀값은 담지 않습니다.

INTEGRATIONS에는 공급자별 계정 만들기→설정 위치→발급값→붙여넣을 항목→콜백→연결 검사→실패 해결 순서를 담습니다. 실제 확인하지 못한 콘솔 메뉴나 응답 코드는 미확인으로 표시합니다.

TEST_REPORT는 실행한 명령, 환경, 성공/실패, 건너뛴 이유, 외부 실연동 여부를 기록합니다. 컴파일만 하고 브라우저·실발송·HWP 열기까지 통과했다고 쓰지 않습니다. 데이터 마이그레이션의 롤백 가능 범위와 복구 절차도 남깁니다.

## 15.3 v1.2 요구를 기존 단계에 포함하는 방법

이번 개정은 별도 기능 확장 단계가 아니라 각 단계의 완료 조건입니다. P0에서 일곱 기능의 질문/분기·업무 요약·저장 양식·선택별 정밀 속성·변경 범위를 명세합니다. 각 화면에 처음 보이는 것, 어떤 행동 후 무엇이 나타나는지, 저장 대상, 취소 결과를 표로 제공합니다.

P1은 순차 가입·로그인/복구와 질문/초안 공통 기반을 구현합니다. P2는 7장의 세 생성 경로·상세 적용·수식 대화·입출력·분석 보기까지 완결하고, P3는 질문형 CRM 생성·폼/보기/조건·일정, P4는 목적형 문서 추천·포맷별 정밀 편집, P5는 상황별 연결 안내, P6는 질문형 앱 구성·선택 요소 편집까지 이어집니다. 미구현 메뉴에 가짜 AI 결과를 채워 완료로 표시하지 않습니다.

P7은 2.2의 대표 과제를 대상 고객에게 수행하게 하고 기준 서비스와 완료 결과·시간·오류·재사용을 비교합니다. 공급자 공개 문서와 달라진 실제 동작은 수정하고, 난이도 우위가 검증되지 않았으면 기획 가설로 남깁니다. 새 기능 개수는 성공 지표로 삼지 않습니다.

## 15.4 이번 개정의 구현 순서와 납품 경계

P0에서 문서 편집 엔진의 핵심 객체 편집과 저장 실험, 프로그램 버전 패키지의 새 환경 실행 실험을 먼저 수행합니다. 엔진/라이선스가 불명확한 채 편집 화면부터 완성으로 보고하지 않습니다. P1은 공통 오버뷰/목록/상세·초안/확정 상태를, P3은 CRM/일정의 생성과 구조/데이터 편집을, P4는 문서 세 생성 경로와 실제 객체 편집을, P6는 부품과 V2 패키지를 구현합니다.

각 단계는 공통 흐름을 적용하되 저장 대상을 획일화하지 않습니다. 기존 P2 엑셀의 생성·적용·입출력·수식·분석 요구와 인증/구독 조건은 보존합니다. 연결 자료 기능은 해당 원본 기능이 완성된 시점에 통합하며 원본 없는 가짜 연결로 완료 표시하지 않습니다.

개발자에게 납품할 플랫폼 전체 소스 ZIP과 고객이 프로그램 상세에서 내려받을 개별 앱 버전 ZIP은 별개입니다. 후자는 해당 앱/런타임만 포함하고 전자는 플랫폼의 전체 구현과 테스트를 포함합니다. 각 README와 실제 검수 대상도 분리합니다.

## 15.5 개발 전에 확인할 사용성 과제

P0에서는 3.12~3.17의 흐름을 대표 화면과 상태 전이로 구체화합니다. 실제 사용자 시험과 개발자가 수행한 자체 검수를 구분해 기록합니다. 초기 사용자 시험은 1.3의 완료율/시간 목표를 검증하는 실험으로 운영하고 달성 전 홍보 문구로 사용하지 않습니다.

같은 초보 사용자가 ① 사진으로 대장 만들기와 다음 자료 추가, ② 문서 초안의 표 너비만 정확히 바꾸기, ③ CRM 조건 시험 후 원하는 보기 저장, ④ 프로그램 부품 수정 후 V2 찾기, ⑤ 일정에서 거래처 메모 확인을 수행하도록 과제를 정합니다. 모든 단계에서 긴 프롬프트 작성이 필수인지, 되돌리기와 재접속이 가능한지 관찰합니다. 인증은 자동완성·누락 정보 보완·실패 복구의 별도 핵심 흐름으로 확인합니다.

프로토타입에서는 질문 수·되묻기·설정 찾기·변경 범위 이해를 검증하고, 구현 후에는 실제 데이터 반영·내보내기·실패 복구를 검수합니다. 이 둘을 같은 ‘개발 완료’로 합산하지 않습니다. 기능을 더 넣기 전에 기존 대표 과제의 막힘을 먼저 수정합니다.

## 15.6 관리자와 권한관리를 개발 단계에 포함하기

P0에서 관리자 인증 분리, 초기 시드, 네 등급/구독 대응, 전체 행동 권한 코드·API 매핑·의존성·정책 버전·화면 초안·검수 시나리오를 확정합니다. P1에 초기 관리자 실제 로그인과 리다이렉트, 회원관리 기본 동작, 기능 카탈로그 CRUD, 드래그앤드롭 배정/차이/적용/복원, 서버 평가기를 구현합니다. 아직 미구현 업무는 준비 중 카탈로그로 표시하고 사용 가능으로 배정하지 않습니다.

P2~P6에서 각 업무의 실제 코드가 추가될 때 카탈로그 연결과 모든 행동의 허용/차단 검수를 함께 완성합니다. 새 기능은 일반 등급에 자동 허용하지 않습니다. README_LOCAL과 README_UBUNTU 모두 admin/12345 최초 생성·PasswordEncoder 해시·관리자 경로·비밀번호 변경·재시작/재배포 시 보존·관리자 복구를 안내합니다. 이번 작업 자체는 기획안 갱신이며 실제 계정이나 서비스가 이미 생성됐다고 보고하지 않습니다.

# 16. 인수 테스트와 추적표

| ID | 대표 검수 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 같은 이메일로 EMAIL·Google·Kakao·Naver 가입 | 계정/자료/요금제가 자동 병합되지 않음 |
| AUTH-02 | SNS 로그인으로 처음 진입 | 필수 정보·약관·인증 완료 후 한 계정만 생성되고 로그인 |
| AUTH-03 | 기존 SNS 계정으로 가입 버튼 사용 | 중복 안내 후 로그인으로 이동, 추가 워크스페이스/혜택 없음 |
| AUTH-04 | SNS 연락처·이메일 누락/미검증 | 보완·검증 전 일반 API 접근 불가 |
| AUTH-05 | 5분 만료·재발송·오입력·동시 가입 | 이전 코드 재사용/중복 계정 생성 차단 |
| AUTH-06 | 전화번호로 아이디 찾기 | EMAIL 계정만 SMS 안내, 웹 응답으로 가입 여부 노출 없음 |
| AUTH-07 | 비밀번호 재설정 | 일치한 EMAIL 계정만 발송, 단일 사용, 기존 세션 해제, 자동 로그인 없음 |
| TENANT-01 | A 사용자가 B의 객체/파일 ID를 입력 | API·검색·다운로드·작업·AI 조회 모두 차단 |
| UX-01 | 중간 새로고침·뒤로가기·재접속 | 업무 답변·자료·초안 복구; 비밀번호/OTP/비밀값은 저장 예외 |
| UX-02 | 키보드·모바일·모션 감소 | 핵심 흐름 사용 가능, 팝업 포커스·오류 메시지 정상 |
| XLS-01 | 여러 장 전표에 소계·음수·앞자리 0 포함 | 원본 연결, 금액/코드 정확, 불명값 확인 요청 |
| XLS-02 | 동일/유사 전표 재업로드 | 중복 후보 표시, 중복 확정 집계 방지 |
| XLS-03 | 헤더 이름·순서·유형 변경 | 값 유지, 계산 참조 유지, 타입 변환 실패 사전 표시 |
| XLS-04 | XLSX 내려받기·재업로드 | 셀/서식/수식 검증, 변경 비교, 수식 주입 차단 |
| DOC-01 | 표·그림 포함 DOCX/PPTX 생성 | 실제 편집 가능, 겹침·넘침·텍스트 누락 없음 |
| DOC-02 | HWP 생성 | 실제 HWP를 지정한 한글 버전에서 열기·편집·출력 통과 |
| DOC-03 | 선택한 부분만 수정·되돌리기 | 다른 부분/연결 데이터 보존, 이전 버전 복원 |
| CRM-01 | 사용자 정의 항목과 목록 설정 변경 | 입력·검색·목록·내보내기 같은 정의 사용 |
| CAL-01 | 거래처에서 일정 생성/일정에서 거래처 생성 | 공통 거래처에 연결, 파일·메모 접근, 중복 등록 제어 |
| CAL-02 | 반복 일정 중 한 건 수정/취소 | 다른 반복 일정 보존, 취소 알림·예약 발송 반영 |
| SEND-01 | 초안 생성·미리보기·일회성 발송 | 승인한 수신자/본문/첨부 버전만 전송 |
| SEND-02 | 예약 후 수신거부·일정 취소·타임아웃 | 실행 직전 재검증, 불명 결과 중복 재발송 금지 |
| BILL-01 | 웹훅 중복/역순/결제 성공 후 응답 유실 | 한 번 정산, 서버 조회·대사로 상태 복구 |
| BILL-02 | 한도 직전 동시 AI 작업 | 원자적 예약으로 한도 초과 사용 방지 |
| PLAN-01 | 무료 첫 로그인·7일 숨김·유료 전환 | 서버 시각 기준 숨김 유지, 유료에는 미노출 |
| PLAN-02 | 해지/만료/하향 변경 | 정책대로 신규 작업 제한, 기존 자료 보존·내보내기 |
| APP-01 | 생성 앱 새 버전과 데이터 구조 변경 | 실제 입력/조회/계산/출력·마이그레이션·복구 정상 |
| OPS-01 | worker 재시작·중복 선점·백업 복원 | 유실/중복 처리 제어, DB와 파일 일치 복원 |
| DASH-01 | 일곱 메뉴의 대시보드·목록·상세 왕복 | 프로그램·문서 3종·엑셀·CRM·일정 모두 요약과 실제 목록 연결, 필터/탐색 복원 |
| DASH-02 | 확정 변경·지연·끊김·역순/중복 이벤트·재접속 | 같은 버전의 지표·목록, 최종 갱신 시각·연결 상태 표시, 권한 밖 이벤트 없음 |
| BOOK-01 | 2개 이상 양식 생성·복제·편집·리셋 | 양식별 자료·수식·보기 독립, 전체 오버뷰는 의미·단위가 맞는 지표만 합산 |
| GRID-01 | 셀/행/헤더 편집 후 적용 또는 전체 취소 | 적용 후 DB 재조회/다운로드 일치, 전체 취소는 초안 제거, 동시 충돌 처리 |
| IMPORT-01 | 빈 입력 양식/데이터 포함 다운로드와 추가 업로드 | 다운로드는 무변경, 추가는 기존행 보존·중복 검수, 수식 열 재계산 |
| RESET-01 | 전체 교체·빈 파일·실패·동시 수정·중복 요청 | 선택 양식만 원자 교체, 0행 기본 거절, 실패 시 기존 자료 유지, 충돌/재시도 제어 |
| RESET-02 | 교체 뒤 복구·연결 자료·예약 자동화 | 복구 전 차이 확인, 참조 이력 보존, 다른 양식/CRM 무변경, 의도치 않은 발송 없음 |
| FORMULA-01 | 월급×기간 자연어 요청·저장/취소 | 단위/대상 확인, 예상 결과·추가 열 미리보기, 취소 시 열/수식/값 미확정 |
| FORMULA-02 | 헤더 이동·새 행·빈값·0나눔·순환·XLSX 출력 | 참조 유지·자동 재계산·오류 표시, 지원 수식의 Excel 결과 대조 |
| CRM-02 | 여러 CRM/사업에서 같은 이름 고객 등록 | 데이터·필드·위젯·발신 계정 분리, 명시적 같은 사업 연결만 공유 |
| CRM-03 | 오버뷰 고객 건수·중복 제외 수·지표 클릭 | 등록 건수/실제 연결 기준의 고유 수 구분, 정확한 CRM/사업의 근거 목록 이동 |
| DOC-04 | 리소스 교체·삭제·레이아웃 추천/적용/취소 | 사용처 영향 표시·과거 버전 보존·내용 유지·출력 가능 레이아웃만 제공 |
| CAL-03 | 일정의 사업/CRM 연결 및 대시보드 | 선택 CRM에만 신규 고객 연결, 미선택은 해당 사업 주소록, 정확한 상세 이동 |

## 16.1 v1.2 질문·정밀 편집·재사용 인수 기준

| ID | 대표 검수 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| GUIDE-01 | 빈 지시문으로 메뉴만 선택한 초보자 | 쉬운 선택지와 질문에서 실제 미리보기까지 진행; 프롬프트 작성 강요 없음 |
| GUIDE-02 | 자료/양식에 이미 있는 답·불명확한 단위 | 확인된 질문 생략, 중요한 미확인/충돌만 질문, 추정은 사실과 구분 |
| GUIDE-03 | 잘 모르겠어요·목적 변경·AI 장애 | 추천 이유/기본 질문 제공, 관련 제안만 재검토, 답과 초안 유지 |
| GUIDE-04 | 일곱 메뉴에서 업무 요약 확인 후 수정 | 목적/자료/결과/반복 방식과 실제 저장 구조 일치, 요약별 수정 가능 |
| AUTH-UX-01 | 이메일/SNS 신규·기존·미수신·만료 | 선택 방식의 필요한 입력만 표시, 인증/중복 규칙 보존, AI에 비밀값 미전달 |
| UX-PREC-01 | 선택 요소 변경·숫자 입력·AI 수정 | 같은 속성/범위에 반영; 닫았다 열어도 값 유지; 선택 밖/잠금 요소 보존 |
| UX-PREC-02 | 기존 수동 초안 위 AI 제안 후 취소 | 이번 제안만 취소; 전체 취소/확정 저장 범위 별도 표시 |
| UX-PREC-03 | 순차 펼침·키보드·모션 감소 | 초점/입력 유지, 다음 행동 식별, 예상 못한 페이지 이동·실행 없음 |
| REUSE-01 | 내 양식 저장 후 다음번 자료 추가/교체 | 질문 반복 없이 재사용, 구조/보기/계산 유지, 기존 데이터 자동 교체 없음 |
| REUSE-02 | 다른 사업·거절 후보·구버전 양식 추천 | 권한/범위 필터, 이유/대안 표시, 거절 반복 없음, 버전 차이 확인 |
| CRM-PREC-01 | 법인 조건 필수 항목·다시 개인으로 변경 | 조건 표시/검증 일치, 숨김이 데이터 삭제/권한 우회가 되지 않음 |
| CRM-PREC-02 | 열 숨김·이름 변경·타입 변경·보기 저장 | 표시와 데이터 변경 구분, 참조 보존, 변환 실패 사전 표시 |
| DOC-PREC-01 | PPT 위치·문서 문단·표 너비 정밀 변경 | 포맷별 지원 범위 일치, 실제 파일에서 값/내용/편집 가능성 확인 |
| CONNECT-UX-01 | 특정 발송 채널 최초 사용·연결 중단 | 해당 채널만 안내, 이어하기, 미연결과 발송 성공 구분 |
| USABILITY-01 | 최초 작업 및 저장한 양식 재사용 비교 | 실제 완료율/시간/오류 기록, 실측 전 편의성 우월 주장 없음 |

요구사항 ID마다 화면, API, 저장 객체, 구현 파일, 테스트 ID, 상태(설계/구현/검증/외부연동대기/미완료)를 연결합니다. 테스트용 데이터가 있다는 사실과 실무 기능이 완성됐다는 사실을 분리합니다. 테스트용 가짜 어댑터는 자동 테스트 프로필에만 두고 운영 설정에서는 기동하지 않게 합니다.

## 16.2 엑셀 단계별 인수 검수

| ID | 검수 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| EXCEL-NAV-01 | 오버뷰/목록에서 기존 엑셀 선택과 뒤로가기 | 상세 HTML 편집 즉시 열림; 데이터 실제 조회; 목록 필터/위치 복원 |
| EXCEL-CREATE-01 | 엑셀 생성의 세 선택 경로 | 사진/채팅/직접 입력 구분; 같은 편집/저장 모델 사용; 가짜 구현 없음 |
| EXCEL-PHOTO-01 | 사진 여러 장의 헤더/행 추출 후 수정 저장 | 실제 추출 데이터와 원본 연결; 불명값 검수; 저장 후 재조회 일치 |
| EXCEL-CHAT-01 | 제안 A에서 더 이야기하기 후 제안 B 결정 | 추가 대화에 제안 유지; 선택한 B로 즉시 초안 생성; 중복 생성 없음 |
| EXCEL-MANUAL-01 | AI 없이 헤더/데이터 직접 입력·붙여넣기 | 유형/앞자리 0 보존; 빈 양식 저장 가능; 헤더/행 실제 저장 |
| EXCEL-APPLY-01 | 헤더/셀/행 수정·삭제·수식 적용 후 재접속 | 확정 버전·목록·다운로드·그래프 일치; 실패는 기존 데이터 보존 |
| EXCEL-FILE-01 | 빈 양식 채우기→추가/리셋 모드 전환 | 모드별 미리보기 재검증; 추가는 보존·리셋은 대상 전체만 교체 |
| EXCEL-FILE-02 | 미적용 편집 중 다운로드/업로드 | 초안/확정본 구분; 초안 유실 없음; 기준 변경 시 충돌 안내 |
| EXCEL-FORMULA-01 | 기존 엑셀 수식 대화→수식 넣기→적용 | 실제 필드/셀 대상으로 직접 삽입; 초안/확정 구분; 새 행 재계산 |
| ANALYSIS-01 | 기준 선택→필요 열/셀 선택→집계→그래프 | 선택 기준에 필요한 입력만 노출; 수치/단위/근거 행 정확 |
| ANALYSIS-02 | 전체/필터/고정 선택과 정렬·신규 행 | 범위 의미 보존; 서버 전체 집계; 동적만 신규 포함; 고정 ID 유지 |
| ANALYSIS-03 | 잘못된 범위·빈값·타입·비중 음수/합계 0 | 조용한 왜곡 없이 오류/제외/대안 안내; 가짜 차트 없음 |
| ANALYSIS-04 | 여러 보기 저장/재접속/복제/삭제 | 설정 복원; 원본 무변경; 해당 엑셀/사업 범위 유지 |
| ANALYSIS-05 | 데이터 적용·헤더 이동·필드 삭제·리셋 | 확정 버전으로 그래프 갱신; 참조 유지 또는 재선택 안내; 임의 재연결 없음 |

검수는 실제 입력→서버 저장→화면을 닫고 재조회→다운로드/분석 결과 비교로 수행합니다. ‘적용’ 버튼의 성공 메시지만으로 완료 판정하지 않습니다. 최초 생성·기존 편집·분석 설정 저장의 데이터 영향도 각각 확인합니다.

## 16.3 문서 프로그램 CRM 일정의 추가 인수 검수

| ID | 검수 시나리오 | 합격 기준 |
| --- | --- | --- |
| FLOW-01 | 일곱 기능의 오버뷰/목록/새로 만들기/상세 왕복 | 실제 객체 연결, 수정 재조회, 검색/필터/위치 복원; 과거 버전은 상세 안에 표시 |
| DOC-CREATE-01 | 워드/한글/PPT의 사진·채팅·직접 생성 | 같은 편집 상세와 저장으로 연결; 채팅 결정은 선택 제안으로 초안 |
| DOC-PHOTO-01 | 여러 사진의 글/표/순서 추출과 검수 | 원본 연결·불명확 값 표시, 실제 편집 객체 생성; 한 장 이미지 대체 없음 |
| DOC-EDIT-01 | 각 포맷에서 글 수정·도형/표 삽입·이미지 교체 | AI 없이 직접 가능; 저장 후 재열기와 실제 파일의 객체/값 일치 |
| DOC-AI-01 | 선택 표 수정 중 수동 편집/늦은 AI 응답 | 선택 밖·잠금·기존 초안 보존, 충돌 확인, 제안만 취소 가능 |
| DOC-VER-01 | V1/V2 저장·파일 생성 실패·재다운로드 | 과거 파일 보존, 정확한 버전 출력, 저장/생성 상태 구분 |
| DOC-ENGINE-01 | 편집 세션 저장 콜백·중복/오래된 요청 | 권한/세션/리비전 검사, 안전한 원본 저장 후 성공; 포맷별 지원표 일치 |
| APP-PART-01 | 부품 추가·이름/조건 변경·참조 부품 삭제 | 동일 ID 연결, 의존 영향 확인, 데이터와 시험/운영 분리 |
| APP-VER-01 | V1 수정 후 변경사항 저장·중복 클릭 | V2 한 번 생성, 불변 구성/기반 버전, 활성 V1 자동 교체 없음 |
| APP-BUILD-01 | 빌드 실패/재시도와 버전 목록 | 실패 정확 표시, 같은 스냅샷 재시도, 성공 파일만 다운로드 |
| APP-PKG-01 | V1/V2 패키지 다운로드 후 새 환경 실행 | 버전별 동작 일치, 실행/소스/설정/안내 포함, 타인 자료·비밀값 없음 |
| APP-DATA-01 | 필드 변경 후 활성화·이전 버전 복원 | 기존 자료 보존 또는 명시한 변환, 호환 검사/백업, 설정과 데이터 복구 분리 |
| CRM-FLOW-01 | 새 CRM 사진/질문/직접 생성과 목록→상세 | 구조와 고객 후보 검수, 예시 고객 미등록, 정확한 CRM/사업 범위 |
| CRM-EDIT-01 | 구조 적용·고객 저장·보기 저장 | 저장 대상 분리, 타입/필수/참조 검사, 다른 CRM 보존 |
| CRM-PHOTO-01 | 명함/장부의 연락처·중복 검수 | 불명확 값과 신규/갱신 확인, 수신 동의 임의 생성 없음 |
| CAL-FLOW-01 | 오버뷰/목록/달력→상세 직접/채팅 수정 | 동일 일정/거래처, 확정 후 모든 화면 일치, 초안 취소 무변경 |
| CAL-PHOTO-01 | 사진 여러 일정·모호한 일시·재시도 | 후보 선택/검수, 모호한 날짜 미확정, 중복 없이 저장 상태 정확 |
| CAL-EDIT-01 | 반복 범위·시간/거래처 변경·취소 | 예외 보존, 예약 알림 재계산/취소, 과거 발송 보존 |
| LINK-01 | 엑셀/CRM/일정 자료로 문서 생성·갱신 | 원본/사업 권한, 스냅샷/기준 시각, 새 버전 반영, 원본 역수정/자동 발송 없음 |
| REUSE-03 | 내 양식/앱/CRM 복제와 사업 전환 | 구조 재사용, 실데이터·비밀값 기본 제외, 필요한 연결 재선택 |

각 검수는 성공 안내문만 확인하지 말고 저장 후 화면을 닫아 재조회하고 실제 파일/실행 패키지를 열어 확인합니다. 포맷별 검수 결과는 분리하며 DOCX 성공으로 HWP까지 성공 처리하지 않습니다. 프로그램 패키지는 다운로드 가능 여부와 실제 실행 가능 여부를 모두 검증합니다.

## 16.4 v1.5 사용성과 정밀 편집 검수

기존 기능 검수에 아래를 추가합니다. 버튼의 존재만으로 통과하지 않고 실제 상태·데이터·출력 및 사용자가 이해한 변경 범위를 확인합니다.

| ID | 검수 대상 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| EASE-01 | 질문 생략과 초안 | 한 번에 제공한 답을 다시 요구하지 않고, 미확인 사실은 표시한 상태로 초안을 볼 수 있다. 실제 반영 전 필요한 중요 확인은 남는다. |
| EASE-02 | 설정 직접 이동 | 선택한 요소에서 설정 검색으로 해당 속성에 도달한다. 정확한 값과 단위를 저장하고 다시 열어도 보존한다. |
| EASE-03 | 모호한 요청 비교 | 같은 사용자 자료의 작은 대안을 비교한다. 하나를 반영해도 선택 범위 밖의 내용과 직접 지정값을 임의 변경하지 않는다. |
| EASE-04 | 조건 시험 | 일치/불일치와 빈 값 사례를 실제 계산 엔진으로 확인한다. 시험 중 운영 데이터 변경·외부 발송이 없다. |
| EASE-05 | 취소와 의존성 | AI 제안 취소 후 이전 직접 편집이 남는다. 의존하는 변경의 불완전한 일부 반영을 막고 필요한 묶음을 설명한다. |
| EASE-06 | 오류 위치와 수정 | 오류 목록에서 실제 셀/객체/필드로 이동한다. 수정한 입력은 유지하고 남은 오류만 안내한다. |
| EASE-07 | 양식과 보기 범위 | 이번 작업 수정·새로 만들기·양식 업데이트가 구별된다. 필터/열 숨기기가 데이터를 삭제하지 않는다. |
| EASE-08 | 중단과 재접속 | 작업 이동/재접속 후 처리 상태와 저장 범위를 정확히 확인한다. 중복 재시도·늦은 AI 응답이 중복 반영을 만들지 않는다. |
| EASE-09 | 실시간 목록 안정성 | 편집 중 갱신이 선택/입력 초점을 빼앗지 않는다. 최신 여부와 기준시각을 확인하고 새 항목으로 갱신할 수 있다. |
| EASE-10 | 모바일과 한국어 입력 | 모바일 행 입력과 시트가 같은 레코드에 적용된다. 한글 조합 중 Enter가 조기 확정/전송되지 않고 키보드만으로 핵심 과제를 마친다. |
| EASE-11 | 인증의 짧은 경로 | 이미 확인한 정보의 중복 입력을 줄이고 남은 필수 인증을 표시한다. 누락 필수값으로 가입 완료하거나 계정을 자동 병합하지 않는다. |
| EASE-12 | 처음과 반복 사용 | 같은 양식의 두 번째 작업에서 바뀐 자료 중심으로 진행한다. 초보 과제별 완료 여부·시간·도움·오류와 미검증 항목을 구분해 기록한다. |

## 16.5 관리자와 동적 세부 권한 검수

관리자 미리보기와 실제 일반 계정의 허용/차단을 모두 확인합니다. 미구현 기능은 미완료로 남기고 배정 화면만으로 완료 판정하지 않습니다.

| ID | 검수 대상 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| ADMIN-01 | 최초 관리자 초기화 | 로컬·운영 각각 새 DB에서 admin/12345 계정 1개 생성. DB에는 해시만 저장되고 matches 검증 및 /admin 이동 성공. 공유 DB·동시 시작·재배포 시 중복/암호 초기화 없음. |
| ADMIN-02 | 관리자 경계 | 일반 계정·위조 역할·직접 URL로 관리 API 접근 불가. 관리자 기능은 일반 등급에 배정 불가. 운영에서도 초기 계정 로그인 가능; 변경 후 이전 암호는 실패. |
| ADMIN-03 | 회원관리와 등급 | 동일 이메일의 가입 방식별 별도 회원, 검색·상태·기본정보 수정, 수동 등급과 결제 상품 분리, 마지막 관리자 보호 검수. |
| PERM-01 | 등급과 익명 분리 | 게스트/1/2/3의 상품 대응과 적용 출처가 보임. 비로그인 사용자는 게스트의 비공개 데이터 권한을 받지 않음. |
| PERM-02 | 드래그와 적용 | 전체/세부 배정, 일부 해제, 버튼/키보드 대체가 동일함. 적용 전 회원 권한 불변; 적용 후 DB 재조회 및 새 세션에도 유지. |
| PERM-03 | 목록 하나만 허용 | 1단계의 엑셀 목록 메타데이터만 허용. 상세·오버뷰·생성·편집·리셋·수식·분석·다운로드는 별도 권한 없으면 API도 차단. |
| PERM-04 | 세부 권한 실제 분리 | 전체 허용 후 리셋만 철회하면 추가 업로드는 유지. 직접/AI·일괄 apply·복원·파일 API에서도 실제 행동별 검사. |
| PERM-05 | 의존성과 새 기능 | 누락 의존성을 설명하고 묶음 추가/취소 가능. 순환·존재하지 않는 코드 차단. 기존 전체 허용 등급에 신규 기능 자동 허용 없음. |
| PERM-06 | 기능 항목 CRUD | 등록·조회·수정·이동·비활성·삭제의 배정/참조 영향 처리. 미연결 기능 실행 불가. 이름 변경 시 코드/배정 보존, 고객 데이터 불변. |
| PERM-07 | 기존 세션과 긴 작업 | 로그인 유지 중 철회 후 다음 요청·DB 확정·예약 발송·이벤트·파일 경로가 최신 정책을 적용. 이미 외부 실행된 결과는 정확히 구분. |
| PERM-08 | 동시 변경과 복원 | 두 관리자 편집 충돌을 탐지하고 부분 정책 활성화 없음. 변경 이력·사유·영향 조회와 이전 정책의 새 버전 복원 가능. |
| PERM-09 | 관리자 업무 권한 | 관리자에게 상품 기능 제한/무료 팝업 없음. 시험 워크스페이스에서 사용 가능하되 타 고객 자료 자동 접근과 미연동 가짜 성공 없음. |
| PERM-10 | 구독과 보존 | 수동 등급을 웹훅이 덮어쓰지 않고 해제 시 현재 상품 등급 복귀. 철회로 데이터 삭제/결제 완료 생성 없음. 보존을 권한 우회에 쓰지 않음. |

## 16.6 Thymeleaf와 동적인 화면의 인수 검수

P1에 공통 화면·요청·생명주기를 구현하고 P2~P6 각 업무에서 실제 편집기로 검수합니다. 템플릿 파일의 존재만으로 통과하지 않으며 응답 HTML·저장 API·패키지 실행까지 확인합니다.

| ID | 검수 대상 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- |
| UI-TECH-01 | 화면 기술과 최초 진입 | 페이지 Controller와 Thymeleaf 템플릿으로 실제 HTML 렌더링. 플랫폼 React/TS/Vite 앱이나 빈 루트 셸 없음. |
| UI-TECH-02 | 부분 갱신과 상태 보존 | 질문·팝업·표·차트·달력 갱신 시 전체 새로고침 없이 동작. 편집 초안·선택·초점 보존, 중복 이벤트·늦은 응답 덮어쓰기 없음. |
| UI-TECH-03 | URL과 인증 권한 | 직접 링크·새로고침·뒤로가기 복원. 폼/fetch CSRF 검증, 만료·403 처리. 페이지/fragment/API 모두 권한 우회 불가. |
| UI-TECH-04 | Maven 실행과 배포 | ZIP을 Eclipse에 import해 실행하고 Maven JAR도 실행. 템플릿·JS/CSS·필수 자원 누락 없음. 기본 실행에 Node/npm·별도 프런트 서버 불필요. |
| UI-TECH-05 | 기존 업무 기능 유지 | JS 그리드·문서 편집·CRM·달력·부품·관리자 드래그가 실제 저장/재조회까지 동작. 기존 인수 ID와 서버 초기 관리자 규칙 유지. |

# 17. 구현을 멈추지 않고 관리할 결정 항목

| 결정 | 현재 권장안 | 확정이 필요한 시점 |
| --- | --- | --- |
| 상품 가격·숫자 한도 | 기능표부터 확정, 실제 원가를 보고 산정 | PG 실결제·공개 요금제 전 |
| 프로그램 실행 패키지 | 버전별 다운로드는 필수; 1차 브라우저 앱 런타임 포함 ZIP 권장, EXE/완전 오프라인은 별도 | P0 실행 환경·의존성·배포/라이선스 확정 |
| 문서 편집 엔진과 HWP 예산 | 직접 편집/AI 수정/저장/출력 검증; HWP는 실제 포맷 필수 | P0 후보 검증·계약 확인, P4 포맷별 인수 |
| 협업 | 계정당 개인 워크스페이스로 시작, 분리 구조 선반영 | 유료 좌석·팀 공유 구현 전 |
| 인증 연락처 | SMS 수신 가능한 휴대전화·OTP 필수 권장 | 가입 화면 구현 전 |
| DB | MariaDB 유지, PostgreSQL은 구체 요구 있을 때 대안 | P0 ERD·마이그레이션 작성 전 |
| 과금 통화·주기 | KRW 월간 구독 제안, 연간은 후속 | 결제 명세 확정 전 |
| 생성 이미지 | 처음에는 업로드 이미지와 승인된 자료 중심 | 이미지 생성 비용·권리·기능 도입 전 |
| 외부 일정 동기화 | 내부 달력 먼저, 양방향은 후속 | 외부 Calendar API 연동 전 |
| 엑셀 입력 양식과 업로드 정책 | 빈 입력 양식은 추가/리셋 공용으로 확정; 리셋은 대상 엑셀 데이터 전체 교체 | 동작은 7.7 적용, 숫자 한도/보관 기간은 P0 확정 |
| 실시간 반영 목표·용량 | 단순 집계 5초 목표·지연 재조회 30초 권장, 대량 작업은 버전/진행 표시 | P0 환경 정의 후 P2 부하·재연결 시험 |

상기 미정 사항이 있어도 인증·공통 UX·데이터 분리·기본 엑셀 검수 등 독립적인 작업은 진행할 수 있습니다. 다만 미정인 것을 확정된 요구처럼 코드에 숨기지 않고 결정 기록에 남깁니다.

# 18. 공식 참고자료와 확인 범위

기존 자료 조회일: 2026-10-06. S28~S38 추가 조회일: 2026-10-08. 각 공급자의 실제 계정·계약·승인 여부는 확인하지 않았습니다. 아래는 외부 기능·제약의 근거이며, 화면 순서·DB 구조·검수 기준·플랜 배분은 본 프로젝트에 대한 설계 제안입니다.

S01 Airtable Omni, 자연어 앱·데이터·자동화 소개: https://www.airtable.com/platform/app-building

S02 Google AppSheet, Gemini 앱 생성: https://support.google.com/appsheet/answer/14699210?hl=en

S03 Microsoft Excel, 그림에서 데이터 삽입: https://support.microsoft.com/ko-kr/excel/insert-data-from-picture

S04 Gamma, 내보내기와 편집 가능한 PPTX 표: https://help.gamma.app/en/articles/8022861-what-s-the-easiest-way-to-export-my-gamma

S05 HubSpot, 사용자 정의 속성: https://knowledge.hubspot.com/properties/create-and-edit-properties

S06 Google OpenID Connect, 식별자·클레임·범위: https://developers.google.com/identity/openid-connect/openid-connect

S07 카카오 로그인 설정·동의항목: https://developers.kakao.com/docs/ko/kakaologin/prerequisite

S08 네이버 회원 프로필 조회: https://developers.naver.com/docs/login/profile/profile.md

S09 Firebase, 여러 인증 제공자 연결: https://firebase.google.com/docs/auth/web/account-linking

S10 Firebase, 동일 이메일 여러 계정: https://support.google.com/firebase/answer/9134820

S11 OpenAI Structured Outputs: https://developers.openai.com/api/docs/guides/structured-outputs

S12 Google Gmail API scopes: https://developers.google.com/workspace/gmail/api/auth/scopes

S13 Google 앱 비밀번호: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=ko

S14 SOLAPI API 및 카카오 발송 가이드: https://solapi.com/developers/api / https://guide.solapi.com/f32847ef-390e-4d1f-a724-e2d019d7901e

S15 토스페이먼츠 자동결제: https://docs.tosspayments.com/guides/v2/billing/integration

S16 한컴 HWPX 안내: https://www.hancom.com/news/notice/detail/10924

S17 한컴 SDK: https://sdk.hancom.com/ (제품별 HWP 쓰기·운영체제·라이선스는 별도 확인)

S18 Spring Boot 시스템 요구사항: https://docs.spring.io/spring-boot/system-requirements.html

S19 OpenAI Responses API: https://developers.openai.com/api/docs/guides/migrate-to-responses

S20 Cafe24 SMS 설정·소스예제 안내: https://help.cafe24.com/docs/business-tools/kakao-notification/kakao-sms-setup-management-guide/

S21 미리캔버스, 표 사용 가이드: https://help.miricanvas.com/hc/ko/articles/360032510531--요소-표-사용-가이드

S22 Canva, Group, layer, and align elements: https://www.canva.com/help/layer-group-align/

S23 HubSpot, Customize records: https://knowledge.hubspot.com/object-settings/customize-records

S24 monday.com, Advanced board filters: https://support.monday.com/hc/en-us/articles/25722908508946-Advanced-board-filters

S25 W3C WAI, Multi-page Forms: https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/multi-page/

S26 W3C, Animation from Interactions（AAA 기준 설명）: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/animation-from-interactions.html

S27 W3C, On Input: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/on-input.html

S21~S27은 v1.2 개정에서 추가 확인한 공식 근거입니다. W3C 자료 일부를 참고한 것은 서비스 전체의 접근성 인증을 의미하지 않습니다. AxPlatform의 질문 순서·추천 정책·저장 계약·정밀 편집 범위는 본 문서의 제품 설계 제안이며 각 비교 서비스의 기능 결여를 주장하지 않습니다.

S28 ONLYOFFICE Docs, 웹 문서/프레젠테이션 편집기와 임베딩 안내: https://api.onlyoffice.com/docs/docs-api/get-started/basic-concepts/

S29 ONLYOFFICE Docs, 저장 콜백과 저장 상태: https://api.onlyoffice.com/docs/docs-api/usage-api/callback-handler/

S30 Hancom Developer, 웹한글 기안기 등 개발 제품 안내: https://developer.hancom.com/en-us/docsmenu

S28~S30은 편집 엔진 후보와 저장 연동 검토의 근거입니다. 특정 라이선스/요금·Ubuntu 배포·HWP 도형 편집·AI API의 모든 요구 충족을 확인했다는 의미는 아닙니다. 실제 제품/버전의 기술검증과 계약 조건을 P0에서 확인합니다.

S31 W3C, Redundant Entry: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/redundant-entry.html

S32 W3C, Error Suggestion: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-suggestion.html

S33 W3C, Accessible Authentication Minimum: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/accessible-authentication-minimum.html

S31~S33은 같은 과정의 중복 입력 완화, 오류 수정 안내, 인증 보조를 위한 공식 참고자료입니다. 작업 간 양식 재사용·초안 우선 생성 등 더 넓은 UX는 본 프로젝트의 설계 제안입니다. 이 참고만으로 WCAG 전체 준수나 경쟁 제품보다 쉬움을 입증한 것은 아닙니다.

S34 Spring Security, Method Security: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authorization/method-security.html

S35 Spring Security, PasswordEncoder: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/password-encoder.html

S36 OWASP, Authorization Cheat Sheet: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html

S34~S36은 서버 권한 검사와 비밀번호 해시의 공식 구현 참고자료입니다. 특정 최신 버전을 Java 17 프로젝트에 즉시 채택한다는 뜻이 아니며 실제 호환 버전은 P0에서 확인합니다. 관리자 초기값·네 등급 대응·화면·정책 적용 규칙은 본 프로젝트의 요구와 설계안입니다.

S37 Thymeleaf Spring 통합과 fragment 렌더링: https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/thymeleafspring.html

S38 Spring Security Servlet CSRF와 JavaScript 요청: https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/exploits/csrf.html

S37~S38은 Thymeleaf 화면·fragment와 CSRF 연동의 공식 근거입니다. 구체적인 모듈·요청·편집 상태·빌드 계약은 본 프로젝트 설계이며, 채택 버전의 호환성과 실제 동작은 P0 기술 확인 및 단계별 검수로 확정합니다.